Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной

«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство

Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы

(наименование муниципальной программы, подпрограмм и отдельных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  | | Срок | | | |
| начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь подпрограммы, отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |  |
| 1 | **Отдельное мероприятие** - «**повышение безопасности дорожного движения**»,    *-установка и содержание дорожных знаков (помывка,окраска) на территории Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | 2019 год | | снижение количества дорожно-транспортных происшествий  на территории Дальнегорского городского округа | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Дальнегорского городского округа | увеличение количества дорожных знаков: с 243 шт в 2014 году до 360 шт в 2019 году. |
|  | *-* *нанесение дорожной разметки дорожной краской на территории Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | 2019 год | | снижение количества дорожно-транспортных происшествий  на территории Дальнегорского городского округа | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Дальнегорского городского округа | увеличение количества дорожной разметки с 2,04км в 2014 году до 3,2 км в 2019 году. |
|  | *-установка искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона (в том числе ограждения на пешеходных переходах) на территории Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | 2019 год | | снижение количества дорожно-транспортных происшествий  на территории Дальнегорского городского округа | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Дальнегорского городского округа | Ежегодное устройство дорожных неровностей из асфальтобетона (в том числе ограждений на пешеходных переходах) протяженность не менее 1 метра в 2013 году до 7,5 метров в 2019 году. |
| 2 | **Отдельное мероприятие «сохранение и развитие зеленых насаждений»**  - *окос травы с целью обеспечения чистоты территорий, покрытых травяным покровом*; | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | 2019 год | | ежегодный уход и придание эстетического вида территории Дальнегорского городского округа | отсутствие эстетического вида территорий Дальнегорского городского округа и как следствие постепенное загрязнение окружающей среды | увеличение доли окашиваемой территории Дальнегорского городского округа с учетом периодичности окоса, с 117316 п.м. в 2014году до 152527,4 пм в 2019году |
|  | - *освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | 2019 год | | ежегодный уход и придание эстетического вида территории Дальнегорского городского округа | отсутствие эстетического вида территорий Дальнегорского городского округа и как следствие постепенное загрязнение окружающей среды | увеличение освобожденной территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев и количества обрезки (приведенные объемы) с 144 шт в 2014году до366 шт в 2019году |
|  | *- обработка деревьев биопрепаратами от гусениц непарного шелкопряда на территории Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | 2016 год | | ликвидация последствий увеличения  гусениц непарного шелкопряда на территории Дальнегорского городского округа | увеличение  гусениц непарного шелкопряда на территории Дальнегорского городского округа | Разовое решение возникшей проблемы с летом бабочек  гусениц непарного шелкопряда на территории Дальнегорского городского округа путем обработки 20000шт деревьев в 2015 году и 20000 шт в 2016 году. |
|  | - приобретение и высадка цветочной рассады, уход за растениями | МУ»Обслуживающее учреждение» | 2015 год | | 2015 год | | ежегодный уход и придание эстетического вида территории Дальнегорского городского округ | отсутствие эстетического вида территорий Дальнегорского городского округа | - увеличение площадей, засаженных цветами на территории Дальнегорского городского округа со 107,28 м2 (5,91%) в 2013 и 2014 годах до (61,59%) 1118,5 м2 в 2019 году.». |
| 3 | **Отдельное мероприятие «содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)»** | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, отдел архитектуры и строительства | 2015 год | | 2019 год | | приведение в работоспособное состояние ливнестоков Дальнегорского городского округа,  Обеспечение безопасности пользования мостовым сооружениями | приведение в работоспособное состояние ливнестоков Дальнегорского городского округа,  Несоответствие территории ДГО требованиям по санитарному состоянию, ухудшение состояния территории городского округа, отсутствие комфортных условий | увеличение количества отремонтированных ливнестоков с 468 пм в 2014году до 7059 пм в 2019году,  Соответствует целевым показателям муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство ДГО» на 2015-2019 годы; |
|  | *-ремонт ливнестоков Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | 2019 год | | приведение в работоспособное состояние ливнестоков Дальнегорского городского округа | приведение в работоспособное состояние ливнестоков Дальнегорского городского округа | увеличение количества отремонтированных ливнестоков с 468 пм в 2014году до 7059 пм в 2019году |
|  | *-обслуживание ливнестоков на территории Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | 2019 год | | поддержание работоспособности ливнестоков Дальнегорского городского округа | приведение в негодность отремонтированных ливнестоков | увеличение количества обслуживаемых ливнестоков с 0 шт в 2014году до 6 шт в 2019году |
| Отдельное мероприятие « Ремонт пешеходного моста в парке Пушкина» | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 | | 2015 | | Обеспечение безопасности пользования мостовым сооружениями. | Несоответствие территории ДГО требованиям по санитарному состоянию, ухудшение состояния территории городского округа, отсутствие комфортных условий проживания на территориях населенных пунктов. | Соответствует целевым показателям муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство ДГО» на 2015-2019 годы. |
|  | Отдельное мероприятие «Подготовка технического задания для строительства пешеходного моста через реку Рудная в селе Рудная Пристань» | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 2016 | | 2016 | | - наличие технической (технического задания) для ремонта мостовых переходов на территории ДГО. | Несоответствие территории ДГО требованиям по санитарному состоянию, ухудшение состояния территории городского округа, отсутствие комфортных условий проживания на территориях населенных пунктов. | Соответствует целевым показателям муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство ДГО» на 2015-2019 годы. |
| Наличие проектной документации на строительство инженерных сетей:  - подтверждение ПИР по объекту «Строительство магистрального водовода: микрорайон «Горелое»- улица Тигровая | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | 2019 год | | - наличие проектной документации на строительство инженерных сетей-1 единица на 2016 год. | Несоответствие территории ДГО требованиям по санитарному состоянию, ухудшение состояния территории городского округа, отсутствие комфортных условий проживания на территориях населенных пунктов. | Соответствует целевым показателям муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство ДГО» на 2015-2019 годы. |
| 4. | **Отдельное мероприятие** - «**благоустройство территории»**  ***-*** *организация и обслуживание мест захоронения Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | 2019 год | | поддержание эстетического вида территорий городского кладбища | приведение в ненадлежащий вид территорий городского кладбища | увеличение количества территорий городского кладбища, подлежащих обслуживанию с 93000 кв.м. в 2014году до 120703 кв.м. в 2019году |
|  | *- подтверждение ПИР по объекту «Строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово)»* | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | 2019 год | | - наличие проектной документации на расширение мест захоронения на территории ДГО. | Несоответствие территории ДГО требованиям по санитарному состоянию, ухудшение состояния территории городского округа, отсутствие комфортных условий проживания на территориях населенных пунктов. | Соответствует целевым показателям муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство ДГО» на 2015-2019 годы. |
|  | *- организация и обслуживание уличного освещения Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | 2019 год | | увеличение количества освещенных улиц и территорий Дальнегорского городского округа | отсутствие свободы передвижения населения в темное время суток по неосвещенным местам территории Дальнегорского городского округа | увеличение количества горящих и обслуживаемых светильников уличного освещения на территории Дальнегорского городского округа с 528шт в 2014году до 542 шт в 2019году |
|  | ***-***  *очистка от мусора территорий Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | 2019 год | | обеспечение уборки от мусора территорий Дальнегорского городского округа | отсутствие свободы передвижения населения по очищенным от мусора территориям Дальнегорского городского округа | увеличение количества убранных площадей территории Дальнегорского городского округа от мусора с учетом периодичности уборки с 550440 кв.м в 2014году до 672760 кв.м. 2019году |
| *- очистка от свежевыпавшего снега территорий Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | 2019 год | | обеспечение уборки от мусора и снега территорий Дальнегорского городского округа | отсутствие свободы передвижения населения по очищенным от снега территориям Дальнегорского городского округа | увеличение количества убранных площадей территории Дальнегорского городского округа от снега с учетом периодичности уборки с 950000 кв.м. в 2014году до 1350000 кв.м. в 2019году |
| 5. | **Отдельное мероприятие** - **«уборка дорог»**  ***-***  *очистка от мусора дорог Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | 2019 год | | обеспечение уборки от мусора дорог Дальнегорского городского округа | отсутствие свободы передвижения населения и транспортных средств по очищенным от мусора дорогам Дальнегорского городского округа | увеличение количества убранных площадей дорог Дальнегорского городского округа от мусора с учетом периодичности уборки с 1249560 кв.м в 2014году до 1527240 кв.м. 2019году |
| *очистка от свежевыпавшего снега дорог Дальнегорского городского округа* |  |  | |  | | обеспечение уборки от мусора и снега дорог Дальнегорского городского округа | отсутствие свободы передвижения населения и транспортных средств по очищенным от снега дорогам Дальнегорского городского округа | увеличение количества убранных площадей дорог Дальнегорского городского округа от снега с учетом периодичности уборки с 4000000 кв.м. в 2014году до 4300000 кв.м.в 2019году |