КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Дальнегорского городского округа

Проспект 50 лет Октября, д. 129, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446 тел. (42373)3-27-35 E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru

Приложение 3 к Акту от 29  декабря 2012 года  № 1

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка использования средств, направленных

на проведение капитального ремонта 3 этажа роддома

акушерского корпуса в 2011 году  МБУЗ «ДЦГБ»,

в рамках «Программы модернизации здравоохранения

Приморского края на 2011-2012 годы».

Является неотъемлемой частью Акта №1 от 29.12.2012.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на замечания  главного врача КБУЗ «Дальнегорская ЦГБ»  М.И. Тягунова к акту КСП ДГО №1 от 29.12.2013 г.                                            «Проверка использования средств, направленных на проведение  капитального ремонта 3 этажа роддома акушерского корпуса в 2011 году  МБУЗ «ДЦГБ», в рамках «Программы модернизации здравоохранения  Приморского края на 2011-2012 годы».

«31» января  2013 года                                                                                                                                                                                                № 1

|  | Текст в акте по результатам контрольного мероприятия | Текст замечаний (пояснений) | Решение, принятое по итогам рассмотрения замечаний (пояснений) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.1. Пункты 2.1 и 8.4 Контракта не согласованы и противоречат друг другу. В нарушение ст. 766 ГК РФ пункт 8.4 Контракта превращает Контракт в бессрочный, следовательно, незаключенный. | Условия Контракта, содержащиеся в п. 8.4 «Настоящий Контракт действует до 26 декабря 2011. В части расчетов Контракт действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств по нему», а также в п. 2.1 части 2 Контракта – выполнение подрядных работ до 31.10.2011 г., не противоречат нормам действующего законодательства РФ. Просим считать п. 1.1 Выводов по результатам проведенной проверки недействительными и исключить из текста Акта. | Текст акта оставить без изменений. |
| 2 | 1.2. Пункт 6.5 не соответствует ч. 11 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". | Часть 11 ст.9 Закона №94-ФЗ прямо предусматривает не обязанность, а право заказчика на взыскание с исполнителя по контракту неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе в части срока исполнения контракта в размере, установленном контрактом. Таким образом, вышеназванная норма закона наделяет заказчика правом выплаты неустойки, а не обязанностью. Просим считать п. 1.2 Выводов по результатам проведенной проверки недействительными и исключить из текста Акта. | Текст акта оставить без изменений. |
| 3 | Размер неустойки, рассчитанный КСП ДГО в соответствии с ч.11 ст.9 №94-ФЗ на дату подписания акта выполненных работ (22.12.2011) составляет (минимальный размер) 40 214,29 рублей. Размер неустойки, рассчитанный КСП ДГО в соответствии с ч. 11 ст. 9 № 94-ФЗ, на дату уплаты неустойки (п. 6.5 Контракта) составляет 43 129,03 рубля. Заказчиком взыскана неустойка на 39 873,03 рубля меньше расчетной (3 256 руб.). | Согласно ч. 10 ст. 9 Закона 94-ФЗ заказчик обязан прописать ответственность поставщика, что и сделано в п. 6.5. Контракта в размерах отличных от предлагаемых в ч. 11 ст. 9 Закона 94-ФЗ вне зависимости от количества дней просрочки. Соответственно, заказчик вправе взыскивать неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту по своему усмотрению. | Из пункта 1 (По вопросу правильности оформления и соблюдения условий договора подряда) текста Акта исключить два последних абзаца. Дополнить п. 1 Акта текстом следующего содержания: «При расчете размера неустойки на основании ч. 11 ст. 9 № 94-ФЗ она начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. В таком случае размер такой неустойки не может быть менее одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки, и составит 40 806,35 рублей. С учетом того, что Заказчиком взыскано 3 256 руб. размер невзысканной неустойки в этом случае составит 37 550,35 рублей. Из вышесказанного следует, что в п.6.5 Контракта не указан вид неустойки и длительность просрочки должником исполнения обязательств, за период который начисляется неустойка. Данное обстоятельство порождает неопределенность при расчете точного размера установленной Контрактом неустойки». |
| 4 | 3.2. Размер невзысканной суммы неустойки составил 39 873,03 рубля. | Просим считать п. 3.2 Выводов по результатам проведенной проверки недействительными и исключить из текста Акта. | Заменить существующий текст п. 3.2 Выводов текстом следующего содержания: «При расчете неустойки с использованием её разных видов и различной длительности просрочки должником исполнения обязательств (в п. 6.5 Контракта неопределенно) размер невзысканной неустойки может меняться от 35 до 40 тыс. рублей в зависимости от установленного периода, за который начисляется неустойка. Существенное значение на размер неустойки оказывает и изменение с 26.12.2011 года ставки рефинансирования ЦБ РФ». |
| 5 | 3.3. По результатам выполненного анализа следует, что Заказчиком неправомерно выплачены денежные средства Подрядчику в последний день срока действия Контракта в сумме 1 345 916,44 рубля. | Просим считать п. 3.2 Выводов по результатам проведенной проверки недействительными и исключить из текста Акта. | Дополнить п. 3.3 Выводов текстом следующего содержания: «(по данным сметного расчета, выполненного ООО «Зодчий – ПРИМ» - 1 166 430 руб.)» |
| 6 | 4. Денежные средства в сумме 1345916,44 рубля использованы Заказчиком в нарушение обязанности по соблюдению принципов результативности, эффективности, адресности и целевого использования бюджетных средств, установленного статьями 34 и 38 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. | Просим считать п. 4 Выводов по результатам проведенной проверки недействительными и исключить из текста Акта. | Дополнить п. 4 части 3 Выводов текстом следующего содержания: «(по данным сметного расчета, выполненного ООО «Зодчий – ПРИМ» - 1 166 430 руб.)». |
| 7 | Выполненный Контрольно-счетной палатой расчет может быть уточнен специалистами, имеющими соответствующие полномочия в сфере экспертизы сметных расчетов. Однако, по мнению КСП ДГО, существенно по суммам нарушений такие расчеты не будут отличаться от представленных КСП ДГО. | КСП при определении суммы могло привлечь к проверке независимого эксперта, а не фантазировать, что в дальнейшем эксперт подтвердит стоимость работ. Стоимость работ должна быть рассчитана согласно локального сметного расчета, произведенного базисно-индексным методом по сборникам территориальных единичных расценок Приморского края ТЕР-2001, ТЕР-2001 в редакции 2009 г. (федеральный реестр от 18.08.2010 г. №36), на основании которых рассчитывалась стоимость работ заключенного Муниципального контракта, т.е. прямым счетом. | Дополнить п. 3 Акта (По вопросу правильности и обоснованности списания бюджетных средств за выполненные работы) текстом следующего содержания: «При проведении проверки на основании договора подряда с ООО «Зодчий – ПРИМ», сотрудники которого принимали участие в составлении локального сметного расчета на выполнение капитального ремонта 3-го этажа роддома акушерского корпуса МБУЗ «ДЦГБ» в 2010 и 2011 годах, КСП ДГО был получен сметный расчет, составленный на основании Акта недоделок (недостатков) по выполнению капитального ремонта 3-го этажа роддома МБУЗ «ДЦГБ» от 22.12.2011 г. Рассчитанная сотрудниками ООО «Зодчий – ПРИМ» стоимость невыполненных работ составила 1 166,43 тыс. руб.» |
| 8 | В результате осмотра и обмера фактически выполненных работ по состоянию на 27.12.2012 г. выявлено (Приложение №2) завышение физических объемов выполненных работ, принятых Заказчиком к оплате (по акту КС-2). | По нашему единственный документ на который, по нашему мнению, мог бы опереться в своих выводах о завышении фактически оплаченных работ проверяющий ксп это акт №1 контрольного обмера от 27 декабря 2012 г. | Дополнить Акт (перед Выводами) текстом следующего содержания: «Представитель Подрядчика Луцук Д.И. покинул объект контрольного осмотра и обмера до окончания замеров и не явился в назначенное время для подписания акта контрольного осмотра и обмера. Учитывая заинтересованность Подрядчика в наличии комиссионного документа, подтверждающего исполнение работ по Гарантийному письму ИП «Луцук Дмитрий Иванович» от 22.12.2011 и отсутствие его подписи в акте контрольного осмотра и обмера, результаты контрольного осмотра и обмера не могут быть приняты во внимание. Так как 3 этаж роддома акушерского корпуса на дату окончания проверки не сдан в эксплуатацию, и ремонтные работы продолжаются, у КСП ДГО нет оснований (документов) считать, что работы, зафиксированные в акте недоделок (недостатков) выполнены ИП «Луцук Дмитрий Иванович», а не другим исполнителем». |
| 9 | 5. Документы о проведении претензионной работы по отношению к Подрядчику не представлены. | Документы по претензионной работе КСП не запрашивались. В учреждении претензионная переписка по данному объекту велась с 9 сентября 2011 года и на настоящий момент учреждение готовиться обратиться в арбитражный суд о невыполнении исполнителем своих гарантийных обязательств. | Текст Акта оставить без изменений. |

Председатель Контрольно-

счетной палаты Дальнегорского                                                                                                                                   Л.В.Винокурова

городского округа

Главный врач КГБУЗ «ДЦГБ»                                                                                                                                      М.И. Тягунов

От подписи отказался