Приложение

к постановлению администрации

Дальнегорского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа   
«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа»**

Паспорт муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Обслуживающее учреждение», отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа. |
| Структура муниципальной программы: |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | **-** |
| подпрограммы муниципальной программы, действие которых завершено, либо передано в другую муниципальную программу | **«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 год»** (Завершена в 2017 году)  Основные мероприятия подпрограммы:  - обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) г. Дальнегорск;  - благоустройство дворовых территорий  г. Дальнегорск;  - благоустройство общественных территорий  г. Дальнегорск.  Проведение ценовой экспертизы. |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 1. **Повышение безопасности дорожного движения:**   - изготовление полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок, по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа;  - грейдирование грунтовых дорог Дальнегорского городского округа.  **2.** **Сохранение и развитие зеленых насаждений:**  - санитарная обработка возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа.  **3. Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности):**  - ремонт моста через реку Горбуша;  - обустройство детской и спортивной площадок по ул. Осипенко;  - создание картографического материала с отображением мест размещения объектов;  - благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске;  - обустройство площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа;  - обустройство пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа;  - технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа;  - холодное водоснабжение и водоотведение фонтана в парке им. Пушкина А.С.;  - благоустройство территории малыми архитектурными формами;  - подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорных стенок вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22, по ул. Пушкинская д. № 41 А, № 43А, № 45 А;  - капитальный ремонт подпорной стены вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22.  **4. Благоустройство территории:**  - содержание и обслуживание мест захоронения Дальнегорского городского округа;  - подтверждение ПИР (проектно-изыскательские работы) по объекту «Строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово)»;  - организация, техническое обслуживание, ремонт сетей уличного освещения и линий электропередач Дальнегорского городского округа;  - очистка от свежевыпавшего снега территории Дальнегорского городского округа;  - благоустройство поселений;  - приобретение фотоловушек;  - благоустройство территорий под размещение стационарных объектов;  - разработка ПСД (проектно-сметной документации) на благоустройство сквера «Мать и дитя»;  - приобретение МАФ (малые архитектурные формы);  - разработка ПСД (проектно-сметной документации) на обустройство мест, предназначенных для выгула домашних животных.  **5. Уборка дорог:**  - очистка территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки;  - очистка дорог и территорий Дальнегорского городского округа от снега в зимний период с учетом периодичности уборки.  **6. Создание контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов:**  **-** создание контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов.  **7. Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений:**  - установка и замена дорожных знаков на территории Дальнегорского городского округа;  - нанесение дорожной разметки дорожной краской на территории Дальнегорского городского округа;  - изготовление и установка дорожных ограждений на автодорогах местного значения, обочинах автодорог Дальнегорского городского округа;  - содержание, восстановление (помывка, окраска, ремонт стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа;  - установка искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа;  -окос травы с целью обеспечения чистоты территории Дальнегорского городского округа покрытых травяным покровом;  - освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки;  - приобретение рассады цветов, посадка, уход за растениями на территории Дальнегорского городского округа;  - ремонт и обслуживание ливнестоков Дальнегорского городского округа;  - очистка территории и дорог от мусора и сломанных ветвей деревьев Дальнегорского городского округа;  - устранение зимней скользкости на автомобильных дорогах местного значения;  - приобретение специализированной техники;  - приобретение автомобилей грузовых;  - реализация отдельных полномочий по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;  - планировка и восстановление первоначального профиля грунтовых дорог Дальнегорского городского округа. |
| отдельные мероприятия муниципальной программы, действие которых завершено, либо передано в другую муниципальную программу | **-** |
| Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | постановление Администрации Приморского края от 12.12.2019 № 919-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы». |
| Цель муниципальной программы | Целью муниципальной программы является обеспечение транспортной доступности и благоустройства территории Дальнегорского городского округа. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение безопасности дорожного движения на территории Дальнегорского городского округа;  - сохранение благоприятной среды для массового отдыха гостей и жителей города Дальнегорска;  - обеспечение стабильности работы системы ливневой канализации на территории Дальнегорского городского округа;  - улучшение художественного облика городской среды Дальнегорского городского округа;  - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнегорского городского округа;  - доведение (создание) технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок до нормативных требований;  - улучшение санитарного и эстетического вида территории Дальнегорского городского округа. |
| Индикаторы, показатели муниципальной  программы | 1. **Отдельное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения»:**   **Индикаторы, характеризующие достижение цели мероприятия:**  - увеличение доли изготовленной полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок, по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли протяженности грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа.  **Показатели мероприятия, характеризующие решение задачи:**  - увеличение количества изготовленной полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок, по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа;  - увеличение протяженности грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа.  **2. Отдельное мероприятие «Сохранение и развитие зеленых насаждений»:**  **Индикаторы, характеризующие достижение цели мероприятия:**  - увеличение доли обработки деревьев и почвы химическими препаратами от гусениц непарного шелкопряда и других вредителей на территории Дальнегорского городского округа.  **Показатели мероприятия, характеризующие решение задачи:**  - увеличение площади обработки возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа.  **3. Отдельное мероприятие «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)»:**  **Индикаторы, характеризующие достижение цели мероприятия:**  - ремонт моста через реку Горбуша;  - обустройство детской и спортивной площадок по ул. Осипенко;  - создание картографического материала с отображением мест размещения объектов;  - благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске;  - увеличение доли обустроенных площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли обустроенных пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа;  - технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа;  - холодное водоснабжение и водоотведение фонтана в парке им. Пушкина А.С.;  - увеличение доли благоустроенных территорий малыми архитектурными формами;  - подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорных стенок вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22, по ул. Пушкинская д. № 41 А, № 43А, № 45 А;  - капитальный ремонт подпорной стены вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22.  **Показатели мероприятия, характеризующие решение задачи:**  - создание картографического материала с отображением мест размещения объектов;  - обустройство детской и спортивной площадок по ул. Осипенко;  - благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске;  - увеличение количества обустроенных площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа;  - увеличение количества обустроенных пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа;  - технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа;  - холодное водоснабжение и водоотведение фонтана в парке им. Пушкина А.С.;  - увеличение количества благоустроенных территорий малыми архитектурными формами;  - подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорных стенок вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22, по ул. Пушкинская д. № 41 А, № 43А, № 45 А;  - капитальный ремонт подпорной стены вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22.  **4. Отдельное мероприятие «Благоустройство территории»:**  **Индикаторы, характеризующие достижение цели мероприятия:**  -увеличение доли территории содержания и обслуживания кладбища Дальнегорского городского округа;  - подтверждение ПИР (проектно-изыскательские работы) по объекту «Строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово);  -увеличение доли эксплуатируемых муниципальных светильников и линий электропередач на территории Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки;  - увеличение доли территории благоустроительных работ в поселениях;  - приобретение фотоловушек;  - увеличение доли благоустроенных территорий под размещение стационарных объектов;  - доля разработанной ПСД (проектно-сметной документации) на благоустройство сквера «Мать и дитя»;  - доля приобретенных МАФ (малые архитектурные формы).  - доля разработанной ПСД (проектно-сметной документации) на обустройство мест, предназначенных для выгула домашних животных.  **Показатели мероприятия, характеризующие решение задачи:**  -увеличение площадей обслуживаемых кладбищ на территории Дальнегорского городского округа;  -увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников и линий электропередач на территории Дальнегорского городского округа;  - увеличение площади уборки территорий от снега с учетом периодичности;  - увеличение протяженности территории благоустроительных работ в поселениях;  - количество благоустроенных территорий под размещение стационарных объектов;  - количество разработанной ПСД (проектно-сметной документации) на благоустройство сквера «Мать и дитя»;  - количество приобретенных МАФ (малые архитектурные формы);  - количество разработанной ПСД (проектно-сметной документации) на обустройство мест, предназначенных для выгула домашних животных.  **5. Отдельное мероприятие «Уборка дорог»:**  **Индикаторы, характеризующие достижение цели мероприятия:**  - увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки;  - увеличение доли уборки дорог и территорий Дальнегорского городского округа от снега в зимний период с учетом периодичности уборки.  **Показатели мероприятия, характеризующие решение задачи:**  - увеличение площади уборки дорог от снега с учетом периодичности уборки;  - увеличение площади уборки дорог и территорий Дальнегорского городского округа от снега в зимний период с учетом периодичности уборки.  **6. Отдельное мероприятие «Создание контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов»:**  **Индикаторы, характеризующие достижение цели мероприятия:**  - увеличение доли создания контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов.  **Показатели мероприятия, характеризующие решение задачи:**  - увеличение количества созданных контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов.  **7. Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений:**  **Индикаторы, характеризующие достижение цели мероприятия:**  - увеличение доли установленных дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли изготовленных и установленных дорожных ограждений в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли восстановленных (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли установленных искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли окашиваемых площадей травы в общей площади территорий, покрытых травяным покровом на территории Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли освобожденной территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки;  - увеличение доли площадей, засаженных цветами в общей доле цветников на территории Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли содержания территории и дорог от мусора и сломанных ветвей Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли уборки дорог от зимней скользкости на автомобильных дорогах местного значения;  - увеличение доли приобретенных автомобилей грузовых;  - увеличение доли приобретенной специализированной техники;  - доля захороненных, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;  - увеличение доли протяженности планированного и восстановленного первоначального профиля грунтовых дорог Дальнегорского городского округа.  **Показатели мероприятия, характеризующие решение задачи:**  - увеличение количества установленных дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа;  - увеличение протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа;  - увеличение протяженности изготовленных и установленных дорожных ограждений в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа;  - увеличение количества восстановленных (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа;  - увеличение количества установленных искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа;  - увеличение площади окашиваемых территорий в общей площади, покрытых травяным покровом на территории Дальнегорского городского округа;  - увеличение числа деревьев, подвергаемых обрезке (сносу), обрезке с целью улучшения эстетического вида зеленых насаждений (приведенные объемы);  - увеличение площадей, засаженных цветами в общей доле цветников на территории Дальнегорского городского округа;  - увеличение протяженности обслуживаемой, отремонтированной ливневой канализации;  увеличение площади содержания территории и дорог от мусора и сломанных ветвей Дальнегорского городского округа;  - увеличение площади содержания дорог от зимней скользкости на автомобильных дорогах местного значения с учетом периодичности;  - увеличение количества приобретенной специализированной техники;  - увеличение количества приобретенных автомобилей грузовых;  - количество захороненных, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;  - увеличение протяженности планированного и восстановленного первоначального профиля грунтовых дорог Дальнегорского городского округа. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап в 2015-2021 годы. |
| Объем средств бюджета Дальнегорского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования муниципальной программы составит **354 547,59701 тыс.руб.**, за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа **346 647,18531** тыс.руб., в том числе:  2015 год – 15 246,44400 тыс.руб.;  2016 год – 16 222,90876 тыс.руб.;  2017 год – 16 830,25629 тыс.руб.;  2018 год – 32 073,81500 тыс.руб.;  2019 год – 116 269,13231 тыс.руб;  2020 год – 68 686,73070 тыс.руб;  2021 год – 81 482,23725 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли изготовленной полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок, по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа с 25,40% в 2018 до 97,70% в 2021 году;  - увеличение количества изготовленной полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок, по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа с 65 единиц в 2018 году до 250 единиц в 2021 году;  - увеличение доли протяженности грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа с 23,80% в 2018 году до 95,2 % в 2021 году.  - увеличение протяженности грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа с 26100 м2 в 2018 году до 104400 м2 в 2021 году;  - увеличение доли площадей обработки деревьев и почвы химическими препаратами от гусениц непарного шелкопряда и других вредителей на территории Дальнегорского городского округа с 4,08 % в 2015 году до 4,58% в 2021 году;  - увеличение площади обработки возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа с 347976 м2 в 2015 году до 390625 м2 в 2021 году;  - ремонт моста через реку Горбуша – 1 единица в 2018 году;  - обустройство детской и спортивной площадок по ул. Осипенко – 100% в 2018 году;  - обустройство детской и спортивной площадок по ул. Осипенко – 2 единицы в 2018 году;  - создание картографического материала с отображением мест размещения объектов – 100% в 2019 году;  - создание картографического материала с отображением мест размещения объектов – 1 единица в 2019 году;  - благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске - 100% в 2019 году;  - благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске - 1 единица в 2019 году;  - увеличение доли обустроенных площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа – 7,9% в 2021 году;  - увеличение количества обустроенных площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа – 6576 м2 в 2021 году;  - увеличение доли обустроенных пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа - 0,33% в 2021 году;  - увеличение количества обустроенных пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа 203,2 м2 в 2021 году;  - технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа с 10 % в 2020 году до 30 % в 2021 году;  - технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа – с 1 единицы в 2020 году до 3 единиц в 2021 году;  - обеспечение холодного водоснабжения и водоотведени1 фонтана в парке им. Пушкина А.С. – 100% в 2021 году;  - обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения фонтана в парке им. Пушкина А.С. – по 1530 куб.м. 2021 году;  - увеличение доли благоустроенных территорий малыми архитектурными формами 5,70% в 2021 году;  - увеличение количества благоустроенных территорий малыми архитектурными формами 120 шт. в 2021 году;  - подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорных стенок вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22, по ул. Пушкинская д. № 41 А, № 43А, № 45 А – 100% в 2021 году;  - подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорных стенок вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22, по ул. Пушкинская д. № 41 А, № 43А, № 45 А – 2 единицы в 2021 году;  - капитальный ремонт подпорной стены вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22 – 100 % в 2021 году;  - капитальный ремонт подпорной стены вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22 – 1 единица в 2021 году;  -увеличение доли эксплуатируемых муниципальных светильников и линий электропередач на территории Дальнегорского городского округа с 33,65 % в 2014 до 49 % в 2021 году;  -увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников и линий электропередач на территории Дальнегорского городского округа с 528 штук в 2014 году до 766 штук в 2021 году;  -увеличение доли территории содержания и обслуживания кладбища Дальнегорского городского округа с 77,05 % в 2014 году до 175,64% в 2021 году;  -увеличение площадей обслуживаемых кладбищ на территории Дальнегорского городского округа с 93000 м2 в 2015 году до 212000 м2 в 2021 году;  - увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки – 14,61% в 2019 году;  - увеличение площади уборки территорий от снега с учетом периодичности – 1350000 м2 в 2019 году;  - увеличение доли территории благоустроительных работ в поселениях с 16,3 % в 2019 году до 56,79 % в 2021 году;  - увеличение протяженности территории благоустроительных работ в поселениях 803662,62 в 2019 м2 году до 2800000,01 м2 в 2021 году;  - подтверждение ПИР (проектно-изыскательские работы) по объекту «Строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово) – 1 единица в 2019 году;  - увеличение доли приобретенных фотоловушек 10% в 2019 году;  - увеличение доли благоустроенных территорий под размещение стационарных объектов – 100% в 2021 году;  - количество благоустроенных территорий под размещение стационарных объектов – 2 единицы в 2021 году;  - доля разработанной ПСД (проектно-сметной документации) на благоустройство сквера «Мать и дитя» - 100% в 2021 году;  - количество разработанной ПСД (проектно-сметной документации) на благоустройство сквера «Мать и дитя» в количестве 1 единицы в 2021 году;  - доля приобретенных МАФ (малых архитектурных форм) - 5 % в 2021 году.  - количество приобретенных МАФ (малых архитектурных форм) в количестве 50 единиц в 2021 году;  - доля разработанной ПСД (проектно-сметной документации) на обустройство мест, предназначенных для выгула домашних животных – 100% в 2021 году;  - количество разработанной ПСД (проектно-сметной документации) на обустройство мест, предназначенных для выгула домашних животных – 1 единица в 2021 году;  - увеличение доли содержания дорог Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки – 75,97% в 2019 году;  - увеличение площади уборки дорог от снега с учетом периодичности – 4300000 м2 в 2019 году;  - увеличение доли уборки дорог и территорий Дальнегорского городского округа от снега в зимний период с учетом периодичности уборки с 79,33% в 2020 году до 79,35% в 2021 году;  - увеличение площади уборки дорог и территорий Дальнегорского городского округа от снега в зимний период с учетом периодичности уборки с 5650000 м2 в 2020 году до 5651100 м2 в 2021 году;  - увеличение доли создания контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов с 25,62% в 2020 году до 35,5% в 2021 году;  - увеличение количества созданных контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов с 93 единиц в 2020 году до 129 единиц в 2021 году;  - увеличение доли установленных и обслуживаемых дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа с 0,23% в 2020 году до 2,07% в 2021 году;  - увеличение количества установленных дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа с 10 единиц в 2020 году до 90 единиц в 2021 году;  - увеличение доли протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа с 3,51% в 2020 году до 3,52% в 2021 году;  - увеличение протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа с 2975 м2 в 2020 году до 2980 м2 в 2021 году;  - увеличение доли изготовленных и установленных дорожных ограждений на автодорогах местного значения, обочинах автодорог Дальнегорского городского округа дорожных ограждений на территории Дальнегорского городского округа с 7,70 % в 2020 году до 15,30% в 2021 году;  - увеличение протяженности изготовленных и установленных дорожных ограждений на автодорогах местного значения, обочинах автодорог Дальнегорского городского округа дорожных ограждений на территории Дальнегорского городского округа с 80 п.м в 2020 году до 160 п.м в 2021 году;  - увеличение доли восстановленных (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа 59,93 % в 2020 году до 61,36 % в 2021 году;  - увеличение количества восстановленных (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа с 417 единиц в 2020 году до 427 единиц в 2021 году;  - установка искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа – 33,33% в 2021 году;  - установка искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа в количестве 4 единиц в 2021 году;  - увеличение доли окашиваемых площадей травы в общей площади территорий, покрытых травяным покровом на территории Дальнегорского городского округа с 9,27 % в 2020 году до 201,7 % в 2021 году;  - увеличение площади окоса с учетом периодичности выполнения работ с 154 696,837 м2 в 2020 году до 3366345 м2 в 2021 году;  - увеличение доли освобожденной территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, и улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки с 0,0014% в 2020 году до 0,0027% в 2021 году;  - увеличение числа деревьев, подвергаемых обрезке (сносу), обрезке с целью улучшения эстетического вида зеленых насаждений (приведенные объемы) с 414 шт. в 2020 году до 799 шт. в 2021 году;  - увеличение доли площадей, засаженных цветами в общей доле цветников на территории Дальнегорского городского округа с 72,28% в 2020 до 123,18 % в 2021 году;  - увеличение площадей, засаженных цветами в общей доле цветников на территории Дальнегорского городского округа с 1312 м2 в 2020 году до 2236 м2 в 2021 году;  - увеличение доли восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа с 29% в 2020 году до 63,71 % в 2021 году;  - увеличение протяженности обслуживаемой, отремонтированной ливневой канализации с 5180 м в 2020 году до 11380 метров в 2021 году;  - увеличение доли содержания территории и дорог от мусора и сломанных ветвей Дальнегорского городского округа с 83,80% в 2020 году до 136 % в 2021 году;  - увеличение площади содержания территории и дорог от мусора и сломанных ветвей Дальнегорского городского округа с 16000000 м2 в 2020 году до 25975000 м2 в 2021 году;  - увеличение доли уборки дорог от зимней скользкости на автомобильных дорогах местного значения до 80% в 2021 году;  - увеличение площади содержания дорог от зимней скользкости на автомобильных дорогах местного значения с учетом периодичности 7982400 м2 в 2021 году;  - увеличение доли приобретенной специализированной техники – с 20% в 2019 году до 36% в 2021 году;  - увеличение количества приобретенной специализированной техники – с 5 единиц в 2019 году до 9 единиц в 2021 году;  - приобретение автомобилей грузовых в количестве 2 единиц в 2021 году;  - доля захороненных, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, ежегодно 100 % в 2021 году;  - количество захороненных, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, ежегодно 21 человек в 2021 году;  - увеличение доли протяженности планированного и восстановленного первоначального профиля грунтовых дорог Дальнегорского городского округа до 100% в 2021 году;  - увеличение протяженности планированного и восстановленного первоначального профиля грунтовых дорог Дальнегорского городского округа до 429615 м2 в 2021 году. |