Приложение № 8

к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды»

**Подпрограмма «Обеспечение защищенности от негативных вод на территории Дальнегорского городского округа»**

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа |
| 2 | Соисполнители подпрограммы | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа |
| 3 | Основные мероприятия | Проведение подготовительных работ в рамках мероприятий по капитальному ремонту водохранилища «Нежданка»;Капитальный ремонт земляной плотины, траншейного водосброса.Капитальный ремонт чаши водохранилища, донного водоспуска, водозаборной башни. |
| 4 | Цель муниципальной подпрограммы | Повышение безопасности гидротехнических сооружений.  |
| 5 | Задачи муниципальной подпрограммы | Проведение капитального ремонта водохранилища «Нежданка» |
| 6 | Индикаторы (показатели) подпрограммы | Индикаторы, характеризующие достижение целей подпрограммы:- доля завершенных работ (этапов) по приведению к безопасному техническому состоянию водохранилища «Нежданка»Показатели подпрограммы:- количество гидротехнических сооружений на территории Дальнегорского городского округа находящихся в муниципальной собственности на ремонт которых разработана проектно-сметная документация (1 этап); с 0 ед. в 2020 году до 1 ед. в 2023 году.- капитальный ремонт земляной плотины водохранилища «Нежданка» (510 м.) (2 этап) с 0 м. в 2020 году до 510 м. в 2024 году;- капитальный ремонт траншейного водосбросаводохранилища «Нежданка» (283 м.п.) (2 этап) с 0 м.п. в 2021 году до 283 м.п. в 2024 году;- капитальный ремонт чаши водохранилища «Нежданка» (3200000 м2) (3 этап) с 0 м. в 2021 году до 3200000 м. в 2025 году;- капитальный ремонт донного водоспуска водохранилища «Нежданка» (82.4 м.п.) (3 этап), с 0 м.п. в 2021 году до 82,4 м.п. в 2025 году;- капитальный ремонт водозаборной башни водохранилища «Нежданка» (3 этап), с 0 ед. в 2021 году до 1 ед. в 2025 году. |
| 7 | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 1 этап – «Проведение подготовительных работ в рамках мероприятий по капитальному ремонту водохранилища «Нежданка»», 2023год;2 этап – «Капитальный ремонт земляной плотины, траншейного водосбросаводохранилища «Нежданка», 2024 год;3 этап – «Капитальный ремонт чаши водохранилища, донного водоспуска, водозаборной башни водохранилища «Нежданка»», 2025 год. |
| 8 | Объём средств бюджета Дальнегорского городского округа на финансирование подпрограммы  | Общий объем финансирования подпрограммы составит 13 345,19 тыс. руб., в том числе:2022 год – 0,00тыс. руб.;2023 год – 13 345,19 тыс. руб.;2024 год – 00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;2026 год – 0,00 тыс. руб.;из них за счет средств краевого бюджета 13209,02 тыс. руб., в том числе:2022 год – 0,00 тыс. руб.;2023 год – 13 209,02 тыс. руб.;2024 год –0,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;2026 год – 0,00 тыс. руб.;из них за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа 136,17 тыс. руб., в том числе:2022 год – 0,000 тыс. руб.;2023 год – 136,17 тыс. руб.;2024 год – 0,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;2026 год – 0,00 тыс. руб.; |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | Повышение безопасности и надежности эксплуатации существующих гидротехнических сооружений |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития**

Существующая ситуация с уровнем безопасности ГТС характеризуется возможностью возникновения значительного материального ущерба, поскольку ГТС находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Ситуация усугубляется в период весеннего половодья и дождевых паводков и связана с неудовлетворительным техническим состоянием ГТС и возможностью его разрушения. Низкий уровень состояния ГТС обусловлен рядом причин, связанных как с техническим состоянием, так и отсутствием служб эксплуатации, систематического мониторинга состояния ГТС.

На территории Дальнегорского городского округа расположено одно ГТС, находящееся в муниципальной собственности – водохранилище «Нежданка».

Для достижения цели по предотвращению негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду планируется решение одной из важных задач повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений.

Для решения данной задачи по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений в рамках [подпрограммы](#sub_10010) " Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Дальнегорского городского округа " будут проведены мероприятия по:

- Проведению подготовительных работ в рамках мероприятий по капитальному ремонту водохранилища «Нежданка»;

- Капитальный ремонт земляной плотины, траншейного водосброса водохранилища «Нежданка».

- Капитальный ремонт чаши водохранилища, донного водоспуска, водозаборной башни водохранилища «Нежданка».

Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень эксплуатационной надежности гидротехнического сооружения путем приведения к безопасному техническому состоянию, с целью обеспечения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод, охране водных ресурсов.

**2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа в сфере реализации подпрограммы, цель и задачи подпрограммы**

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений является одним из приоритетных направлений деятельности администрации Дальнегорского городского округа в сфере охраны окружающей среды. Повышение уровня экологической безопасности населения на территории Дальнегорского городского округа занимает значительное место в реализации ее политики.

С учётом текущего состояния экологической обстановки на территории Дальнегорского городского округа программой определена следующая цель:

- повышение безопасности гидротехнических сооружений.

Исходя из этого, формулируется следующая задача программы:

- проведение капитального водохранилища «Нежданка».

Реализация программы позволит защитить население и объекты экономики от негативного воздействия вод, посредством повышения уровня безопасности гидротехнических сооружений.

**3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

Индикаторы, характеризующие достижение целей подпрограммы:

- доля завершенных работ (этапов) по приведению к безопасному техническом состоянию водохранилища "Нежданка".

Показатели подпрограммы:

- количество гидротехнических сооружений на территории Дальнегорского городского округа находящихся в муниципальной собственности на ремонт которых разработана проектно-сметная документация (1 этап);

- проведение капитального ремонта земляной плотины водохранилища «Нежданка» (510 м.) (2 этап);

- проведение капитального ремонта траншейного водосброса водохранилища «Нежданка» (283 м.п.) (2 этап);

- проведение капитального ремонта чаши водохранилища «Нежданка» (3200000 м2) (3 этап);

- проведение капитального ремонта донного водоспуска водохранилища «Нежданка» (82.4 м.п.) (3 этап);

- проведение капитального ремонта водозаборной башни водохранилища «Нежданка» (3 этап).

**4. Описание основных мероприятий**

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

- проведение подготовительных работ в рамках мероприятий по капитальному ремонту водохранилища «Нежданка»;

- капитальный ремонт земляной плотины, траншейного водосброса;

- капитальный ремонт чаши водохранилища, донного водоспуска, водозаборной башни.

Данные мероприятия направлены на решение ключевых задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения рационального природопользования на территории Дальнегорского городского округа и осуществление которых будет способствовать защите территории и населения Дальнегорского городского округа от негативного воздействия вод. Перечень программных мероприятий с обобщенной характеристикой содержатся в приложении № 3 к настоящей программе.

**5. Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей эффективности реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ. Оказания услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Реализация мероприятий, указанных в приложении 2, осуществляется отделом жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.

Реализация подпрограммы предполагает:

- проведение подготовительных работ в рамках мероприятий по капитальному ремонту водохранилища «Нежданка» (2023 год);

- проведение работ по капитальному ремонту земляной плотины, траншейного водосброса водохранилища «Нежданка» (2024 год);

- проведение работ по капитальному ремонту чаши водохранилища, донного водоспуска, водозаборной башни водохранилища «Нежданка» (2025 год);

Внесение изменений в перечень мероприятий подпрограммы, сроков ее реализации осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 16 февраля 2021 № 127-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа».

**6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

При реализации подпрограммы руководствуются федеральным и краевым законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Дальнегорского городского округа.

Необходимость разработки законодательных и иных правовых актов муниципального образования будет определяться в процессе реализации подпрограммы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнителем подпрограммы применение мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрено.

**7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе**

В рамках подпрограммы не предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) по причине отсутствия подотчетных бюджетных учреждений у ответственного исполнителя, вследствие чего формирование муниципальных заданий подпрограммой не предусмотрено (приложение № 6 к муниципальной программе).

**8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников**

Общий объем финансирования подпрограммы составит 13 345,19 тыс. руб., в том числе:

2022 год – 0,00тыс. руб.;

2023 год – 13 345,19 тыс. руб.;

2024 год – 00 тыс. руб.;

2025 год – 0,00 тыс. руб.;

2026 год – 0,00 тыс. руб.;

из них за счет средств краевого бюджета 13209,02 тыс. руб., в том числе:

2022 год – 0,00 тыс. руб.;

2023 год – 13 209,02 тыс. руб.;

2024 год –0,00 тыс. руб.;

2025 год – 0,00 тыс. руб.;

2026 год – 0,00 тыс. руб.;

из них за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа 136,17 тыс. руб., в том числе:

2022 год – 0,000 тыс. руб.;

2023 год – 136,17 тыс. руб.;

2024 год – 0,00 тыс. руб.;

2025 год – 0,00 тыс. руб.;

2026 год – 0,00 тыс. руб.

**9. Срок и этапы реализации муниципальной программы**

1 этап – «Проведение подготовительных работ в рамках мероприятий по капитальному ремонту водохранилища «Нежданка»»», 2023 год;

2 этап – «Капитальный ремонт земляной плотины, траншейного водосброса водохранилища «Нежданка»», 2024 год;

3 этап – «Капитальный ремонт чаши водохранилища, донного водоспуска, водозаборной башни водохранилища «Нежданка»», 2025 год.