|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Дальнегорского городского округа от «\_30\_»\_августа\_\_№ \_500-па |

**Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы**

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа |
| Структура муниципальной программы:  |  |
| подпрограммы | Не предусмотрено |
| отдельные мероприятия: | 1. Строительство объектов водоснабжения;2. Строительство объектов энергоснабжения;3. Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог  |
| Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 г. №398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы. |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества жизни многодетных семей, путем предоставления земельных участков для строительства жилья, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.  |
| Задача муниципальной программы |  Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, электроснабжения, внутриквартальных и подъездных дорог к земельным участкам, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям.  |
| Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы  | Индикаторы:- Доведение уровня обеспеченности объектами водоснабжения земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей с 0 % в 2016 году до 100 % к 2021 году;- Доведение уровня обеспеченности объектами электроснабжения земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей с 35 участков в 2016 году до 113 участков к 2021 году;- Доведение уровня обеспеченности автомобильными дорогами земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей с 23 участков в 2016 году до 113 участков к 2021 году.Показатели:-Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения, электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий с 0 проектов в 2016 году до 4 проектов к 2021 году; -Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий с 1 проекта в 2016 году до 3 проектов к 2021 году; - Строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры:- скважинные водозаборы, с 0 скважин в 2016 году до 113 скважин к 2021 году;- линии электропередач с 0 метров в 2016 году до 4750 м к 2021 году;- проезды и подъездные автомобильные дороги с 0 метров в 2016 году до 6715 м к 2021 году. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной целевой программы  | Срок реализации программы 2017-2021 годы. Программа реализуется в один этап |
| Объем средств бюджета Дальнегорского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников  | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 123615,796 тыс. руб. в том числе:2017 год – 5700,0 тыс. руб.;2018 год - 26928,0 тыс. руб.;2019 год - 48856,716 тыс.руб.;2020 год – 32542,080 тыс. руб.;2021 год – 9589,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит улучшить качество жизни многодетных семей и создание комфортных условий для строительства жилых домов на выделенных земельных участков.  |

**1.** О**бщая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития**

Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы (далее муниципальная программа) разработана с целью решения проблем на территории Дальнегорского городского округа в области обеспечения земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой для снижения затрат на строительство жилых домов и улучшения жилищных условий указанной категории граждан.

Задача по обеспечению земельных участков, предоставляемых для многодетных семей, инженерной и транспортной инфраструктурой при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований определена Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

По состоянию на 01.08.2016 года в реестр граждан, имеющих трех и более детей, подавших заявление на бесплатное предоставление в собственность земельных участков на территории Дальнегорского городского округа, включено 113 семей, предоставлено земельных участков указанной категории – 93. Анализ данных показывает, что обеспеченность земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, соответствующей инфраструктурой составляет в среднем 18 %, в том числе:

- электроснабжение – 33 %;

- водоснабжение – 0 %;

- обеспеченность автомобильными дорогами – 21 %.

Решение проблемы программно-целевым методом позволит реализовать поставленные задачи.

Органами местного самоуправления, на которые возложена задача по предоставлению земельных участков многодетным семьям, должна оказываться поддержка данной категории граждан, в том числе и по обеспечению земельных участков необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.

Основным фактором, сдерживающим развитие жилищного строительства, на сегодняшний день остается вопрос обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой – электроснабжением, водоснабжением, проездами и подъездными автомобильными дорогами к земельным участкам.

При реализации муниципальной программы возможны финансовые риски, связанные с отсутствием или недостаточным финансированием мероприятий муниципальной программы. Это может привести к тому, что не будет осуществлено строительство инфраструктуры и не выполнены предусмотренные законом обязательства.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения планового финансирования муниципальной программы.

Организационные риски, возможные при реализации муниципальной программы, связаны с взаимодействием органов местного самоуправления и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Взаимное сотрудничество в рамках полномочий приведет к преодолению организационных рисков, не позволит поставить под угрозу обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам имеющих трех и более детей.

В ходе реализации муниципальной программы возможны юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации. Регулярный правовой мониторинг, своевременное внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты Дальнегорского городского округа, позволят минимизировать последствия возможных изменений в законодательстве Российской Федерации.

**2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы.**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2013 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050, государственной программой Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2013 года №398-па, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Стратегией социально-экономического развития Дальнего Восток и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 г. №2094-р, Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 N 324-КЗ, Законом Приморского края от 22.12.2010 N 721-КЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Приморского края", Уставом Дальнегорского городского округа.

Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа, в рамках которой реализуется муниципальная программа, определяются целями и задачами, направленными на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей.

Приоритетными направлениями муниципальной политики для реализации целей и задач муниципальной программы является повышение качества и условий жизни многодетных семей, проживающих на территории Дальнегорского городского округа.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации целью муниципальной программы является:

* Повышение качества жизни многодетных семей, путем предоставления земельных участков для строительства жилья, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы предполагается решение следующей задачи:

* Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, электроснабжения, внутриквартальных и подъездных дорог к земельным участкам, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям.

**3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы.**

 Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется следующими индикаторами, показателями.

Целевые индикаторы, характеризующие достижение цели муниципальной программы:

- Доведение уровня обеспеченности объектами водоснабжения земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей с 0 % в 2016 году до 100 % к 2021 году;

- Доведение уровня обеспеченности объектами электроснабжения земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей с 35 участков в 2016 году до 113 участков к 2021 году;

- Доведение уровня обеспеченности автомобильными дорогами земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей с 23 участков в 2016 году до 113 участков к 2021 году.

Целевые показатели, характеризующие достижение целей муниципальной программы:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения, электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий с 0 проектов в 2016 году до 4 проектов к 2021 году;

- Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий с 1 проекта в 2016 году до 3 проектов к 2021 году;

- Строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры:

- скважинные водозаборы, с 0 скважин в 2016 году до 113 скважин к 2021 году;

- линии электропередач с 0 метров в 2016 году до 4750 м к 2021 году;

- проезды и подъездные автомобильные дороги с 0 метров в 2016 году до 6715 м к 2021 году.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы соответствуют ее цели и задаче.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, указаны в приложении №1 к муниципальной программе.

**4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий.**

 Муниципальная программа состоит из отдельных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей муниципальной программы.

В соответствии с целевой направленностью муниципальной программы предусматривается реализация следующих мероприятий:

1. Строительство объектов водоснабжения;
2. Строительство объектов энергоснабжения;
3. Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог.

Для реализации мероприятий муниципальной программы предусматривается:

 а) разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий;

б) разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий;

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Срок реализации муниципальной программы - 2017 - 2021 годы.

Перечень мероприятий муниципальной программы, наименование ответственного исполнителя, соисполнителей, сроки и ожидаемые результаты их реализации, последствия не реализации подпрограммы, связь с показателями муниципальной программы, указаны в приложении №2 к муниципальной программе.

**5. Механизм реализации муниципальной программы.**

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, величин показателей и целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнителем отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, несет ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации.

**6. Оценка применения мер государственного регулирования**

**в сфере реализации муниципальной программы и сведения**

**об основных мерах правового регулирования**

Меры налогового, тарифного и иные меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены ([приложение N 3](#Par732) к муниципальной программе). [Сведения](#Par786) об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы предоставлены в приложении N 4 к муниципальной программе.

**7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

**по этапам реализации муниципальной программы**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе не формируются. Муниципальные услуги в рамках муниципальной программы не предусмотрены ([приложение N 5](#Par827) к муниципальной программе).

**8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 123615,796 тыс. руб. в том числе:

2017 год – 5700,0 тыс. руб.;

2018 год - 26928,0 тыс. руб.;

2019 год - 48856,716 тыс.руб.;

2020 год – 32542,080 тыс. руб.;

2021 год – 9589,0 тыс. руб.

Стоимость реализации муниципальной программы рассчитана исходя из стоимости реализации мероприятий муниципальной программы.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Дальнегорского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное [обеспечение](#Par873) реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа представлено в приложении N 6 к муниципальной программе.

Привлечение на реализацию целей муниципальной программы средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников представлены в приложении №7 к муниципальной программе.

**9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в 2017 - 2021 годах в один этап. Промежуточные показатели муниципальной программы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации муниципальной программы и служит основой для принятия решения о ее корректировки.

**10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы предназначен для оценки эффективности реализации муниципальной программы, достижения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, соответствия достигнутых результатов запланированным целевым индикаторам, показателям.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степень достижения целей муниципальной программы;

- степень достижения задач муниципальной программы;

- степень эффективности использования бюджетных средств.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как степень выполнения запланированных результатов реализации муниципальной программы: целевых индикаторов, показателей муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы включает в себя следующие показатели:

1. Расчет степени достижения цели муниципальной программы:

1.1 применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора:



 - фактическое выполнение цели муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого индикатора;

 - плановое значение целевого индикатора;

1.2 применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора по сравнению с плановым значением целевого индикатора:



 - фактическое выполнение цели муниципальной программы;

 - фактическое значение индикатора;

 - плановое значение индикатора.

2. Расчет степени достижения задач муниципальной программы:

2.1 применяется для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения показателя над плановым значением показателя:



 - фактическое выполнение задачи муниципальной программы;

 - фактическое значение показателя;

 - плановое значение показателя.

2.2 применяется для показателей, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя:

 1

I задача = x 100%, где:

 I факт / I план

 I задача – фактическое достижение задачи муниципальной программы;

I факт – фактическое значение показателя;

I план – плановое значение показателя;

3. Расчет среднего значения выполнения задач муниципальной программы:



 - среднее значение выполнения задач муниципальной программы,

 - суммарное значение фактического выполнения задач муниципальной программы;

n - количество задач муниципальной программы.

4. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств:



 - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

 - фактическое освоение бюджетных средств в отчетном периоде;

 - запланированный объем бюджетных средств в отчетном периоде.

5. Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных промежуточных результатов реализации муниципальной программы (целевых индикаторов, показателей муниципальной программы).

 Приложение № 1

 к муниципальной программе «Обеспечение

 инженерной и дорожной инфраструктурой

 земельных участков, предназначенных для

 бесплатного предоставления многодетным

 семьям для индивидуального жилищного

 строительства на территории Дальнегорского

 городского округа» на 2017-2021 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой индикатор, показатель (наименовании) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя |  |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021годы |  |  |  |
| Отдельное мероприятия 1. Строительство объектов водоснабжения |  |  |  |
| 1.1 | Индикатор: доведение уровня обеспеченности объектами водоснабжения земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей | % | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 100 |
| 1.2 | Показатель: разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3 | Показатель: Строительство скважинных водозаборов | единиц | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 113 |
| Отдельное мероприятие 2. Строительство объектов энергоснабжения |
| 2.1 | Индикатор: доведение уровня обеспеченности объектами электроснабжения земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей | единиц | 35 | 35 | 35 | 55 | 55 | 55 | 113 |
| 2.2 | Показатель: разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | единиц | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3 | Показатель: Строительство линий электропередач | м | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 4750 |
| Отдельное мероприятие 3. Строительство внутриквартальных и подъездных дорог |
| 3.1 | Индикатор: Доведение уровня обеспеченности автомобильными дорогами земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей | единиц | 23 | 23 | 55 | 55 | 93 | 113 | 113 |
| 3.2 | Показатель: Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | единиц | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.3 | Показатель: Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог | м | 0 | 0 | 1675 | 1675 | 4675 | 6715 | 6715 |

 Приложение № 2

 к муниципальной программе «Обеспечение

 инженерной и дорожной инфраструктурой

 земельных участков, предназначенных для

 бесплатного предоставления многодетным

 семьям для индивидуального жилищного

 строительства на территории Дальнегорского

 городского округа» на 2017-2021 годы

**ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ**

 **ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ**

 **БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО**

**ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ**

**ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |
| начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь подпрограммы, отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021годы. |
|  | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство объектов водоснабжения | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа. | 2018 г. | 2021 г. | обеспечение 113 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей скважинными водозаборами | Ухудшение качества жизни многодетных семей | Соответствует целевым показателям муниципальной программы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021годы. |
| 2.  | Строительство объектов энергоснабжения | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2017 г. | 2021 г. | обеспечение 113 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей сетями электроснабжения | Ухудшение качества жизни многодетных семей | Соответствует целевым показателям муниципальной программы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021годы. |
| 3 | Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены. | 2017 г. | 2020 г. | обеспечение 113 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей подъездными дорогами | Ухудшение качества жизни многодетных семей | Соответствует целевым показателям муниципальной программы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021годы. |

 Приложение № 3

 к муниципальной программе «Обеспечение

 инженерной и дорожной инфраструктурой

 земельных участков, предназначенных для

 бесплатного предоставления многодетным

 семьям для индивидуального жилищного

 строительства на территории Дальнегорского

 городского округа» на 2017-2021 годы

**ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ**

 **ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ**

 **БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО**

**ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ**

**ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры государственного регулирования | Объем доходов/расходов Дальнегорского городского округа [<\*>](#Par763) (тыс. руб.) | Финансовая оценка результатов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реализация мероприятий муниципальной программы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования | Х | Х | Х | Х | Х |

--------------------------------

<\*> - объем выпадающих доходов бюджета Дальнегорского городского округа, увеличение расходных обязательств Дальнегорского городского округа.

 Приложение № 4

 к муниципальной программе «Обеспечение

 инженерной и дорожной инфраструктурой

 земельных участков, предназначенных для

 бесплатного предоставления многодетным

 семьям для индивидуального жилищного

 строительства на территории Дальнегорского

 городского округа» на 2017-2021 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

**В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ**

 **ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ**

 **БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО**

**ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ**

**ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта нормативного правового акта Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, Дальнегорского городского округа | Основные положения проекта нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| 1. | При реализации муниципальной программы не требуется дополнительных мер правового регулирования | Х | Х |

 Приложение № 5

 к муниципальной программе «Обеспечение

 инженерной и дорожной инфраструктурой

 земельных участков, предназначенных для

 бесплатного предоставления многодетным

 семьям для индивидуального жилищного

 строительства на территории Дальнегорского

 городского округа» на 2017-2021 годы

**ПРОГНОЗ**

**СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ**

**НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)**

**МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КАЗЕННЫМИ, БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ**

**УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ**

 **ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ**

 **БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО**

**ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ**

**ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (выполнение работы), показателя объема услуги (выполнения работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения работы) | Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1. | Наименование муниципальной услуги (выполнения работы) и ее содержание: | выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Дальнегорска в рамках муниципальной программы не предусмотрено |
| 2. | Показатель объема муниципальной услуги (выполнения работы): |

 Приложение № 6

 к муниципальной программе «Обеспечение

 инженерной и дорожной инфраструктурой

 земельных участков, предназначенных для

 бесплатного предоставления многодетным

 семьям для индивидуального жилищного

 строительства на территории Дальнегорского

 городского округа» на 2017-2021 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ**

**БЮДЖЕТА ДЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ**

 **ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ**

 **БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО**

**ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ**

**ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы Дальнегорского округа (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021годы | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 964 | Х | Х | Х | 5700,00 | 26928,00 | 48856,716 | 32542,080 | 9589,00 |
| 2 | Отдельные мероприятия | всего | 964 | Х | Х | Х | 5700,00 | 26928,00 | 48856,716 | 32542,080 | 9589,00 |
| 2.1 | Строительство сетей водоснабжения, в том числе | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 964 | Х | Х | Х | 0,00 | 2708,00 | 1000,00 | 0,00 | 5589,00 |
| 2.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрены | 964 | Х | Х | Х | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Строительство скважинных водозаборов | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 964 | Х | Х | Х | 0,00 | 2208,00 | 0,00 | 0,00 | 5589,00 |
| 2.2 | Строительство объектов энергоснабжения, в том числе | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 964 | Х | Х | Х | 500,00 | 1250,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
| 2.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрены | 964 | Х | Х | Х | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Строительство линий электропередач | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 964 | Х | Х | Х | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
| 2.3 | Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог, в том числе | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрены  | 964 | Х | Х | Х | 5200,00 | 22970,00 | 47856,716 | 32542,080 | 0,00 |
| 2.3.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрены | 964 | Х | Х | Х | 1450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 964 | Х | Х | Х | 3750,00 | 22970,00 | 47856,716 | 32542,080 | 0,00 |

 Приложение № 7

 к муниципальной программе «Обеспечение

 инженерной и дорожной инфраструктурой

 земельных участков, предназначенных для

 бесплатного предоставления многодетным

 семьям для индивидуального жилищного

 строительства на территории Дальнегорского

 городского округа» на 2017-2021 годы

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ДАЛЬНЕГРСКОГО ГОРОДСКОГО**

**ОКРУГА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ**

**ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,**

**БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ИНЫХ**

**ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ**

 **ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ**

 **БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО**

**ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ**

**ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС <\*> мероприятия, отдельного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021годы | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | всего | 5700,00 | 26928,00 | 48856,716 | 32542,080 | 9589,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 5700,00 | 26928,00 | 48856,716 | 32542,080 | 9589,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Отдельное мероприятиеСтроительство объектов водоснабжения | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | всего | 0,00 | 2708,00 | 1 000,00 | 0,00 | 5589,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00 | 2708,00 | 1 000,00 | 0,00 | 5589,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены | всего | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Строительство скважинных водозаборов | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | всего | 0,00 | 2208,00 | 0, 00 | 0,00 | 5589,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00 | 2208,00 | 0, 00 | 0,00 | 5589,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Строительство объектов энергоснабжения | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | всего | 500,00 | 1250,00 | 0, 00 | 0,00 | 4000,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 500,00 | 1250,00 | 0, 00 | 0,00 | 4000,00 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены | всего | 500,00 | 500,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 500,00 | 500,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Строительство линий электропередач | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | всего | 0,00 | 750,00 | 0, 00 | 0,00 | 4000,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00 | 750,00 | 0, 00 | 0,00 | 4000,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского  | всего | 5200,00 | 22970,00 | 47856,716 | 32542,080 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | городского округа, соисполнители не предусмотрены | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 5200,00 | 22970,00 | 47856,716 | 32542,080 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены | всего | 1450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 1450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены | всего | 3750,00 | 22970,00 | 47856,716 | 32542,080 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 3750,00 | 22970,00 | 47856,716 | 32542,080 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |





 Приложение №10

 к муниципальной программе «Обеспечение

 инженерной и дорожной инфраструктурой

 земельных участков, предназначенных для

 бесплатного предоставления многодетным

 семьям для индивидуального жилищного

 строительства на территории Дальнегорского

 городского округа» на 2017-2021 годы

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ**

 **ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ**

 **БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО**

**ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ**

**ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации | Объём финансирования |
| Срок начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Окончания реализации мероприятия, подпрограммы, отдельного мероприятия |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021годы | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2017 | 2021 | Улучшение качества жизни многодетных семей и создание комфортных условий для строительства жилых домов на выделенных земельных участков. |  | 123615,796 |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2018 | 2021 | обеспечение 113 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей скважинными водозаборами |  | 9297 |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены | 2018 | 2019 | обеспечение 113 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей скважинными водозаборами | - | 1500,00 |
| 2.2 | Строительство скважинных водозаборов | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2018 | 2021 | обеспечение 113 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей скважинными водозаборами |  | 7797,00 |
| 3. | Строительство объектов энергоснабжения | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2017 | 2021 | обеспечение 113 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей сетями электроснабжения  |  | 5750,00 |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены | 2017 | 2018 | обеспечение 113 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей сетями электроснабжения |  | 1000,00 |
| 3.2 | Строительство линий электропередач | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2018 | 2021 | обеспечение 113 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей сетями электроснабжения |  | 4750,00 |
| 4 | Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены | 2017 | 2020 | обеспечение 113 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей подъездными дорогами |  | 108568,796 |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены | 2017 | 2017 | обеспечение 113 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей подъездными дорогами |  | 1450,00 |
| 4.2 | Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены | 2017 | 2020 | обеспечение 113 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей подъездными дорогами |   | 107118,796 |