Приложение 10

к муниципальной программе «Ремонт автомобильных

дорог и инженерных сооружений на них на территории

Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы»

План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

«Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа»

на 2015- 2019годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Ответствен-ный исполнитель, соисполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджет - ной классифи - кации | Объем финансирова-ния |
| начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания  реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, в том числе: | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 2015 | 2019 | поддержание нормативного технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2015 год  964 04 09 019 2110 244  2016 год  964 04 09 01 9 00 21 110 244 | 72970,101 |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2015 | 2019 | поддержание нормативного технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2015 год  964 04 09  019 2110 244  2016 год  964 04 09 01 9 00 21110 244 | 55 134,877 |
| 1.2 | Ремонт инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 2016 | 2016 | улучшение состояния инженерных сооружений, обеспечение отвода поверхностных вод с дорожного полотна и предотвращение преждевременного разрушения | 2016 год  964 0409 01 9 00 21110 244 | 17 835,224 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 2016 | 2019 | улучшение асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов на территории Дальнегорского городского округа | 2016 год  964 04 09 01 9 00 21120 244  964 04 09 0190092400244  964 04 09 01900S2400244 | 18 202,805 |
| 3 | Проектирование, строительство подъездных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным, (предоставляе-мым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, а так же молодым семьям | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 2016 | 2019 | Прирост количества земельных участков, предоставленных, (предоставляемых) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, а также молодым семьям | 2015 год  964 04 09 019 2110 244  964 04 09 0199238244  2016 год  964 04 09 01900S2380244  964 04 09 0190092380244 | 1672,500 |