Приложение

к постановлению администрации

Дальнегорского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы**

 **ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа |
| 2 | Соисполнители муниципальной программы | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа  |
| 3 | Структура муниципальной программы: |  |
| 4 | Подпрограммы муниципальной программы | **«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» на 2019 - 2024 годы»** |
| 4.1 | подпрограммы муниципальной программы, действие которых завершено, либо передано в другую муниципальную программу |  |
| 5 | Отдельные мероприятия муниципальной программы | 1. **Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»**
2. **Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Веселый дворик» (Комплексная детская площадка)»**
3. **Участие Дальнегорского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО**
4. **Проведение претензионной работы**
5. **Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения**
 |
| 5.1 | отдельные мероприятия муниципальной программы, действие которых завершено, либо передано в другую муниципальную программу | **1. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) г. Дальнегорск;****2. Благоустройство дворовых территорий Дальнегорского городского округа;****3. Благоустройство общественных территорий** |
| 6. | Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации»;- Постановление Правительства Приморского края от 26.07.2023 № 508-пп «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на выплату грантов бюджетам муниципальных образований Приморского края в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в 2023 год»;- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2009 № 2094 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»;- Постановление Администрации Приморского края от 19.12.2019 № 860-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы»;- Постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»;- Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 23.03.2022 № 340-па «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2030 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнегорского городского округа до 2030 года». |
| 7. | Цель муниципальнойпрограммы | повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнегорского городского округа |
| 8. | Задачимуниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа;- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Дальнегорского городского округа;- реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Веселый дворик» (Комплексная детская площадка);- участие Дальнегорского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО;- поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения. |
| 9. | Индикаторы (показатели) муниципальной программы | Индикаторы, характеризующие достижение цели подпрограммы:- увеличение доли оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;- увеличение доли оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;- увеличение доли отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;- увеличение доли проведенной претензионной работы.Показатели подпрограммы, характеризующие решение задачи**:**- увеличение количества оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов;- увеличение количества оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов;- увеличение количества отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов;- увеличение количества полученных заключений (предложений).Индикаторы, характеризующие достижение цели программы:- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;- увеличение доли благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа от общего количества таких территорий;- увеличение доли проведенной претензионной работы в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;- доля установленных комплексных детских площадок при реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»;- увеличение доли реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО;- увеличение доли реализованных проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения.Показатели программы, характеризующие решение задачи:- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;- увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа;- увеличение количества полученных экспертных заключений;- увеличение количества установленных комплексных детских площадок при реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»;- увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО;- увеличение количества реализованных проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения. |
| 10. | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап в 2018-2024 годы. |
| 11. | Объем средств бюджета Дальнегорского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования муниципальной программы составит **344 738,27206 тыс. руб**., из них: **за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа 39 802,96744 тыс.руб.**, в том числе:2018 год – 947,81091 тыс.руб.;2019 год – 1 472,64589 тыс.руб.;2020 год – 16 808,72274 тыс.руб.;2021 год – 2 529,14681 тыс.руб.; 2022 год – 4 630,80525 тыс.руб.;2023 год – 10 349,45600 тыс.руб.;2024 год – 3 064,37984 тыс.руб.Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели муниципальной программы **средств краевого и федерального бюджетов** составляет **304 935,30462 тыс. руб.**, в том числе:**средства краевого бюджета** – **138 181,06551 тыс. руб.**; в том числе:2018 год – 2 478,02808 тыс.руб.;2019 год – 26 768,04611 тыс.руб.; 2020 год – 26 139,39001 тыс.руб.;2021 год – 13 289,34969 тыс.руб.;2022 год – 17 041,24356 тыс.руб.;2023 год – 26 438,01606 тыс.руб.;2024 год – 26 026,99200 тыс.руб.**средства федерального бюджета – 166 754,23911 тыс.руб.;** в том числе: 2018год – 18 172,20574 тыс.руб.;2019 год – 18 034,25890 тыс.руб.; 2020 год –25 462,75375 тыс.руб.;2021 год – 26 207,47554 тыс.руб.;2022 год – 25 450,25540 тыс.руб.;2023 год – 25 291,38320 тыс.руб.;2024 год – 28 135,90658 тыс.руб.Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы не предусмотрено.  |
| 12. | Ожидаемые результаты муниципальной программы | - увеличение доли оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 0% в 2018 году до 1,63% в 2024 году;- увеличение доли оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 2,6% в 2018 году до 5,86% в 2024 году;- увеличение доли отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 4,08% в 2018 году до 24,93% в 2024 году;- увеличение доли проведенной претензионной работы от 0% в 2020 году до 1% в 2021 году;- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 2,7% в 2017 году до 3,44% в 2018 году, от 3,93% в 2019 году до 7,13% в 2022 году;- увеличение доли благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа от общего количества таких территорий от 12% в 2017 году до 17% в 2018 году, от 20% в 2019 году до 65% в 2024 году;- увеличение доли установленных комплексных детских площадок при реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» до 100 % в 2022 году;- увеличение доли реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО от 0% в 2022 году до 100% в 2023 году;- увеличение доли проведенной претензионной работы в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 0% в 2022 году до 100 % в 2023 году;- увеличение доли реализованных проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения от 0 % в 2022 году до 100 % в 2023 году;- увеличение количества оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 0 ед. в 2018 году до 10 ед. в 2024 году;- увеличение количества оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 14 ед. в 2018 году до 24 ед. в 2024 году;- увеличение количества отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 22 ед. в 2018 году до 102 ед. в 2024 году;- увеличение количества полученных заключений (предложений) от 0 ед. в 2020 году до 1 ед в 2021 году;- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, от 11 ед. в 2017 году до 14 ед. в 2018 году, от 16 ед. в 2019 году до 29 ед. в 2022 году;- увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа от 2,4 ед. в 2017 году до 3,4 ед. в 2018 году, от 4 ед. в 2019 году до 13 ед. в 2024 году;- увеличение количества установленных комплексных детских площадок при реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» до 1 ед. в 2022 году;- увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО от 0 ед. в 2022 году до 1 ед. в 2023 году;- увеличение количества полученных экспертных заключений от 0 ед. в 2022 году до 1 ед в 2023 году;- увеличение количества реализованных проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения от 0 ед. в 2022 году до 13 ед. в 2023 году. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере и**

**прогноз её развития**

Важнейшей задачей администрации Дальнегорского городского округа является формирование и обеспечение среды, комфортной
и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство
и надлежащее содержание территорий общего пользования, дворовых территорий, наличие современных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Реализация программы осуществляется по шести направлениям:

- Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»;

- «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019-2024 годы»;

- реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Веселый дворик» (Комплексная детская площадка);

- участие Дальнегорского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО;

- проведение претензионной работы;

- поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей, недостаточно обустроенных детских и спортивных площадок.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода, рассчитанного на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить благоприятные условия для отдыха и жизни жителей.

Состояние парков, скверов за последние годы на территории города также ухудшилось вследствие растущих антропогенных и техногенных нагрузок, значительной части необходим постоянный уход. Часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. Зеленые насаждения содержатся недостаточно качественно и системно, не ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев, требующих сноса.

Парки представлены лишь наличием кустарников и деревьев, требующих ухода, формовочной обрезки, уборки. На сегодняшний день отсутствуют объекты благоустройства – тропиночная сеть, скамейки, урны, архитектурные элементы, спортивно-оздоровительные и детские площадки. То есть, первоначальное функциональное назначение использования данной территории утрачено.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Дальнегорского городского округа, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и территорий общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского**

**городского округа в сфере реализации муниципальной программы, цель и задачи муниципальной программы на 2018-2024**

Основным приоритетом муниципальной политики в вопросах благоустройства города является создание и развитие благоприятной городской среды для проживания населения Дальнегорского городского округа, поэтому основной целью реализации программы является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства в первую очередь дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Дальнегорского городского округа.

Исходя из этого, формулируются следующие задачи программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Дальнегорского городского округа;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Дальнегорского городского округа;

- реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Веселый дворик» (Комплексная детская площадка);

- участие Дальнегорского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО;

- поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения.

**3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

Индикаторами муниципальной программы, характеризующими достижение её цели, являются:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 2,7% в 2017 году до 3,44% в 2018 году, от 3,93% в 2019 году до 7,13% в 2022 году;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа от общего количества таких территорий от 12% в 2017 году до 17% в 2018 году, от 20% в 2019 году до 65% в 2024 году;

- увеличение доли установленных комплексных детских площадок при реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» до 100 % в 2022 году;

- увеличение доли реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО от 0% в 2022 году до 100% в 2023 году;

- увеличение доли проведенной претензионной работы в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 0% в 2022 году до 100% в 2023 году;

- увеличение доли реализованных проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения от 0 % в 2022 году до 100 % в 2023 году.

Показатели программы, характеризующие решение задачи:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, от 11 ед. в 2017 году до 14 ед в 2018 году, от 16 ед в 2019 году до 29 ед. в 2022 году;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа, от 2,4 ед. в 2017 году до 3,4 ед в 2018 году, от 4 ед. в 2019 году до 13 ед. в 2024 году;

- увеличение количества установленных комплексных детских площадок при реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» до 1 ед. в 2022 году;

- увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО от 0 ед. в 2022 году до 1 ед. в 2023 году;

- увеличение количества полученных экспертных заключений от 0 ед. в 2022 году до 1 ед в 2023 году;

- увеличение количества реализованных проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения от 0 ед. в 2022 году до 13 ед. в 2023 году.

1. **Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий**

Каждое мероприятие решает конкретные задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы описаны и реализуются пять отдельных мероприятий: Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Веселый дворик» (Комплексная детская площадка) в 2022 году, участие Дальнегорского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО в 2023 году, проведение претензионной работы, поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований по решению вопросов местного значения и одна подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019-2024 годы», имеющие одну цель - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий Дальнегорского городского округа.

При выполнении указанных мероприятий обязательным требованием является прохождение ценовой экспертизы сметной документации на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов согласно Правил предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края, утвержденных постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 944-па.

* 1. **Отдельное мероприятие** **Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»**

Отдельное мероприятие – Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности общественных и дворовых территорий.

**4.1.1.** «Благоустройство общественных территорий Дальнегорского городского округа», ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, включает в себя мероприятия по разработке проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий, проведению ценовой экспертизы сметной стоимости, брендированию объектов, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности общественных территорий.

Период реализации отдельного мероприятия в рамках реализации муниципальной программы: 2018-2024 годы.

**4.1.2.** «Благоустройство дворовых территорий Дальнегорского городского округа», ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Период реализации благоустройства дворовых территорий, включая мероприятия по разработке проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий, проведение ценовой экспертизы сметной стоимости, брендирование объектов, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы с 2018 по 2022 годы.

* 1. **Отдельное мероприятие «Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Веселый дворик» (Комплексная детская площадка)**

4.2.1 Отдельное мероприятие – реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» мероприятие: «Веселый дворик» (комплексная детская площадка), ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания условий комфортной, безопасной и развивающей среды через благоустройство и оборудование комплексной детской площадки, для укрепления физического здоровья детей, активного отдыха и социального общения.

Период реализации проекта, включая мероприятия по разработке проектно-сметной документации, проведению ценовой экспертизы сметной стоимости в рамках реализации муниципальной программы в 2022 году.

* 1. **Отдельное мероприятие «Участие Дальнегорского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО»**

4.3.1 Отдельное мероприятие – «Участие Дальнегорского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО», ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель: право получения финансовой поддержки в целях реализации лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды для последующего повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшения содержания и безопасности общественной территории, участвующей в конкурсе.

Период реализации отдельного мероприятия в рамках реализации муниципальной программы: 2023 год.

* 1. **Отдельное мероприятие «Проведение претензионной работы»**

4.4.1 Отдельное мероприятие – «Проведение претензионной работы», ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель проведения проверки на предмет соответствия выполненных работ благоустроенных дворовых и общественных территорий проектно-сметной документации с выдачей экспертного заключения о техническом состоянии и соответствия стоимости объектов исследования.

Период реализации отдельного мероприятия в рамках реализации муниципальной программы: 2023 год.

**4.5.** **Отдельное мероприятие программы «Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения»**

4.5.1 Отдельное мероприятие – «Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения», ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания условий комфортной, безопасной и развивающей среды через благоустройство и оборудование комплексной детской площадки, для укрепления физического здоровья детей, активного отдыха и социального общения.

Период реализации отдельного мероприятия в рамках реализации муниципальной программы: 2023 год.

**4.6. Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 годы»**

**4.6.1 Основное мероприятие подпрограммы** **«Установка спортивной площадки»**

Основное мероприятие – «Установка спортивной площадки» имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Ответственный исполнитель: отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель: отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, по согласованию: МКУ «Обслуживающее учреждение», Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН, собственники жилых помещений многоквартирных домов.

**4.6.2 Основное мероприятие подпрограммы «Установка детской площадки»**

Основное мероприятие – «Установка детской площадки» имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Ответственный исполнитель: отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель: отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, по согласованию: МКУ «Обслуживающее учреждение», Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН, собственники жилых помещений многоквартирных домов.

**4.6.3. Основное мероприятие подпрограммы «Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров»**

Основное мероприятие – «Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров», включая мероприятия по разработке проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий, проведению ценовой экспертизы сметной стоимости, брендированию объектов, благоустроенных в рамках реализации подпрограммы, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Ответственный исполнитель: отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель: отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, по согласованию: МКУ «Обслуживающее учреждение», Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН, собственники жилых помещений многоквартирных домов.

**4.6.4. Основное мероприятие подпрограммы «Проведение претензионной работы»**

Основное мероприятие – «Проведение претензионной работы», ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель выявление возможных факторов, влияющих на качество при производстве благоустроительных работ путем проведения дополнительных изыскательских и проектных работ (год реализации мероприятия – 2021 год).

**5. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения подпрограммы и отдельных мероприятий, координацию действий участников муниципальной программы, обеспечения контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

Ответственные исполнители муниципальной программы – отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель: отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.

Реализация отдельных мероприятий осуществляется посредством

- осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

 - предоставления субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджету Дальнегорского городского округа и средства бюджета Дальнегорского городского округа.

При реализации мероприятий муниципальной программы предусматривается синхронизация с реализуемыми на территории Дальнегорского городского округа в рамках других муниципальных программ, направленных на достижение показателей национальных проектов.

5.1. Мероприятия муниципальной программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа и комплексному благоустройству территорий общего пользования осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

В рамках мероприятия муниципальной программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа осуществляются:

а) выполнение работ, включающих минимальный перечень видов работ:

- ремонт (асфальтирование) дворовых территорий, проездов, тротуаров;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн для мусора.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

При выполнении минимального перечня работ (по видам работ, не требующих специальной квалификации при их выполнении) по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов доля трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц составляет не менее 5% от общего объема и (или) стоимости работ по благоустройству.

Порядок трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории на выполнение минимального перечня работ приведен в приложении № 10 к муниципальной программе.

Решение о выполнении работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома Дальнегорского городского округа принимается при условии принятия в данном многоквартирном жилом доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

По результатам выполненного благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется передача объектов благоустройства в состав общего имущества собственникам помещений многоквартирного дома для их последующего содержания, согласно протоколу общего собрания собственников.

Форма акта приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома для их последующего содержание приведена в Приложении № 19 к муниципальной программе.

б) выполнение работ, включающих перечень дополнительных видов работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ некапитального характера.

При выполнении перечня дополнительного вида работ в рамках реализации отдельного мероприятия программы: Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов доля трудового участия заинтересованных лиц составляет не менее 5%, доля финансового участия заинтересованных лиц составляет не менее 20% от общего объема, стоимости работ по благоустройству.

Решение о выполнении дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома принимается при условии реализации минимального перечня работ.

Выполнение работ, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для маломобильных групп населения.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных жилых домов Дальнегорского городского округа, подлежащих благоустройству на 2018 – 2024 годы, представлен в приложении № 12 к муниципальной программе.

Из адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа при условии принятия такого решения общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией, исключаются территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом, территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации настоящей муниципальной программы или не приняли решение о благоустройстве в сроки ею установленные, а также территории, где границы земельных участков не соответствуют границам для последующего обслуживания и эксплуатации элементов в результате благоустройства.

Также возможно исключение при условии принятия такого решения общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией, дворовых территорий, благоустройство которых выполнено в рамках других муниципальных программ с учетом отсутствия необходимости в работах минимального перечня видов работ.

5.2. В рамках мероприятия муниципальной программы по комплексному благоустройству территорий общего пользования Дальнегорского городского округа осуществляются:

а) выполнение работ по комплексному благоустройству территории общего пользования (скверов, парков, памятных мест и прогулочных зон) Дальнегорского городского округа, включающие:

- ремонт твердого покрытия пешеходных дорожек;

- обеспечение освещения;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- озеленение;

- иные виды работ.

Выполнение работ, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для маломобильных групп населения.

Адресный перечень территорий общего пользования Дальнегорского городского округа, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, представлен в приложении № 13 к муниципальной Программе.

Из адресного перечня территорий общего пользования Дальнегорского городского округа при условии принятия такого решения общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией, исключаются территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом.

Также возможно исключение при условии принятия такого решения общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией, общественных территорий, благоустройство которых выполнено за счет средств спонсоров, инвесторов без использования средств федерального/краевого/местного бюджетов.

5.3. Реализация отдельного мероприятия муниципальной программы «Участие Дальнегорского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО» (далее – конкурс) осуществляется посредством подготовки документов и направления конкурсной заявки на участие в конкурсе организацией, с которой заключен муниципальный контракт в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г., в сроки регламентированные Правилами предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237.

В случае одобрения конкурсной заявки межведомственной комиссией и признания ее победителем, Дальнегорскому городскому округу на благоустройство территории общего пользования будет предоставлена денежная премия, сумма которой будет определена решением федеральной комиссии о подведении итогов конкурса победителями конкурса в подгруппе категории «для субъектов ДФО».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жизнеобеспечения Дальнегорского городского округа:

1) формирует структуру муниципальной программы;

2) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и утверждение в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Дальнегорского городского округа;

3) размещает утвержденную муниципальную программу, все изменения к ней в сети Интернет:

 - на официальном сайте администрации Дальнегорского городского округа www.dalnegorsk-mo.ru;

- в государственном реестре документов стратегического планирования, посредством заполнения электронной формы уведомления в системе ГАС «Управление»;

4) организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение индикаторов (показателей) муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации;

5) осуществляет оперативный контроль реализации муниципальной программы с целью выявления возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного и принимает меры по их устранению;

6) предоставляет отчетные данные в соответствии с главой 6 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденного постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (далее – Порядок), в управление экономики администрации Дальнегорского городского округа для проведения мониторинга реализации муниципальной программы (на бумажном и электронном носителе):

 - по итогам за 1 квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом:

 - информацию о степени выполнения отдельных мероприятий муниципальной программы по форме 9 (приложение № 9 к Порядку);

- отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию муниципальной программы по форме 10 (приложение № 10 к Порядку);

 - отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе по форме 11 (приложение № 11 к Порядку);

 - информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы по форме 12 (приложение № 12 к Порядку);

 - сведения о достижении значений индикаторов, показателей муниципальной программы по форме 13 (приложение № 13 к Порядку);

 - в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом - годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы

 Ответственный исполнитель, одновременно с предоставлением отчетных данных, предоставляет в управление экономики администрации Дальнегорского городского округа лист согласования с финансовым управлением администрации Дальнегорского городского округа о правильности предоставленных отчетных форм 10,11,12, (приложение № 10,11,12 к Порядку) в части отражения бюджетных средств.

7) ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, направляет в управление экономики администрации Дальнегорского городского округа согласованный с соисполнителями план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год по форме 7 (приложение № 7).

 Соисполнители – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа:

1) обеспечивает разработку и реализацию отдельных мероприятий программы, в реализации которых предполагается их участие;

 2) по итогам за 1 квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев представляет в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному 16 исполнителю информацию о ходе реализации основных мероприятий и отдельных мероприятий программы, в реализации которых принимали участие (формы 9,10,11,12,13 - приложения № 9,10,11,12,13 к Порядку) при наличии данных;

3) по итогам отчетного года представляет ответственному исполнителю информацию (с приложением отчетных форм 9,10,11,12,13 – приложения № 9,10,11,12,13 к Порядку), необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;

4) несет ответственность за достижение индикаторов (показателей) отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

Реализация рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 апреля 2019 года N 235/пр) по цифровизации городского хозяйства осуществляется посредством синхронизации с муниципальной программой управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа («Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа») путем развития и использования энергоэффективного городского освещения, включая архитектурную и художественную подсветку зданий с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

**5.1. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы**

В целях решения задач, направленных на достижение цели программы, в ее составе предусмотрены мероприятия, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

В результате реализации данных мероприятий программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение задач программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность Дальнегорского городского округа.

Реализация программы позволит достичь:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Дальнегорского городского округа;

- реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Веселый дворик» (Комплексная детская площадка);

- участие Дальнегорского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО;

- поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы и подпрограммы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 8 к программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 9 к программе),

- порядок собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории на выполнение минимального и дополнительного перечня работ (приложение № 10 к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в программу «Формирования современной городской среды на территории города Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы (приложение № 11 к программе).

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству (приложение № 12 к программе);

- перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству (приложение № 13 к программе);

- перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройствупо подпрограмме «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 - 2024 годы» (приложение № 16 к программе);

- форма акта приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома для их последующего содержания в результате выполненного благоустройства (приложение № 19 к программе).

 Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству представлен в приложении № 12 программы (формируется на основании нуждаемости признанной по итогам проведенной инвентаризации, а также заявок Управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, собственников жилых помещений многоквартирных домов в соответствии с Порядком и сроками включения дворовых территорий многоквартирных домов в подпрограмму «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы).

 Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству представлен в приложении № 13 программы в соответствии с «Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в программу «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Дальнегорского городского округа в 2018-2024 годах.

Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству по подпрограмме «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 - 2024 годы» представлен в приложении № 16.

5.2. Сроки реализации и контрольные события программы

 Сроки реализации и контрольные события программы отражаются в приложении № 15 к программе при выборе дворовых и общественных территорий.

5.3. Осуществление контроля за реализацией программы

 В целях осуществления контроля за реализацией программы в Дальнегорском городском округе создана общественная комиссия из представителей администрации Дальнегорского городского округа, Думы Дальнегорского городского округа, представителей политических партий и движений, а также общественных организаций.

**6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Основной мерой правового регулирования муниципальной программы является принятый муниципальный правовой акт администрации Дальнегорского городского округа «О создании муниципального дорожного фонда Дальнегорского городского округа» (решение Думы Дальнегорского городского округа от 08 ноября 2013 года № 164).

 Применение дополнительных мер налогового, тарифного и иных мер государственного регулирования не требуется (приложения № 3 и № 4 к муниципальной программе).

**7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе**

В рамках муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальных услуг (работ) по причине отсутствия подотчетных бюджетных учреждений у ответственного исполнителя, вследствие чего формирование муниципальных заданий программой не предусмотрено (приложение № 5 к муниципальной программе).

**8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников**

Общий объем финансирования муниципальной программы составит **344 738,27206 тыс. руб**., из них: **за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа 39 802,96744 тыс.руб.**, в том числе:

2018 год – 947,81091 тыс.руб.;

2019 год – 1 472,64589 тыс.руб.;

2020 год – 16 808,72274 тыс.руб.;

2021 год – 2 529,14681 тыс.руб.;

2022 год – 4 630,80525 тыс.руб.;

2023 год – 10 349,45600 тыс.руб.;

2024 год – 3 064,37984 тыс.руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели муниципальной программы **средств краевого и федерального бюджетов** составляет **304 935,30462 тыс. руб.**, в том числе:

**средства краевого бюджета** – **138 181,06551 тыс. руб.**;

в том числе:

2018 год – 2 478,02808 тыс.руб.;

2019 год – 26 768,04611 тыс.руб.;

2020 год – 26 139,39001 тыс.руб.;

2021 год – 13 289,34969 тыс.руб.;

2022 год – 17 041,24356 тыс.руб.;

2023 год – 26 438,01606 тыс.руб.;

2024 год – 26 026,99200 тыс.руб.

**средства федерального бюджета – 166 754,23911 тыс.руб.;**

в том числе:

2018год – 18 172,20574 тыс.руб.;

2019 год – 18 034,25890 тыс.руб.;

2020 год –25 462,75375 тыс.руб.;

2021 год – 26 207,47554 тыс.руб.;

2022 год – 25 450,25540 тыс.руб.;

2023 год – 25 291,38320 тыс.руб.;

2024 год – 28 135,90658 тыс.руб.

Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы не предусмотрено. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа, и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели муниципальной программы средств краевого и федерального бюджетов представлено в приложении № 6 к муниципальной программе.

**9. Срок и этапы реализации муниципальной программы**

 Муниципальная программа реализуется в один этап в 2018-2024 годы. Промежуточные показатели реализации муниципальной программы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации муниципальной программы и служат основой для принятия решения о ее корректировке.

**10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

10.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.

10.2. Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных промежуточных результатов реализации муниципальной программы индикаторов, показателей муниципальной программы).

10.3. Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:

10.3.1. расчет степени достижения цели подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы:

10.3.1.1. применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения индикатора над плановым значением:

 I факт

I ц = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, где:

 I план

I ц – фактическое достижение цели муниципальной программы;

I факт – фактическое значение индикатора;

I план – плановое значение индикатора;

При использовании данной формулы, если «Iц">1, значение принимается равным 1.

10.4. расчет степени достижения задач муниципальной программы:

10.4.1. применяется для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения показателя над плановым значением показателя:

 I факт

I задача =\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, где:

 I план

I задача – фактическое достижение задачи муниципальной программы;

I факт – фактическое значение показателя;

I план – плановое значение показателя;

При использовании данной формулы для расчета степени достижения задач, если «Iзадача»>1, значение принимается равным 1.

10.4.2. среднее значение достижения задач муниципальной программы:

 SUM I задача

I з = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , где:

 n

I з – среднее значение выполнения задач муниципальной программы;

SUM I задача – суммарное значение фактического выполнения задач муниципальной программы;

n – количество задач муниципальной программы.

10.5. Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы со средним значением достижения задач муниципальной программы:

10.5.1. в случае если разница между средним значением достижения цели муниципальной программы (Iц) и средним значением достижения задач муниципальной программы (Iз) составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы;

10.5.2. в случае если разница между средним значением достижения цели муниципальной программы (Iц) и средним значением достижения задач программы (Iз) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной программы.

10.6. Среднее значение достижения целей подпрограмм, отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы:

10.6.1. в случае если Iц >= 0,9, цель реализации муниципальной программы выполняется, программа имеет высокую эффективность;

10.6.2. в случае если Iц > 0,7, цель реализации муниципальной программы достигнута не полностью, программа имеет недостаточную эффективность.

10.6.3. в случае если Iц < 0,7, цель реализации муниципальной программы не достигнута, программа признается неэффективной.

10.6.4. Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:

 Б факт

Э бв = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ x 100%, где:

 Б план

Э бв – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Б факт – фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;

Б план – запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.

 Приложение 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Виды работ |
| 1 | Ремонт дворовых территорий, проездов |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий (некапитального характера) |
| 3 | Установка скамеек  |
| 4 | Установка урн для мусора |

Приложение 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

Дополнительный перечень работ\*

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| №пп | Наименование видов работ |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение территорий |
| 4 | Иные виды работ некапитального характера |

\*Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов за счет субсидии выполняется только в рамках реализации отдельного мероприятия программы: Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы при условии реализации минимального перечня видов работ, установленного в Приложении № 8 к программе.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории должна составлять не менее 20% от стоимости выполнения работ.

Приложение 10

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

**ПОРЯДОК ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ**

**собственников помещений в многоквартирных домах,**

**собственников иных зданий и сооружений, расположенных в**

**границах дворовой территории на выполнение минимального и дополнительного перечня работ**

1. Настоящий Порядок устанавливает условия о форме трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах (далее – заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных муниципальной программой, путем выбора формы и доли такого участия.

2. Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения заинтересованными лицами следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора, покраска элементов благоустройства, озеленение территории и т.д.

3. Решение о форме и доле трудового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников.

4. Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет, при этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото- видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан, которые будут размещаться в средствах массовой информации и сети «Интернет».

Приложение 11

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в программу «Формирования современной городской среды на территории города Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Дальнегорского городского округа (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается ответственным исполнителем совместно с отделом архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа (далее - уполномоченный орган).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием и определением объёмов работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Дальнегорского городского округа, утвержденных постановлением Главы Дальнегорского городского округа от 24 июля 2015 года № 8-пг, Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае, утверждённых Постановлением Администрации Приморского края от 21 декабря 2016 № 593-па.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. Разработка дизайн - проекта;

6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

 Приложение 12

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

**Адресный перечень дворовых территорий Дальнегорского городского округа, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципального образования, адрес дома | Минимальный перечень видов работ | Год выполнения работ по благоустройству дворовой территории |
| ремонт дворовых территорий, проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Дальнегорский городской округ** |
| 1 | г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, 4 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2018\* |
| 2 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 32 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2018\* |
| 3 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, 11 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2018\* |
| 4 | г. Дальнегорск,ул. Пионерская, 3 | требуется | Не требуется | требуется | требуется | 2019\* |
| 5 | г. Дальнегорск,ул. Строительная, 59 | требуется | Не требуется | требуется | требуется | 2019\* |
| 6 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, 57 | требуется | Не требуется | требуется | требуется | 2020\* |
| 7 | г. Дальнегорск,ул. Набережная, 15 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\* |
| 8 | г. Дальнегорск,ул. Набережная, 17 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\* |
| 9 | г. Дальнегорск,ул. Ключевская, 4 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\* |
| 10 | г. Дальнегорск,ул.1-ая Советская, 22 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2021\* |
| 11 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 54 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2021\* |
| 12 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 38 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2021\* |
| 13 | г. Дальнегорск,ул. Строительная, 60 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2021\*2024\*\*\* |
| 14 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, 6 | Не требуется | требуется | требуется | требуется | 2021\* |
| 15 | г. Дальнегорск,ул. Осипенко, 24 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2022\* |
| 16 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 3 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2022\* |
| 17 | г. Дальнегорск,ул. Осипенко, 23 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2021\* |
| 18 | г. Дальнегорск, ул. Пионерская, 64 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2023\*\* |
| 19 | г. Дальнегорск, проспект, 50 лет Октября, 52 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2021\* |
| 20 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, 19 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 21 | г. Дальнегорск, проспект, 50 лет Октября, 87 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 22 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, 18 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 23 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, 38 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 24 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, 40 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 25 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, 40А | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 26 | г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Арсеньева, д. 24 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\*\* |
| 27 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, д. 14 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\*\* |
| 28 | г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 4 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\*\* |
| 29 | г. Дальнегорск,с. Рудная Пристань, ул. Советская, д. 20 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\*\* |
| 30 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 4 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\*\*\* |
| 31 | г. Дальнегорск,ул. Пионерская, д. 11 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\*\*\* |
| 32 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 1 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\*\* |
| 33 | г. Дальнегорск,ул. Набережная, д. 8 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\*\* |
| 34 | г. Дальнегорск,с. Краснореченский, ул. Октябрьская, д. 6 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\*\*\* |
| 35 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 7 | требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2019\*\* |
| 36 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д. 39А | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\* |
| 37 | г. Дальнегорск,ул. Осипенко, д. 46 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\*\*\* |
| 38 | г. Дальнегорск, ул. Ключевская, д. 2 | требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2019\*\* |
| 39 | г. Дальнегорск,с. Каменка, ул. Комсомольская, д. 17 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\* |
| 40 | г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Ленинская, д. 5 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019, 2020,2021\*\* |
| 41 | г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 6 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\*\* |
| 42 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 4 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\* |
| 43 | г. Дальнегорск, ул. Сухановская, д. 1 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\*\*\* |
| 44 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 3 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\*\*\* |
| 45 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 55 | требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2019\*\* |
| 46 | г. Дальнегорск, ул. Индустриальная, д. 5 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\*\* |
| 47 | г. Дальнегорск, ул. Инженерная, д. 4 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\*\*\* |
| 48 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, д.61 | требуется | Не требуется | требуется | требуется | 2020\*\* |
| 49 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.58 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\* |
| 50 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.1А | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\* |
| 51 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.3 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\* |
| 52 | г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д.5 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\* |
| 53 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Партизанская, д.3 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\* |
| 54 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Комсомольская, д. 21 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\*2024\*\*\*\* |
| 55 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Комсомольская, д.28 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\* |
| 56 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Партизанская, д.5 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\* |
| 57 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Комсомольская, д. 19 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\*2024\*\*\* |
| 58 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Пионерская, №1 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\* |
| 59 | г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Ленинская, д.7 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\* |
| 60 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, д.6. | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\* |
| 61 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.60 | требуется | требуется | требуется | Не требуется | 2020\*\* |
| 62 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, д.2 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2021\*\* |
| 63 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, д.4 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2021\*\* |
| 64 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.6 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2021\*\* |
| 65 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.11 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2021\*\* |
| 66 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.56 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2021\*\* |
| 67 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.90 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2021\*\* |
| 68 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.24 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2022\*\* |
| 69 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.62 | Не требуется | требуется | требуется | требуется | 2021\*\* |
| 70 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.67 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2022\*\* |
| 71 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.78 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2023\*\* |
| 72 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.92 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2022\*\* |
| 73 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.2 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2022\*\* |
| 74 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.3а | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 75 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.4 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2023\*\* |
| 76 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.5 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2023\*\* |
| 77 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д.11 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2022\*\* |
| 78 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д.14 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2023\*\* |
| 79 | г. Дальнегорск, с. Каменка, Комсомольская, д.23 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2021\*\* |
| 80 | г. Дальнегорск, п. Тайга, ул. Первомайская, д.10 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 81 | г. Дальнегорск, п. Тайга, ул. Первомайская, д.12 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | г. Дальнегорск, п. Тайга, ул. Первомайская, д.13 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 83 | г. Дальнегорск, ул. Матросова, д.28 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 84 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 9 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 85 | г. Дальнегорск, с. Каменка, Комсомольская, д.26 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 86 | г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д.8 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 87 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д.41 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 88 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д.43 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 89 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д.45 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 90 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д.47 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 91 | г. Дальнегорск, ул. Некрасовская, д.32 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 92 | г. Дальнегорск, ул. Некрасовская, д.34 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 93 | г. Дальнегорск, ул. Некрасовская, д.36 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\*\*\* |
| 94 | г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д.14 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\*\*\* |
| 95 | г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д.16 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 96 | г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д.18 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 97 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д.48 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 98 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, д.54 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 99 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, Октябрьская, д.10 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 100 | г. Дальнегорск,с. Краснореченский,ул. Октябрьская, д.8 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 101 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.15 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 102 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Октябрьская, д.9 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 103 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Октябрьская, д.11 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 104 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 13а | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 105 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 9 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 106 | г. Дальнегорск, ул. Молодежная, д. 1 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 107 | г. Дальнегорск,с. Каменка, ул. Комсомольская, д. 26а | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 108 | г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Ленинская, д. 6 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 109 | г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 15 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 110 | г. Дальнегорск, ул. Геологическая, д. 5 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 111 | г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 48 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 112 | г. Дальнегорск,ул. Менделеева, д. 2 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |
| 113 | г. Дальнегорск, ул. Инженерная, д. 4 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\* |

\* реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа в рамках отдельного мероприятия: Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы», в период с 2018 по 2022 годы.

\*\* реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа (минимальный перечень) в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 годы» (ранее, до 2022 года «1000 дворов Дальнегорского городского округа) муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы», в период с 2019 по 2024 годы.

\*\*\* реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа (спортивные площадки) в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 годы» (ранее, до 2022 года «1000 дворов Дальнегорского городского округа) муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы», в период с 2019 по 2024 годы.

\*\*\*\* реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа (детские площадки) в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 годы» (ранее, до 2022 года «1000 дворов Дальнегорского городского округа) муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы», в период с 2019 по 2024 годы.

 Приложение 13

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

**Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Дальнегорский городской округ** |
| 1 | Центральная площадь расположена примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д. 122. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2018 |
| 2 | Парк «Березка», расположен примерно в 107м. от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Приморская, 23. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение, установка детской и спортивной площадок | 2018, 2024 |
| 3 | Пешеходная зона по ул. Набережная в г. Дальнегорск  | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2019-2020 |
| 4 | Парк им. Пушкина, расположен примерно в 96м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 106. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение, установка модульного туалета, не являющегося объектом капитального строительства, установка фонтанов, установка детской площадки. | 2019, 2021, 2022, 2023 |
| 5 | Сквер, расположенный примерно в 40 м. от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 17. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2020, 2023 |
| 6 | Сквер, расположенный примерно в 21 м от ориентира по направлению на запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 41а.  | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2020, 2024 |
| 7 | Сквер, расположенный примерно в 20 м от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 42а. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2021 |
| 8 | Сквер у монумента «Героям–Дальнегорцам» находится примерно в 77 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 99а. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2024 |
| 9 | Парковая зона у ДК «Химиков» расположенная примерно в 100 м от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Первомайская, 15.  | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2022, 2023,2024 |
| 10 | Сквер у памятника погибшим героям за освобождение Приморья находится примерно в 39 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д. 61. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2024 |
| 11 | Пешеходная зона по ул. Октябрьская в Дальнегорском городском округе с. Краснореченский вдоль МКД № 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2024 |
| 12 | Парковая зона у ДК «Химиков» расположенная примерно в 200 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Первомайская, 15.  | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2024 |
| 13 | Пешеходная зона в Дальнегорском городскомокруге, с. Рудная Пристань, по ул. Арсеньева. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2024 |

 Приложение 14

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

**Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 - 2024 годы»**

Паспорт подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа  |
| 2 | Соисполнители подпрограммы | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, специалисты территориальных отделов МКУ «Обслуживающее учреждение», Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН, собственники жилых помещений многоквартирных домов (по согласованию). |
| 3 | Структура муниципальной подпрограммы: |  |
| 4 | Основные мероприятия муниципальной подпрограммы | 1. **установка спортивной площадки;**
2. **установка детской площадки;**
3. **ремонт внутридворовых дорог, тротуаров;**
4. **проведение претензионной работы.**
 |
| 5 | Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | Постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 – 2027 годы». Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». |
| 6 | Цель подпрограммы | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа |
| 7 | Задачиподпрограммы | - повышение уровня благоустройства придомовых территорий, спортивных и детских площадок на территории Дальнегорского городского округа. |
| 8 | Индикаторы и показатели подпрограммы | Индикаторы, характеризующие достижение цели подпрограммы:- увеличение доли оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;- увеличение доли оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;- увеличение доли отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;- увеличение доли проведенной претензионной работы.Показатели подпрограммы, характеризующие решение задачи**:**- увеличение количества оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов;- увеличение количества оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов;-увеличение количества отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов;- увеличение количества полученных заключений (предложений). |
| 9 | Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется с 2019 по 2024 годы в 1 этап |
| 10 | Объемы средств бюджета Дальнегорского городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования подпрограммы составит **135 966,95566** тыс.руб., из них: за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа **17 781, 51083** тыс.руб., в том числе:2019 год – 1 023,672 тыс.руб.;2020 год – 10 460,63715 тыс.руб;2021 год – 524,46918 тыс.руб.;2022 год – 2 376,57177 тыс.руб.;2023 год – 1 560,68384 тыс.руб.2024 год – 1 835,47689 тыс.руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели подпрограммы средств краевого и федерального бюджетов составляет **118 185,44483** **тыс.руб.**, в том числе: средства краевого бюджета – **118 185,44483** тыс.руб.; в том числе:2019 год – 26 400,00 тыс.руб.; 2020 год – 25 619,74193 тыс.руб;2021 год – 12 754,50323 тыс.руб.2022 год – 13 521,85059 тыс.руб.2023 год – 14 436,55926 тыс.руб.2024 год – 25 452,78982 тыс.руб.средства федерального бюджета – **0,0** тыс.руб., в том числе: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.;2021 год – 0,0 тыс.руб;2022 год – 0,0 тыс.руб.;2023год – 0,0 тыс.руб.;2024 год – 0,0 тыс.руб.;Дополнительные средства на реализацию подпрограммы не предусматриваются. |
| 11 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 0% в 2018 году до 1,63% в 2024 году;- увеличение доли оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 2,6% в 2018 году до 5,86% в 2024 году;- увеличение доли отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 4,08% в 2018 году до 24,93% в 2024 году;- увеличение доли проведенной претензионной работы от 0% в 2020 году до 1% в 2021 году;- увеличение количества оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 0 ед. в 2018 году до 10 ед. в 2024 году;- увеличение количества оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 14 ед. в 2018 году до 24 ед. в 2024 году;-увеличение количества отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 22 ед. в 2018 году до 102 ед. в 2024 году;- увеличение количества полученных заключений (предложений) от 0 ед. в 2020 году до 1 ед в 2021 году. |

1. **Общая характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 годы», в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития**

Важнейшей задачей администрации Дальнегорского городского округа является формирование и обеспечение среды для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения, комфортной
и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство
и надлежащее содержание дворовых территорий.

Реализация подпрограммы осуществляется по четырем основным мероприятиям:

- установка спортивной площадки;

- установка детской площадки;

 - ремонт (асфальтирование) внутридворовых дорог, тротуаров;

 - проведение претензионной работы (год реализации мероприятия – 2021 год).

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Дальнегорского городского округа многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Дальнегорского городского округа, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского**

**городского округа в сфере реализации подпрограммы,**

**цель и задачи подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа**

**на 2019 -2024 годы»**

Основным приоритетом муниципальной политики в вопросах благоустройства города является создание и развитие благоприятной городской среды для проживания населения Дальнегорского городского округа, поэтому основной целью реализации подпрограммы является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнегорского городского округа.

Исходя из этого, формулируются следующая задача подпрограммы:

- повышение уровня благоустройства придомовых территорий, спортивных и детских площадок на территории Дальнегорского городского округа.

**3. Индикаторы (показатели) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

В целях решения задач, направленных на достижение цели подпрограммы, в ее составе предусмотрены мероприятия, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

В результате реализации данных мероприятий подпрограммы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение задач подпрограммы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность Дальнегорского городского округа.

 Реализация подпрограммы позволит достичь:

- благоустройство дворовых территорий;

Индикаторами подпрограммы, характеризующими достижение её цели, являются:

- увеличение доли оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 0% в 2018 году до 1,63% в 2024 году;

- увеличение доли оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 2,6% в 2018 году до 5,86% в 2024 году;

- увеличение доли отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 4,08% в 2018 году до 24,93% в 2024 году;

- увеличение доли проведенной претензионной работы от 0% в 2020 году до 1% в 2021 году;

- увеличение количества оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 0 ед. в 2018 году до 10 ед. в 2024 году;

- увеличение количества оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 14 ед. в 2018 году до 24 ед. в 2020 году;

- увеличение количества отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 22 ед. в 2018 году до 102 ед. в 2024 году;

- увеличение количества полученных заключений (предложений) от 0 ед. в 2020 году до 1 ед. в 2021 году.

1. **Обобщенная характеристика реализуемых в составе подпрограммы основных мероприятий**

В рамках подпрограммы описаны и реализуются: четыре основных мероприятия подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 годы», имеющие одну цель - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнегорского городского округа.

При выполнении указанных мероприятий обязательным требованием является прохождение ценовой экспертизы сметной документации на проведение работ по благоустройству согласно Правил предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края, утвержденных постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 944-па.

**4.1. Основное мероприятие подпрограммы** **«Установка спортивной площадки»**

Основное мероприятие – «Установка спортивной площадки», имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Ответственный исполнитель: отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель: отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, по согласованию: МКУ «Обслуживающее учреждение», Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН, собственники жилых помещений многоквартирных домов.

**4.2. Основное мероприятие подпрограммы** **«Установка детской площадки»**

Основное мероприятие – «Установка детской площадки», имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Ответственный исполнитель: отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель: отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, по согласованию: МКУ «Обслуживающее учреждение», Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН, собственники жилых помещений многоквартирных домов.

* 1. **Основное мероприятие подпрограммы «Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров»**

Основное мероприятие – «Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров», включая мероприятия по разработке проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий, проведению экспертизы сметной стоимости, брендированию объектов, благоустроенных в рамках реализации подпрограммы, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Ответственный исполнитель: отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель: отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, по согласованию: МКУ «Обслуживающее учреждение», Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН, собственники жилых помещений многоквартирных домов.

* 1. **Основное мероприятие подпрограммы**  **«Проведение претензионной работы»**

Основное мероприятие – «Проведение претензионной работы», ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель выявление возможных факторов, влияющих на качество при производстве благоустроительных работ путем проведения дополнительных изыскательских и проектных работ (год реализации мероприятия – 2021 год).

**5. Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации подпрограммы представлен в разделе 5 муниципальной программы.

6. Состав и ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках подпрограммы, приведены в [приложении](#P1127) № 6 к муниципальной программе«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы.

7. Сроки реализации и контрольные события подпрограммы

 Сроки реализации и контрольные события подпрограммы отражены в приложении № 15 к муниципальной программе«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы.

8. Осуществление контроля за реализацией подпрограммы

 В целях осуществления контроля за реализацией подпрограммы в Дальнегорском городском округе создана общественная комиссия из представителей администрации Дальнегорского городского округа, Думы Дальнегорского городского округа, представителей политических партий и движений, а также общественных организаций и иных лиц.

 Приложение 15

 к муниципальной программе «Формирование

 современной городской среды Дальнегорского

 городского округа» на 2018-2024 годы

**Сроки реализации и контрольные события программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события подпрограммы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2018-2024 годы |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1-**Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | Контрольная точка | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | - | - | Август 2018 | Декабрь 2024 |
| Контрольное событие № 2-**Благоустройство территорий общего пользования** | Контрольная точка | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | - | - | Август 2018 | Декабрь 2024 |

 Приложение 16

 к муниципальной программе «Формирование

 современной городской среды Дальнегорского

 городского округа» на 2018-2024 годы

|  |
| --- |
| **Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству по подпрограмме «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 годы»** |
| Дальнегорский городской округ |
| (наименование муниципального образования) |
|  |  |  |  |  |
| **№п/п** | **Адрес территории** | **Наименование территории (объекта)** | **Виды работ** | **Год выполнения работ по благоустройству дворовой территории** |
| 1 | г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Арсеньева, д. 24 | придомовая территория | установка спортивной площадки | 2019 |
| 2 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, д. 14 | придомовая территория | установка спортивной площадки | 2019 |
| 3 | г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 4 | придомовая территория | установка спортивной площадки | 2019 |
| 4 | г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Советская, д. 20 | придомовая территория | установка спортивной площадки | 2019 |
| 5 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 4 | придомовая территория | установка детской площадки | 2020 |
| 6 | г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 11 | придомовая территория | установка детской площадки | 2020 |
| 7 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 1 | придомовая территория | установка спортивной площадки | 2019 |
| 8 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 8 | придомовая территория | установка спортивной площадки | 2019 |
| 9 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Октябрьская, д. 6 | придомовая территория | установка детской площадки | 2020 |
| 10 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 7 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2019 |
| 11 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д. 39А | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2019 |
| 12 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 46 | придомовая территория | установка детской площадки | 2020 |
| 13 | г. Дальнегорск, ул. Ключевская, д. 2 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2019 |
| 14 | г. Дальнегорск, с. Каменка, ул. Комсомольская, д. 17 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2019 |
| 15 | г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Ленинская, д. 5 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2019, 2020,2021 |
| 16 | г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 6 | придомовая территория | установка спортивной площадки | 2019 |
| 17 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 4 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2019 |
| 18 | г. Дальнегорск, ул. Сухановская, д. 1 | придомовая территория | установка детской площадки | 2020 |
| 19 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 3 | придомовая территория | установка детской площадки | 2020 |
| 20 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 55 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2019 |
| 21 | г. Дальнегорск, ул. Индустриальная, д. 5 | придомовая территория | установка спортивной площадки | 2019 |
| 22 | г. Дальнегорск, ул. Инженерная, д. 4 | придомовая территория | установка детской площадки | 2020 |
| 23 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, д.61 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 24 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.58 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 25 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.1А | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 26 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.3 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 27 | г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д.5 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 28 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Партизанская, д.3 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 29 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Комсомольская, д. 21; | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 30 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Комсомольская, д.28; | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 31 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Партизанская, д.5; | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 32 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Комсомольская, д. 19; | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 33 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Пионерская, №1. | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 34 | г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Ленинская, д.7. | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 35 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, д.6. | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 36 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.60 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 37 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, д.2 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2021 |
| 38 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, д.4 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2021 |
| 39 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.6 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2021 |
| 40 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.11 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2021 |
| 41 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.56 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2021 |
| 42 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.90 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2021 |
| 43 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.24 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2022 |
| 44 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.62 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2021 |
| 45 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.67 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2022 |
| 46 | г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д.64 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2023 |
| 47 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 19 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 48 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.87 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 49 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 18 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 50 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 38 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 51 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 40 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 52 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 40а | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 53 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.78 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2023 |
| 54 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.92 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2022 |
| 55 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.2 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2022 |
| 56 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.3а | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 57 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.4 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2023 |
| 58 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.5 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2023 |
| 59 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д.11 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2022 |
| 60 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д.14 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2023 |
| 61 | г. Дальнегорск, с. Каменка, Комсомольская, д.23 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2021 |
| 62 | г. Дальнегорск, п. Тайга, ул. Первомайская, д.10 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 63 | г. Дальнегорск, п. Тайга, ул. Первомайская, д.12 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 64 | г. Дальнегорск, п. Тайга, ул. Первомайская, д.13 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 65 | г. Дальнегорск, с. Каменка, Комсомольская, д.19 | придомовая территория | установка спортивной площадки | 2024 |
| 66 | г. Дальнегорск, ул. Матросова, д.28 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 67 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 9 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 68 | г. Дальнегорск, с. Каменка, Комсомольская, д.26 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 69 | г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д.8 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 70 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д.41 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 71 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д.43 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 72 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д.45 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 73 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д.47 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 74 | г. Дальнегорск, ул. Некрасовская, д.32 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 75 | г. Дальнегорск, ул. Некрасовская, д.34 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 76 | г. Дальнегорск, ул. Некрасовская, д.36 | придомовая территория | Установка детской площадки | 2024 |
| 77 | г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д.14 | придомовая территория | Установка детской площадки | 2024 |
| 78 | г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д.16 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 79 | г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д.18 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 80 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д.48 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 81 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, д.54 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 82 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский,ул. Октябрьская, д.10 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 83 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский,ул. Октябрьская, д.8 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 84 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.15 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 85 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский,ул. Октябрьская, д.9 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 86 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский,ул. Октябрьская, д. 11 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 87 | г. Дальнегорск, с. Каменка, Комсомольская, д.21 | придомовая территория | установка детской площадки | 2024 |
| 88 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 60 | придомовая территория | установка спортивной площадки | 2024 |
| 89 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 13а | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 90 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 9 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 91 | г. Дальнегорск, ул. Молодежная, д. 1 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 92 | г. Дальнегорск, с. Каменка, ул. Комсомольская, д.26а | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 93 | г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Ленинская, д. 6 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 94 | г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 15 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 95 | г. Дальнегорск, ул. Геологическая, д. 5 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 96 | г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 48 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 97 | г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 2 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 98 | г. Дальнегорск, ул. Инженерная, д. 4 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |