Приложение 1

УТВЕРЖДЁН

приказом финансового управления администрации

Дальнегорского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ПЛАН-ГРАФИК)**

**перехода финансового управления администрации Дальнегорского городского округа   
на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу | | | |
| 1.1 | Проведение анализа отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также использования офисного программного обеспечения в деятельности с учетом требований к офисному программному обеспечению со стороны ведомственных автоматизированных информационных систем. Разработка, согласование и утверждение мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в финансовом управлении администрации Дальнегорского городского округа | апрель – май  2019 г. | Выявление необходимого программного обеспечения отечественного производителя. Регламентация перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в финансовом управлении администрации Дальнегорского городского округа |
| 1.2 | Размещение плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в финансовом управлении администрации Дальнегорского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | май 2019 г. | Информирование населения городского округа о плане мероприятий (плане-графике) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в финансовом управлении администрации Дальнегорского городского округа путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | | | |
| 2.1 | Аудит совместимости информационных систем финансового управления администрации Дальнегорского городского округа с отечественным офисным программным обеспечением. Проведение переговоров с разработчиками информационных систем. | апрель – июнь 2019 г. | Получение перечня сведений о совместимости информационных систем финансового управления администрации Дальнегорского городского округа с отечественным офисным программным обеспечением. Получение информации о готовности разработчиков провести модернизацию информационных систем. Коммерческие предложения от разработчиков на модернизацию информационных систем. |
| 2.2 | Оценка финансовых возможностей проведения мероприятий по переходу на отечественное офисное программное обеспечение за счет объемов бюджетных ассигнований на 2019-2021 гг. | май 2019 г. –  май 2020 г. | Внесение изменений в бюджет Дальнегорского городского округа, направленных на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизированных информационных систем |
| 2.3 | Внесение изменений в план-график закупок финансового управления администрации Дальнегорского городского округа, проведение торгов | май 2019 г. – декабрь 2020 г. | Заключение муниципальных контрактов на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизированных информационных систем |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода финансового управления администрации Дальнегорского городского округа на использование отечественного офисного программного обеспечения | | | |
| 3.1 | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где модернизация информационных систем не требовалась | июнь 2019 г. – декабрь 2021 г. | Достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное программное обеспечение в финансовом управлении администрации Дальнегорского городского округа |
| 3.2 | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где требовалась модернизация информационных систем | июль 2020 г. – декабрь 2021 г. | Достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное программное обеспечение в финансовом управлении администрации Дальнегорского городского округа |
| 4. Иные мероприятия | | | |
| 4.1 | Обучение сотрудников навыкам по настройке и эксплуатации отечественного офисного программного обеспечения | июнь 2019 г. – декабрь 2020 г. | Повышение уровня квалификации по использованию отечественного офисного программного обеспечения |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом финансового управления администрации

Дальнегорского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**перехода на использование отечественного офисного программного   
обеспечения в финансовом управлении администрации Дальнегорского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в финансовом управлении администрации Дальнегорского городского округа с применением автоматизированных рабочих мест, и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением "облачной" технологии, от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 10% | не менее 30% | не менее 50% |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в финансовом управлении администрации Дальнегорского городского округа, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее 10% | не менее 30% | не менее 50% |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей в финансовом управлении администрации Дальнегорского городского округа, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в финансовом управлении администрации Дальнегорского городского округа, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в финансовом управлении администрации Дальнегорского городского округа, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в финансовом управлении администрации Дальнегорского городского округа, от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 10% | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в финансовом управлении администрации Дальнегорского городского округа, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |