Информация

о результатах внутреннего муниципального финансового контроля

В соответствии пунктом 2 плана контрольных мероприятий, осуществляемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения финансовым управлением администрации Дальнегорского городского округа Приморского края на 2022 год, утв. приказом финансового управления администрации Дальнегорского городского округа от 29.12.2021 № 67/ос, приказом финансового управления администрации Дальнегорского городского округа от 24.02.2022 № 6/ос «О назначении контрольного мероприятия», отделом финансового контроля и правового обеспечения финансового управления в период с 14.03.2022 по 22.04.2022 в отношении администрации Дальнегорского городского округа проведена плановая камеральная проверка по теме: проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд.

В ходе контрольного мероприятия проведена:

- Проверка соблюдения условий муниципальных контрактов, заключенных в целях реализации отдельного мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы – «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

По результатам проверки установлено следующее:

- Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальне-горского городского округа» на 2018-2024 годы (в редакции постановления администрации Дальнегорского городского округа № 1317-па от 15.12.2021) «План-график реализации муниципальной программы…»:

- содержит недостоверную информацию об объеме финансирования на 2021 г. (графа 8) на реализацию отдельного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»;

- содержит недостоверную информацию об ожидаемом непосредственном результате (графа 6).

- Фактические сроки реализации этапов части мероприятий не соответствуют планируемым срокам, установленным Приложением № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы (в редакции постановления администрации Дальнегорского городского округа № 1317-па от 15.12.2021) «План-график реализации муниципальной программы…».

- В 6 контрактах, заключенных в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ выявлено несоответствие ИКЗ, указанного в контрактах, ИКЗ, указанному в плане-графике закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

- Выявлено противоречие в условиях контрактов в части порядка оплаты.

- В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условий контрактов об ответственности исполнителя Заказчиком не направлялось требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения исполнителем обязательств по сдаче оказанных услуг.

- Выявлены нарушения в представленных к проверке актах освидетельствования скрытых работ (отсутствие №, даты акта освидетельствование скрытых работ, отсутствие подписи Заказчика, отсутствие подписи Подрядчика на актах освидетельствования скрытых работ).

- Выявлены факты ненадлежащего заполнения (отсутствие подписи Заказчика, Подрядчика), несоответствия установленной контрактами форме «Общих журналов работ» (КС6).

- Заказчиком в нарушение ч. ч. 1 и 3, п. 13 ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ несвоевременно направлены для размещения в реестре контрактов информация об исполнения контракта, приемке работ (документы о приемке работ).

- Заказчиком в нарушение п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утв. постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г. N 1084, несвоевременно направлена информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактами для размещения в реестре контрактов.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 06.05.2022 № 2, в Учреждение направлено представление от 01.07.2022 № 2, содержащее информацию о выявленных в пределах компетенции органа внутреннего муниципального финансового контроля нарушениях, требование об устранении выявленных нарушения и принятии мер по устранению причин и условий выявленных нарушений, а также требование о принятии мер по устранению причин и условий выявленных нарушений. Информация и материалы контрольного мероприятия направлены в Министерство государственного финансового контроля Приморского края для рассмотрения вопроса о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности.

Начальник

финансового управления			                                  			(…(