ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ДГО НА 01.07.2015Г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УК, ТСЖ | Всего домов | Промывка по графику | Промывка по факту | Гидравлические испытания по графику | Гидравлические испытания по факту |
| ООО «Жилпомощь» с. Краснореченский | 34 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| ООО Авторитет с. Рудная Пристань | 29 | 13 | 5 | 12 | 0 |
| ТСЖ «Строительное» | 9 | 8 | 4 | 6 | 0 |
| ТСЖ «Нагорное» | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| ООО «ГУО» | 26 | 15 | 1 | 12 | 0 |
| ООО «ГУО Плюс» | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ООО «ГУО ЖКХ» |  | 1 |  |  |  |
| ТСЖ «Фаворит» | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| ТСЖ «Набережная» | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ООО «Кайман» | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| ТСЖ «Добрососедство» | 15 | 5 | 9 | 5 | 6 |
| ООО «Старт» | 34 | 18 | 16 | 16 | 5 |
| ТСЖ «Ключевская» | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ТСЖ «Новинка» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ООО «Класик» | 39 | 22 | 21 | 17 | 9 |
| ООО УО «Гарант» | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ООО УО «Горбуша» | 18 | 9 | 6 | 9 | 0 |
| ТСЖ «Химик» | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| ТСЖ «Вымпел 3» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ТСЖ «Железнодорожное» | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| ТСЖ «Советское» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ТСЖ «Дружба» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ТСЖ «Восход» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ТСЖ «Горняк» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ТСЖ «Надежда+» | 1 | 1 |  | 1 | 0 |
| ТСЖ «Новинка –Плюс» | 1 | 1 |  | 1 | 0 |
| ЖСК «Дальнегорский» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ТСЖ «Инженерная» | 1 | 1 |  |  |  |
| ТСЖ «Антарис» | 1 | 1 |  |  |  |
| ТСЖ «Перспектива» | 1 | 1 |  |  |  |
| Тсж «Геологическая 5» | 1 | 1 | 1 |  |  |
| ТСЖ «Наш дом» | 1 | 0 | 1 |  |  |
| **ВСЕГО** |  | 149 | 85 | 129 | 32 |