Приложение

к постановлению администрации

Дальнегорского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа |
| 2 | Соисполнители муниципальной программы | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа |
| 3 | Структура муниципальной программы: |  |
| 4 | Подпрограммы муниципальной программы | **«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» на 2019 - 2024 годы»** |
| 4.1 | подпрограммы муниципальной программы, действие которых завершено, либо передано в другую муниципальную программу |  |
| 5 | Отдельные мероприятия муниципальной программы | **1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»**  **2. Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Веселый дворик» (Комплексная детская площадка)».** |
| 5.1 | отдельные мероприятия муниципальной программы, действие которых завершено, либо передано в другую муниципальную программу | **1. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) г. Дальнегорск;**  **2. Благоустройство дворовых территорий Дальнегорского городского округа;**  **3. Благоустройство общественных территорий** |
| 6. | Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  - Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».  - Постановление Администрации Приморского края от 19.12.2019 № 860-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы»  - Постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 – 2027 годы» (с изменениями от 27.10.2021 № 697-пп) |
| 7. | Цель муниципальной  программы | повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнегорского городского округа |
| 8. | Задачи  муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа;  - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Дальнегорского городского округа;  - реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Веселый дворик» (Комплексная детская площадка). |
| 9. | Индикаторы (показатели) муниципальной программы | Индикаторы, характеризующие достижение цели подпрограммы:  - доля оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  - доля оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  - доля отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  - доля проведенной претензионной работы.  Показатели подпрограммы, характеризующие решение задачи**:**  - количество оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов;  - количество оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов;  - количество отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов;  - количество полученных заключений (предложений).  Индикаторы, характеризующие достижение цели программы:  - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  - доля благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа от общего количества таких территорий;  - доля установленных комплексных детских площадок при реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект».  Показатели программы, характеризующие решение задачи:  - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  - количество благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа;  - количество установленных комплексных детских площадок при реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект». |
| 10. | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап в 2018-2024 годы. |
| 11. | Объем средств бюджета Дальнегорского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования муниципальной программы составит **336 726,29804** тыс.руб., из них: за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа **31 746,24438** тыс.руб., в том числе:  2018год – 947,81091 тыс.руб.;  2019 год – 1 472, 64589 тыс.руб.;  2020 год – 16 808,72274 тыс.руб.;  2021 год – 2 529,14681 тыс.руб.;  2022 год – 5 028,28232 тыс.руб.;  2023 год – 2 478,83712 тыс.руб.;  2024 год – 2 480,79859 тыс.руб.  Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели муниципальной программы средств краевого и федерального бюджетов составляет **304 980,05366** тыс.руб., в том числе:  средства краевого бюджета – **137 924,79853** тыс.руб.;  в том числе:  2018год – 2 478,02808 тыс.руб.;  2019 год – 26 768,04611 тыс.руб.;  2020 год – 26 139,39001 тыс.руб.;  2021 год – 13 289,34969 тыс.руб.;  2022 год – 17 041,24356 тыс.руб.;  2023 год – 26 075,51549 тыс.руб.;  2024 год – 26 133,22559 тыс.руб.  средства федерального бюджета – **167 055,25513** тыс.руб.; в том числе:  2018год – 18 172,20574 тыс.руб.;  2019 год – 18 034,25890 тыс.руб.;  2020 год –25 462,75375 тыс.руб.;  2021 год – 26 207,47554 тыс.руб.;  2022 год – 25 450,25540 тыс.руб.;  2023 год – 25 450,25540 тыс.руб.;  2024 год – 28 278,0504 тыс.руб.  Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы не предусмотрено. |
| 12. | Ожидаемые результаты муниципальной программы | - увеличение доли оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 0% в 2018 году до 1,63% в 2024 году;  - увеличение доли оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 2,6% в 2018 году до 5,86% в 2024 году;  - увеличение доли отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 4,08% в 2018 году до 17,81% в 2024 году;  - увеличение доли проведенной претензионной работы от 0% в 2020 году до 1% в 2021 году;  - увеличение количества оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 0 ед. в 2018 году до 10 ед. в 2024 году;  - увеличение количества оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 14 ед. в 2018 году до 24 ед. в 2024 году;  - увеличение количества отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 22 ед. в 2018 году до 102 ед. в 2024 году;  - увеличение количества полученных заключений (предложений) от 0 ед. в 2020 году до 1ед в 2021 году;  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 2,7% в 2017 году до 7,13% в 2022 году;  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа от общего количества таких территорий от 12% в 2017 году до 65% в 2024 году;  - увеличение доли установленных комплексных детских площадок при реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» до 100 % в 2022 году;  - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, от 11 ед. в 2017 году до 29 ед. в 2022 году;  - увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа, от 2,4 ед. в 2017 году до 13 ед. в 2024 году;  - увеличение количества установленных комплексных детских площадок при реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» до 1 ед. в 2022 году. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере и**

**прогноз её развития**

Важнейшей задачей администрации Дальнегорского городского округа является формирование и обеспечение среды, комфортной   
и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство  
и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Реализация программы осуществляется по трем направлениям:

- «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019-2024 годы»;

- Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»;

- реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Веселый дворик» (Комплексная детская площадка).

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей, недостаточно обустроенных детских и спортивных площадок.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых территорий.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенным на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода.

Благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить благоприятные условия для отдыха и жизни жителей.

Состояние парков, скверов за последние годы на территории города ухудшилось вследствие растущих антропогенных и техногенных нагрузок, значительной части необходим постоянный уход. Часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. Зеленые насаждения содержатся недостаточно качественно и системно, не ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев, требующих сноса.

Парки представлены лишь наличием кустарников и деревьев, требующих ухода, формовочной обрезки, уборки. На сегодняшний день отсутствуют объекты благоустройства – тропиночная сеть, скамейки, урны, архитектурные элементы, спортивно-оздоровительные площадки. То есть, первоначальное функциональное назначение использования данной территории утрачено.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Дальнегорского городского округа, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского**

**городского округа в сфере реализации муниципальной программы, цель и задачи муниципальной программы на 2018-2024**

Основным приоритетом муниципальной политики в вопросах благоустройства города является создание и развитие благоприятной городской среды для проживания населения Дальнегорского городского округа, поэтому основной целью реализации программы является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства в первую очередь дворовых территорий многоквартирных домов (оснащение спортивным и детским инвентарем) Дальнегорского городского округа.

Исходя из этого, формулируются следующие задачи программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Дальнегорского городского округа;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Дальнегорского городского округа.

**3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

Индикаторами муниципальной программы, характеризующими достижение её цели, являются:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 2,7% в 2017 году до 3,44% в 2018 году, от 3,93% в 2019 году до 7,13% в 2022 году;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа от общего количества таких территорий от 12% в 2017 году до 17% в 2018 году, от 20% в 2019 году до 65% в 2024 году;

- увеличение доли установленных комплексных детских площадок при реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» до 100 % в 2022 году.

Показатели программы, характеризующие решение задачи:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, от 11 ед. в 2017 году до 14 ед в 2018 году, от 16 ед в 2019 году до 29 ед. в 2022 году;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа, от 2,4 ед. в 2017 году до 3,4 ед в 2018 году, от 4 ед. в 2019 году до 13 ед. в 2024 году;

- увеличение количества установленных комплексных детских площадок при реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» до 1 ед. в 2022 году.

1. **Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий**

Каждое мероприятие решает конкретные задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы описаны и реализуются: четыре основных мероприятия подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 годы», два отдельных мероприятия: Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (с 2019 по 2024 годы), реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Веселый дворик» (Комплексная детская площадка) в 2022 году, имеющие одну цель - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнегорского городского округа. При выполнении указанных мероприятий обязательным требованием является проведение ценовой экспертизы стоимости каждого мероприятия.

* 1. **Отдельное мероприятие** **Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»**

Отдельное мероприятие – Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности общественных и дворовых территорий.

**4.1.1.** «Благоустройство общественных территорий Дальнегорского городского округа», ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности общественных территорий.

**4.1.2.** «Благоустройство дворовых территорий Дальнегорского городского округа», ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов. Период реализации благоустройства дворовых территорий с 2018 по 2022 годы.

* 1. **Отдельное мероприятие «Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Веселый дворик» (Комплексная детская площадка)**

4.2.1 Отдельное мероприятие – реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» мероприятие: «Веселый дворик» (комплексная детская площадка), ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания условий комфортной, безопасной и развивающей среды через благоустройство и оборудование комплексной детской площадки, для укрепления физического здоровья детей, активного отдыха и социального общения.

**4.3. Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 годы»**

**4.3.1 Основное мероприятие подпрограммы** **«Установка спортивной площадки»**

Основное мероприятие – «Установка спортивной площадки», ответственный исполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

**4.3.2 Основное мероприятие подпрограммы «Установка детской площадки»**

Основное мероприятие – «Установка детской площадки», ответственный исполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

**4.3.3. Основное мероприятие подпрограммы «Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров»**

Основное мероприятие – «Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров», ответственный исполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

**4.3.4. Основное мероприятие подпрограммы «Проведение претензионной работы»**

Основное мероприятие – «Проведение претензионной работы», ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель выявление возможных факторов влияющих на качество при производстве благоустроительных работ путем проведения дополнительных изыскательских и проектных работ (год реализации мероприятия – 2021 год).

**5. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения подпрограммы и отдельных мероприятий, координацию действий участников муниципальной программы, обеспечения контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

Ответственные исполнители муниципальной программы – отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель: отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.

Реализация отдельных мероприятий осуществляется посредством размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим законодательством. План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период указан в приложении № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы.

Реализация рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 апреля 2019 года N 235/пр) по цифровизации городского хозяйства осуществляется посредством синхронизации с муниципальной программой управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа («Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа») путем развития и использования энергоэффективного городского освещения, включая архитектурную и художественную подсветку зданий с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

**5.1. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы**

В целях решения задач, направленных на достижение цели программы, в ее составе предусмотрены мероприятия, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

В результате реализации данных мероприятий программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение задач программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность Дальнегорского городского округа.

Реализация программы позволит достичь:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Дальнегорского городского округа;

- реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Веселый дворик» (Комплексная детская площадка).

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы и подпрограммы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 8 к программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 9 к программе),

- порядок трудового участия граждан в выполнении дополнительного перечня работ (приложение № 10 к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в программу «Формирования современной городской среды на территории города Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы (приложение № 11 к программе).

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству;

- перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству;

- перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройствупо подпрограмме «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 годы».

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству представлен в приложении № 12 программы (формируется на основании нуждаемости признанной по итогам проведенной инвентаризации, а также заявок Управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, собственников жилых помещений многоквартирных домов в соответствии с «Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в программу «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы.

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству представлен в приложении № 12 программы в соответствии с «Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в программу «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Дальнегорского городского округа в 2018-2024 годах.

Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству по подпрограмме «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 - 2024 годы» представлен в приложении № 16.

5.2. Сроки реализации и контрольные события программы

Сроки реализации и контрольные события программы отражаются в приложении № 15 к программе при выборе дворовых и общественных территорий.

5.3. Осуществление контроля за реализацией программы

В целях осуществления контроля за реализацией программы в Дальнегорском городском округе создана общественная комиссия из представителей администрации Дальнегорского городского округа, Думы Дальнегорского городского округа, представителей политических партий и движений, а также общественных организаций и иных лиц.

**6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Основной мерой правового регулирования муниципальной программы является принятый муниципальный правовой акт администрации Дальнегорского городского округа «О создании муниципального дорожного фонда Дальнегорского городского округа» (решение Думы Дальнегорского городского округа от 08 ноября 2013 года № 164).

Применение дополнительных мер налогового, тарифного и иных мер государственного регулирования не требуется (приложения № 3 и № 4 к муниципальной программе).

**7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе**

В рамках муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальных услуг (работ) по причине отсутствия подотчетных бюджетных учреждений у ответственного исполнителя, вследствие чего формирование муниципальных заданий программой не предусмотрено (приложение № 5 к муниципальной программе).

**8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников**

Общий объем финансирования муниципальной программы составит **336 726,29804** тыс.руб., из них: за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа **31 746,24438** тыс.руб., в том числе:

2018год – 947,81091 тыс.руб.;

2019 год – 1 472, 64589 тыс.руб.;

2020 год – 16 808,72274 тыс.руб.;

2021 год – 2 529,14681 тыс.руб.;

2022 год – 5 028,28232 тыс.руб.;

2023 год – 2 478,83712 тыс.руб.;

2024 год – 2 480,79859 тыс.руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели муниципальной программы средств краевого и федерального бюджетов составляет **304 980,05366** тыс.руб., в том числе:

средства краевого бюджета – **137 924,79853** тыс.руб., в том числе:

2018год – 2 478,02808 тыс.руб.;

2019 год – 26 768,04611 тыс.руб.;

2020 год – 26 139,39001 тыс.руб.;

2021 год – 13 289,34969 тыс.руб.;

2022 год – 17 041,24356 тыс.руб.;

2023 год – 26 075,51549 тыс.руб.;

2024 год – 26 133,22559 тыс.руб.

средства федерального бюджета – **167 055,25513** тыс.руб., в том числе:

2018год – 18 172,20574 тыс.руб.;

2019 год – 18 034,25890 тыс.руб.;

2020 год –25 462,75375 тыс.руб.;

2021 год – 26 207,47554 тыс.руб.;

2022 год – 25 450,25540 тыс.руб.;

2023 год – 25 450,25540 тыс.руб.;

2024 год – 28 278,0504 тыс.руб.

Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы не предусмотрено. Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы не предусмотрено.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели муниципальной программы средств краевого и федерального бюджетов представлено в приложении № 6 к муниципальной программе.

**9. Срок и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в один этап в 2018-2024 годы. Промежуточные показатели реализации муниципальной программы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации муниципальной программы и служат основой для принятия решения о ее корректировке.

**10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

10.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.

10.2. Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных промежуточных результатов реализации муниципальной программы индикаторов, показателей муниципальной программы).

10.3. Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:

10.3.1. расчет степени достижения цели подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы:

10.3.1.1. применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения индикатора над плановым значением:

I факт

I ц = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, где:

I план

I ц – фактическое достижение цели муниципальной программы;

I факт – фактическое значение индикатора;

I план – плановое значение индикатора;

При использовании данной формулы, если «Iц">1, значение принимается равным 1.

10.4. расчет степени достижения задач муниципальной программы:

10.4.1. применяется для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения показателя над плановым значением показателя:

I факт

I задача =\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, где:

I план

I задача – фактическое достижение задачи муниципальной программы;

I факт – фактическое значение показателя;

I план – плановое значение показателя;

При использовании данной формулы для расчета степени достижения задач, если «Iзадача»>1, значение принимается равным 1.

10.4.2. среднее значение достижения задач муниципальной программы:

SUM I задача

I з = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , где:

n

I з – среднее значение выполнения задач муниципальной программы;

SUM I задача – суммарное значение фактического выполнения задач муниципальной программы;

n – количество задач муниципальной программы.

10.5. Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы со средним значением достижения задач муниципальной программы:

10.5.1. в случае если разница между средним значением достижения цели муниципальной программы (Iц) и средним значением достижения задач муниципальной программы (Iз) составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы;

10.5.2. в случае если разница между средним значением достижения цели муниципальной программы (Iц) и средним значением достижения задач программы (Iз) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной программы.

10.6. Среднее значение достижения целей подпрограмм, отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы:

10.6.1. в случае если Iц >= 0,9, цель реализации муниципальной программы выполняется, программа имеет высокую эффективность;

10.6.2. в случае если Iц > 0,7, цель реализации муниципальной программы достигнута не полностью, программа имеет недостаточную эффективность.

10.6.3. в случае если Iц < 0,7, цель реализации муниципальной программы не достигнута, программа признается неэффективной.

10.6.4. Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:

Б факт

Э бв = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ x 100%, где:

Б план

Э бв – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Б факт – фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;

Б план – запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Виды работ |
| 1 | Ремонт дворовых территорий, проездов |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий (некапитального характера) |
| 3 | Установка скамеек |
| 4 | Установка урн для мусора |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

Дополнительный перечень работ\*

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| №  пп | Наименование видов работ |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение территорий |
| 4 | Иные виды работ некапитального характера |

\*Дополнительный перечень видов работ за счет субсидии выполняется только при условии реализации минимального перечня видов работ, установленного настоящим пунктом.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории должна составлять не менее 20% от стоимости выполнения работ.

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

**Порядок трудового участия граждан в выполнении дополнительного перечня работ**

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения жителями неоплаченных работ, не требующих специальной квалификации (подготовка дворовой территории к началу работ, земляные работы, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объектов и т.д.).

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа расположенный по адресу: Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 125, 1-й этаж, кабинет № 6. Телефон для справок: 8(42372) 3 23 47.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Приложение № 11

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в программу «Формирования современной городской среды на территории города Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Дальнегорского городского округа (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа (далее - уполномоченный орган).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием и определением объёмов работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Дальнегорского городского округа, утвержденных постановлением Главы Дальнегорского городского округа от 24 июля 2015 года № 8-пг, Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае, утверждённых Постановлением Администрации Приморского края от 21 декабря 2016 № 593-па.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

Приложение № 12

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

**Адресный перечень дворовых территорий Дальнегорского городского округа, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципального образования, адрес дома | Минимальный перечень видов работ | | | | Год выполнения работ по благоустройству дворовой территории |
| ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Дальнегорский городской округ** | | | | | |
| 1 | г. Дальнегорск, ул. ул. 8 Марта, 4 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2018\* |
| 2 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 32 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2018\* |
| 3 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, 11 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2018\* |
| 4 | г. Дальнегорск, ул. Пионерская, 3 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2019\* |
| 5 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, 59 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2019\* |
| 6 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, 57 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2020\* |
| 7 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, 15 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2020\* |
| 8 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, 17 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2020\* |
| 9 | г. Дальнегорск, ул. Ключевская, 4 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2020\* |
| 10 | г. Дальнегорск, ул.1-ая Советская, 22 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2021\* |
| 11 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 54 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2021\* |
| 12 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 38 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2021\* |
| 13 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, 60 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2021\*  2024\*\*\* |
| 14 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, 6 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2021\* |
| 15 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, 24 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2022\* |
| 16 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 3 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2022\* |
| 17 | г. Дальнегорск, ул. Пионерская, 68 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2023 |
| 18 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, 23 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2021\* |
| 19 | г. Дальнегорск, ул. Пионерская, 64 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2023 |
| 20 | г. Дальнегорск, проспект, 50 лет Октября, 52 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2021\* |
| 21 | г. Дальнегорск, с. Сержантово ул. Ленинская, 3 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2023 |
| 22 | г. Дальнегорск, с. Сержантово ул. Ленинская, 4 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2023 |
| 23 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, 19 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 24 | г. Дальнегорск, проспект, 50 лет Октября, 87 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 25 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, 18 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 26 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, 38 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 27 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, 40 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 28 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, 40А | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 29 | г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Арсеньева, д. 24 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\*\* |
| 30 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, д. 14 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\*\* |
| 31 | г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 4 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\*\* |
| 32 | г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Советская, д. 20 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\*\* |
| 33 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 4 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\*\*\* |
| 34 | г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 11 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\*\*\* |
| 35 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 1 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\*\* |
| 36 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 8 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\*\* |
| 37 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Октябрьская, д. 6 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\*\*\* |
| 38 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 7 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2019\*\* |
| 39 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д. 39А | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\* |
| 40 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 46 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\*\*\* |
| 41 | г. Дальнегорск, ул. Ключевская, д. 2 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2019\*\* |
| 42 | г. Дальнегорск, с. Каменка, ул. Комсомольская, д. 17 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2019\*\* |
| 43 | г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Ленинская, д. 5 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2019, 2020,2021\*\* |
| 44 | г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 6 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\*\* |
| 45 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 4 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\* |
| 46 | г. Дальнегорск, ул. Сухановская, д. 1 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\*\*\* |
| 47 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 3 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\*\*\* |
| 48 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 55 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2019\*\* |
| 49 | г. Дальнегорск, ул. Индустриальная, д. 5 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2019\*\*\* |
| 50 | г. Дальнегорск, ул. Инженерная, д. 4 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2020\*\*\*\* |
| 51 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, д.61 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2020\*\* |
| 52 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.58 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2020\*\* |
| 53 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.1А | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2020\*\* |
| 54 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.3 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2020\*\* |
| 55 | г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д.5 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2020\*\* |
| 56 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Партизанская, д.3 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2020\*\* |
| 57 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Комсомольская, д. 21 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2020\*\*  2024\*\*\*\* |
| 58 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Комсомольская, д.28 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2020\*\* |
| 59 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Партизанская, д.5 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2020\*\* |
| 60 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Комсомольская, д. 19 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2020\*\*  2024\*\*\* |
| 61 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Пионерская, №1 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2020\*\* |
| 62 | г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Ленинская, д.7 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2020\*\* |
| 63 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, д.6. | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2020\*\* |
| 64 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.60 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2020\*\* |
| 65 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, д.2 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2021\*\* |
| 66 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, д.4 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2021\*\* |
| 67 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.6 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2021\*\* |
| 68 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.11 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2021\*\* |
| 69 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.56 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2021\*\* |
| 70 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.90 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2021\*\* |
| 71 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.24 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2022\*\* |
| 72 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.62 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2021\*\* |
| 73 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.67 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2022\*\* |
| 74 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.78 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2023 |
| 75 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.92 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2022\*\* |
| 76 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.2 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2022\*\* |
| 77 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.3а | требуется | требуется | требуется | требуется | 2023 |
| 78 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.4 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2023 |
| 79 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.5 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2023 |
| 80 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д.11 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2022\*\* |
| 81 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д.14 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2023 |
| 82 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д.16 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2023 |
| 83 | г. Дальнегорск, с. Каменка, Комсомольская, д.23 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 2021\*\* |
| 84 | г. Дальнегорск, п. Тайга, ул. Первомайская, д.10 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2023 |
| 85 | г. Дальнегорск, п. Тайга, ул. Первомайская, д.12 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2023 |
| 86 | г. Дальнегорск, п. Тайга, ул. Первомайская, д.13 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2023 |
| 87 | г. Дальнегорск, ул. Матросова, д.28 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 88 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 9 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 89 | г. Дальнегорск, с.Сержантово, ул. Ленинская, д. 2 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 90 | г. Дальнегорск, с. Каменка, Комсомольская, д.26 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 91 | г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д.8 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 92 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д.41 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 93 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д.43 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 94 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д.45 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 95 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д.47 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 96 | г. Дальнегорск, ул. Некрасовская, д.32 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 97 | г. Дальнегорск, ул. Некрасовская, д.34 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 98 | г. Дальнегорск, ул. Некрасовская, д.36 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\*\*\* |
| 99 | г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д.14 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024\*\*\*\* |
| 100 | г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д.16 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 101 | г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д.18 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 102 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д.48 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 103 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, д.54 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 104 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, Октябрьская, д.10 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 105 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский,ул. Октябрьская, д.8 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 106 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.15 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 107 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Октябрьская, д.9 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 108 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Октябрьская, д.11 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 109 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 13а | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 110 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 9 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 111 | г. Дальнегорск, ул. Молодежная, д. 1 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 112 | г. Дальнегорск, с. Каменка, ул. Комсомольская, д. 26а | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |
| 113 | г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Ленинская, д. 6 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024 |

\* реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа в рамках отдельного мероприятия: Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы», в период с 2018 по 2022 годы

\*\* реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа (минимальный перечень) в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 годы» (ранее, до 2022 года «1000 дворов Дальнегорского городского округа) муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы», в период с 2019 по 2024 годы

\*\*\* реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа (спортивные площадки) в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 годы» (ранее, до 2022 года «1000 дворов Дальнегорского городского округа) муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы», в период с 2019 по 2024 годы

\*\*\*\* реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа (детские площадки) в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 годы» (ранее, до 2022 года «1000 дворов Дальнегорского городского округа) муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы», в период с 2019 по 2024 годы

Приложение № 13

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

**Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Дальнегорский городской округ** | | |
| 1 | Центральная площадь расположена примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д. 122. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2018 |
| 2 | Парк «Березка», расположен примерно в 107м. от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Приморская, 23. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение, установка детской и спортивной площадок | 2018, 2024 |
| 3 | Пешеходная зона по ул. Набережная в г. Дальнегорск | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2019-2020 |
| 4 | Парк им. Пушкина, расположен примерно в 96м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 106. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение, установка фонтанов. | 2019, 2021, 2022, 2023,  2024 |
| 5 | Сквер, расположенный примерно в 40 м. от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 17. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2020, 2024 |
| 6 | Сквер, расположенный примерно в 21 м от ориентира по направлению на запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 41а. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2020, 2024 |
| 7 | Сквер, расположенный примерно в 20 м от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 42а. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2021 |
| 8 | Сквер у монумента «Героям–Дальнегорцам» находится примерно в 77 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 99а. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2024 |
| 9 | Парковая зона у ДК «Химиков» расположенная примерно в 100 м от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Первомайская, 15. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2022, 2023 |
| 10 | Сквер у памятника погибшим героям за освобождение Приморья находится примерно в 39 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д. 61. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2024 |
| 11 | Пешеходная зона по ул. Октябрьская в Дальнегорском городском округе с. Краснореченский вдоль МКД № 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2024 |
| 12 | Парковая зона у ДК «Химиков» расположенная примерно в 200 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Первомайская, 15. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2024 |
| 13 | Пешеходная зона в Дальнегорском городскомокруге, с. Рудная Пристань, по ул. Арсеньева. | Установка урн и лавочек, ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных проходов, устройство освещения, установка малых форм, выделение мест отдыха инвалидов, установка ограждений, озеленение | 2024 |

Приложение № 14

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

**Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 годы»**

Паспорт подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа |
| 2 | Соисполнители подпрограммы | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, специалисты территориальных отделов МКУ «Обслуживающее учреждение», Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН, собственники жилых помещений многоквартирных домов (по согласованию). |
| 3 | Структура муниципальной подпрограммы: |  |
| 4 | Основные мероприятия муниципальной подпрограммы | 1. **установка спортивной площадки;** 2. **установка детской площадки;** 3. **ремонт внутридворовых дорог, тротуаров;** 4. **проведение претензионной работы.** |
| 5 | Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | Постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2020 – 2027 годы».  Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". |
| 6 | Цель муниципальной  подпрограммы | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа |
| 7 | Задачи  муниципальной подпрограммы | - повышение уровня благоустройства придомовых территорий, спортивных и детских площадок на территории Дальнегорского городского округа. |
| 8 | Индикаторы и показатели подпрограммы | Индикаторы, характеризующие достижение цели подпрограммы:  - доля оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  - доля оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  - доля отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  - доля проведенной претензионной работы.  Показатели подпрограммы, характеризующие решение задачи**:**  - количество оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов;  - количество оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов;  - количество отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов;  - количество полученных заключений (предложений). |
| 9 | Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется с 2019 по 2024 годы в 1 этап |
| 10 | Объемы средств бюджета Дальнегорского городского округа на финансирование муниципальной подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования подпрограммы составит **147 683,84663** тыс.руб., из них: за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа **18 275,50584** тыс.руб., в том числе:  2019 год – 1 023,672 тыс.руб.;  2020 год – 10 460,63715 тыс.руб;  2021 год – 524,46918 тыс.руб.;  2022 год – 3 325,65477 тыс.руб.;  2023 год – 1 470,53637 тыс.руб.  2024 год – 1 470,53637 тыс.руб.  Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели подпрограммы средств краевого и федерального бюджетов составляет **132 408,34079** тыс.руб., в том числе:  средства краевого бюджета – **129 408,34079** тыс.руб.;  в том числе:  2019 год – 26 400,00 тыс.руб.;  2020 год – 25 619,74193 тыс.руб;  2021 год – 12 754,50323 тыс.руб.  2022 год – 13 521,85059 тыс.руб.  2023 год – 25 556,12252 тыс.руб.  2024 год – 25 556,12252 тыс.руб.  средства федерального бюджета – **0,0** тыс.руб.; в том числе:  2019 год – 0,0 тыс.руб.;  2020 год – 0,0 тыс.руб.;  2021 год – 0,0 тыс.руб;  2022 год – 0,0 тыс.руб.;  2023год – 0,0 тыс.руб.;  2024 год – 0,0 тыс.руб.;  Дополнительные средства на реализацию подпрограммы не предусматриваются. |
| 11 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 0% в 2018 году до 1,63% в 2024 году;  - увеличение доли оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 2,6% в 2018 году до 5,86% в 2024 году;  - увеличение доли отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 4,08% в 2018 году до 17,81% в 2024 году;  - увеличение количества оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 0 ед. в 2018 году до 10 ед. в 2024 году;  - увеличение количества оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 14 ед. в 2018 году до 24 ед. в 2024 году;  -увеличение количества отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 22 ед. в 2018 году до 102 ед. в 2024 году. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной**

**подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 годы», в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития**

Важнейшей задачей администрации Дальнегорского городского округа является формирование и обеспечение среды для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения, комфортной   
и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство  
и надлежащее содержание дворовых территорий.

Реализация подпрограммы осуществляется по четырем основным мероприятиям:

- установка спортивной площадки;

- установка детской площадки;

- ремонт внутридворовых дорог, тротуаров;

- проведение претензионной работы (год реализации мероприятия – 2021 год).

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Дальнегорского городского округа многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Дальнегорского городского округа, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского**

**городского округа в сфере реализации муниципальной подпрограммы,**

**цель и задачи муниципальной подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 годы»**

Основным приоритетом муниципальной политики в вопросах благоустройства города является создание и развитие благоприятной городской среды для проживания населения Дальнегорского городского округа, поэтому основной целью реализации подпрограммы является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнегорского городского округа.

Исходя из этого, формулируются следующая задача подпрограммы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Дальнегорского городского округа.

**3. Индикаторы (показатели) муниципальной подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

В целях решения задач, направленных на достижение цели подпрограммы, в ее составе предусмотрены мероприятия, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

В результате реализации данных мероприятий подпрограммы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение задач подпрограммы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность Дальнегорского городского округа.

Реализация подпрограммы позволит достичь:

- благоустройство дворовых территорий;

Индикаторами муниципальной подпрограммы, характеризующими достижение её цели, являются:

- увеличение доли оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 0% в 2018 году до 1,63% в 2024 году;

- увеличение доли оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 2,6% в 2018 году до 5,86% в 2024 году;

- увеличение доли отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 4,08% в 2018 году до 17,81% в 2024 году;

- увеличение количества оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 0 ед. в 2018 году до 10 ед. в 2024 году;

- увеличение количества оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 14 ед. в 2018 году до 24 ед. в 2020 году;

- увеличение количества отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 22 ед. в 2018 году до 102 ед. в 2024 году.

1. **Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной подпрограммы основных мероприятий**

В рамках муниципальной подпрограммы описаны и реализуются: четыре основных мероприятия подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 годы», имеющие одну цель - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнегорского городского округа. При выполнении указанных мероприятий обязательным требованием является проведение ценовой экспертизы стоимости каждого мероприятия.

**4.1. Основное мероприятие подпрограммы** **«Установка спортивной площадки»**

Основное мероприятие – «Установка спортивной площадки», ответственный исполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

**4.2. Основное мероприятие подпрограммы** **«Установка детской площадки»**

Основное мероприятие – «Установка детской площадки», ответственный исполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

**4.3. Основное мероприятие подпрограммы «Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров»**

Основное мероприятие – «Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров», ответственный исполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

**4.4. Основное мероприятие подпрограммы**  **«Проведение претензионной работы»**

Основное мероприятие – «Проведение претензионной работы», ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель выявление возможных факторов влияющих на качество при производстве благоустроительных работ путем проведения дополнительных изыскательских и проектных работ (год реализации мероприятия – 2021 год).

**5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы**

Механизм реализации муниципальной подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения подпрограммы, координацию действий участников муниципальной подпрограммы, обеспечения контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной подпрограммы.

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы – отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.

Реализация основных мероприятий осуществляется посредством размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. Состав и ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках подпрограммы, приведены в [приложении](#P1127) 6 к муниципальной программе«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

7. Сроки реализации и контрольные события подпрограммы

Сроки реализации и контрольные события подпрограммы отражены в приложении 15 к муниципальной программе«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

8. Осуществление контроля за реализацией подпрограммы

В целях осуществления контроля за реализацией подпрограммы в Дальнегорском городском округе создана общественная комиссия из представителей администрации Дальнегорского городского округа, Думы Дальнегорского городского округа, представителей политических партий и движений, а также общественных организаций и иных лиц.

Приложение № 15

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды Дальнегорского

городского округа» на 2018-2024 годы

**Сроки реализации и контрольные события программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события под[программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2018-2024 годы | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1-  **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | Контрольная точка | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | - | - | Август 2018 | Декабрь 2024 |
| Контрольное событие № 2-  **Благоустройство территорий общего пользования** | Контрольная точка | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | - | - | Август 2018 | Декабрь 2024 |

Приложение № 16

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды Дальнегорского

городского округа» на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству по подпрограмме «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 годы»** | | | | |
| Дальнегорский городской округ | | | | |
| (наименование муниципального образования) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Наименование территории (объекта)** | **Виды работ** | **Год выполнения работ по благоустройству дворовой территории** |
| 1 | г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Арсеньева, д. 24 | придомовая территория | установка спортивной площадки | 2019 |
| 2 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, д. 14 | придомовая территория | установка спортивной площадки | 2019 |
| 3 | г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 4 | придомовая территория | установка спортивной площадки | 2019 |
| 4 | г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Советская, д. 20 | придомовая территория | установка спортивной площадки | 2019 |
| 5 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 4 | придомовая территория | установка детской площадки | 2020 |
| 6 | г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 11 | придомовая территория | установка детской площадки | 2020 |
| 7 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 1 | придомовая территория | установка спортивной площадки | 2019 |
| 8 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 8 | придомовая территория | установка спортивной площадки | 2019 |
| 9 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Октябрьская, д. 6 | придомовая территория | установка детской площадки | 2020 |
| 10 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 7 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2019 |
| 11 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д. 39А | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2019 |
| 12 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 46 | придомовая территория | установка детской площадки | 2020 |
| 13 | г. Дальнегорск, ул. Ключевская, д. 2 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2019 |
| 14 | г. Дальнегорск, с. Каменка, ул. Комсомольская, д. 17 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2019 |
| 15 | г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Ленинская, д. 5 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2019, 2020,2021 |
| 16 | г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 6 | придомовая территория | установка спортивной площадки | 2019 |
| 17 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 4 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2019 |
| 18 | г. Дальнегорск, ул. Сухановская, д. 1 | придомовая территория | установка детской площадки | 2020 |
| 19 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 3 | придомовая территория | установка детской площадки | 2020 |
| 20 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 55 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2019 |
| 21 | г. Дальнегорск, ул. Индустриальная, д. 5 | придомовая территория | установка спортивной площадки | 2019 |
| 22 | г. Дальнегорск, ул. Инженерная, д. 4 | придомовая территория | установка детской площадки | 2020 |
| 23 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, д.61 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 24 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.58 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 25 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.1А | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 26 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.3 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 27 | г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д.5 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 28 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Партизанская, д.3 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 29 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Комсомольская, д. 21; | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 30 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Комсомольская, д.28; | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 31 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Партизанская, д.5; | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 32 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Комсомольская, д. 19; | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 33 | г. Дальнегорск, с. Каменка ул. Пионерская, №1. | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 34 | г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Ленинская, д.7. | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 35 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, д.6. | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 36 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.60 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2020 |
| 37 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, д.2 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2021 |
| 38 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, д.4 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2021 |
| 39 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.6 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2021 |
| 40 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.11 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2021 |
| 41 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.56 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2021 |
| 42 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.90 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2021 |
| 43 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.24 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2022 |
| 44 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.62 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2021 |
| 45 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.67 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2022 |
| 46 | г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д.68 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2023 |
| 47 | г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д.64 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2023 |
| 48 | г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Ленинская, д.3 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2023 |
| 49 | г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Ленинская, д.4 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2023 |
| 50 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 19 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 51 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.87 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 52 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 18 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 53 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 38 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 54 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 40 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 55 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 40а | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 56 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.78 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2023 |
| 57 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.92 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2022 |
| 58 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.2 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2022 |
| 59 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.3а | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2023 |
| 60 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.4 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2023 |
| 61 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д.5 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2023 |
| 62 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д.11 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2022 |
| 63 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д.14 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2023 |
| 64 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д.16 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2023 |
| 65 | г. Дальнегорск, с. Каменка, Комсомольская, д.23 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2021 |
| 66 | г. Дальнегорск, п. Тайга, ул. Первомайская, д.10 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2023 |
| 67 | г. Дальнегорск, п. Тайга, ул. Первомайская, д.12 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2023 |
| 68 | г. Дальнегорск, п. Тайга, ул. Первомайская, д.13 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2023 |
| 69 | г. Дальнегорск, с. Каменка, Комсомольская, д.19 | придомовая территория | установка спортивной площадки | 2024 |
| 70 | г. Дальнегорск, ул. Матросова, д.28 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 71 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 9 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 72 | г. Дальнегорск, с.Сержантово, ул. Ленинская, д. 2 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 73 | г. Дальнегорск, с. Каменка, Комсомольская, д.26 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 74 | г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д.8 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 75 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д.41 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 76 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д.43 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 77 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д.45 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 78 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д.47 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 79 | г. Дальнегорск, ул. Некрасовская, д.32 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 80 | г. Дальнегорск, ул. Некрасовская, д.34 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 81 | г. Дальнегорск, ул. Некрасовская, д.36 | придомовая территория | Установка детской площадки | 2024 |
| 82 | г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д.14 | придомовая территория | Установка детской площадки | 2024 |
| 83 | г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д.16 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 84 | г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д.18 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 85 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д.48 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 86 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, д.54 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 87 | г. Дальнегорск, с.Краснореченский,ул. Октябрьская, д.10 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 88 | г. Дальнегорск, с.Краснореченский,ул. Октябрьская, д.8 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 89 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.15 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 90 | г. Дальнегорск, с.Краснореченский,ул. Октябрьская, д.9 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 91 | г. Дальнегорск, с.Краснореченский,ул. Октябрьская, д. 11 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 92 | г. Дальнегорск, с. Каменка, Комсомольская, д.21 | придомовая территория | установка детской площадки | 2024 |
| 93 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 60 | придомовая территория | установка спортивной площадки | 2024 |
| 94 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 13а | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 95 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 9 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 96 | г. Дальнегорск, ул. Молодежная, д. 1 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 97 | г. Дальнегорск, с. Каменка, ул. Комсомольская, д.26а | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |
| 98 | г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Ленинская, д. 6 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | 2024 |