|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Приложение № 1  к муниципальной программе «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство  Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| № п/п | | | | | | | Целевой индикатор, показатель (наименование) | | | | | | | | | | Единица измерения | | | | | | | Значение целевого индикатора, показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| отчетный финансовый год  (2013) | | | | | | | | | | текущий финансовый год  (2014) | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | 2017 | | | | | 2018 | | | | | | 2019 | | | | |
| 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | |
| 1. Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (отдельное мероприятие - «повышение безопасности дорожного движения») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | | | Увеличение доли установки и содержания дорожных знаков (помывка,окраска) на территории Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | % | | | | | | | 0,29 | | | | | | | | | | 0,37 | | | | | | | | | 0,38 | | | | | | | | 0,39 | | | | | | | | 0,40 | | | | | 0,45 | | | | | | 0,46 | | | | |
| 1.2. | | | | | | | Увеличение доли нанесенной дорожной разметки дорожной краской на территории Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | % | | | | | | | 2,41 | | | | | | | | | | 2,41 | | | | | | | | | 2,52 | | | | | | | | 2,63 | | | | | | | | 2,74 | | | | | 3,17 | | | | | | 3,2 | | | | |
| 1.3. | | | | | | | Увеличение доли объектов установки искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона (в том числе ограждений на пешеходных переходах) на территории Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | % | | | | | | | 1,18 | | | | | | | | | | 5,9 | | | | | | | | | 6,7 | | | | | | | | 7,5 | | | | | | | | 8,2 | | | | | 6,77 | | | | | | 7,08 | | | | |
| 2.Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (отдельное мероприятие - «сохранение и развитие зеленых насаждений») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 2.1. | | | | | | | Увеличение окашиваемых площадей травы с целью обеспечения чистоты территорий, покрытых травяным покровом, увеличение доли окашиваемой территории Дальнегорского городского округа. | | | | | | | | | | % | | | | | | | 1,54 | | | | | | | | | | 1,54 | | | | | | | | | 1,69 | | | | | | | | 1,84 | | | | | | | | 1,99 | | | | | 2,28 | | | | | | 2,54 | | | | |
| 2.2. | | | | | | | Увеличение освобожденной территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки | | | | | | | | | | % | | | | | | | 0,007 | | | | | | | | | | 0,007 | | | | | | | | | 0,008 | | | | | | | | 0,009 | | | | | | | | 0,010 | | | | | 0,014 | | | | | | 0,016 | | | | |
| 2.3. | | | | | | | уничтожение возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда путем обработки деревьев биопрепаратами на территории Дальнегорского городского округа. | | | | | | | | | | % | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | х | | | | | | | | х | | | | | | | | х | | | | | х | | | | | | х | | | | |
| 3. Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (отдельное мероприятие - «восстановление системы ливневой канализации») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | | | | | Увеличение доли восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | % | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 2,63 | | | | | | | | | 5,26 | | | | | | | | 7,99 | | | | | | | | 11,62 | | | | | 36,2 | | | | | | 44,00 | | | | |
| 3.2. | | | | | | | Увеличение доли принятых на содержание ливневых канализаций в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | % | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 11,00 | | | | | | | | | 16,5 | | | | | | | | 22,0 | | | | | | | | 27,5 | | | | | 36,2 | | | | | | 44,00 | | | | |
| 4. Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского  городского округа» на 2015-2019 годы (отдельное мероприятие - «благоустройство территории») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | | | | | Увеличение доли протяженности освещенных частей улиц и проездов к общей протяженности улиц Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | % | | | | | | | 34,4 | | | | | | | | | | 35,3 | | | | | | | | | 38,7 | | | | | | | | 41,6 | | | | | | | | 44,4 | | | | | 47,2 | | | | | | 50,6 | | | | |
| 4.2. | | | | | | | Увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников на территории Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | % | | | | | | | 34,4 | | | | | | | | | | 35,3 | | | | | | | | | 38,7 | | | | | | | | 41,6 | | | | | | | | 44,4 | | | | | 47,2 | | | | | | 50,6 | | | | |
| 4.3. | | | | | | | Увеличение доли территории содержания и обслуживания кладбища Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | % | | | | | | | 1,34 | | | | | | | | | | 1,54 | | | | | | | | | 1,58 | | | | | | | | 1,62 | | | | | | | | 1,65 | | | | | 2,34 | | | | | | 2,45 | | | | |
| 4.4. | | | | | | | Увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от мусора) | | | | | | | | | | % | | | | | | | 7,68 | | | | | | | | | | 7,68 | | | | | | | | | 15,43 | | | | | | | | 18,24 | | | | | | | | 22,49 | | | | | 25,90 | | | | | | 29,87 | | | | |
| 4.5. | | | | | | | Увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) | | | | | | | | | | % | | | | | | | 4,1 | | | | | | | | | | 6,1 | | | | | | | | | 7,9 | | | | | | | | 10,4 | | | | | | | | 12,9 | | | | | 14,83 | | | | | | 17,08 | | | | |
| 5. Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского  городского округа» на 2015-2019 годы (отдельное мероприятие - «уборка дорог») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | | | | | | Увеличение доли содержания дорог местного значения Дальнегорского городского округа (в части уборки от мусора) | | | | | | | | | | % | | | | | | | 17,68 | | | | | | | | | | 17,68 | | | | | | | | | 31,82 | | | | | | | | 31,82 | | | | | | | | 31,82 | | | | | 28,92 | | | | | | 31,82 | | | | |
| 5.2. | | | | | | | Увеличение доли содержания дорог местного значения Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) | | | | | | | | | | % | | | | | | | 19,1 | | | | | | | | | | 19,1 | | | | | | | | | 28,65 | | | | | | | | 28,65 | | | | | | | | 28,65 | | | | | 26,94 | | | | | | 28,65 | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Приложение №2  к муниципальной программе «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы  Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной  программы подпрограмм и отдельных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство  Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| № п/п | | | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | Срок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | | | | | | | | | | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат (краткое описание) | | | | | | | | | | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | Связь подпрограммы, отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | **Отдельное мероприятие** - «**повышение безопасности дорожного движения**»,    *-установка и содержание дорожных знаков (помывка,окраска) на территории Дальнегорского городского округа* | | | | | | | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | 2019 год | | | | | | | | | | | | | снижение количества дорожнотранспортных происшествийна территории Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | | | | | увеличение количества дорожных знаков: с 315шт в 2014 году до 392шт в 2019 году. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | *-* *нанесение дорожной разметки дорожной краской на территории Дальнегорского городского округа* | | | | | | | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | 2019 год | | | | | | | | | | | | | снижение количества дорожнотранспортных происшествийна территории Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | | | | | увеличение количества дорожной разметки с 2,04км в 2014 году до 2,71км в 2019 году. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | *-установка искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона (в том числе ограждения на пешеходных переходах) на территории Дальнегорского городского округа* | | | | | | | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | 2019 год | | | | | | | | | | | | | снижение количества дорожнотранспортных происшествийна территории Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | | | | | Ежегодное устройство дорожных неровностей из асфальтобетона (в том числе ограждений на пешеходных переходах) в количестве не менее 1 объекта в 2013 году до 12 объектов в 2019 году. | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | **Отдельное мероприятие «сохранение и развитие зеленых насаждений»**  - *окос травы с целью обеспечения чистоты территорий, покрытых травяным покровом*; | | | | | | | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | 2019 год | | | | | | | | | | | | | ежегодный уход и придание эстетического вида территории Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | отсутствие эстетического вида территорий Дальнегорского городского округа и как следствие постепенное загрязнение окружающей среды | | | | | | | | | | | | | | увеличение доли окашиваемой территории Дальнегорского городского округа с 131465пм в 2014году до 216660пм в с2019году | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | - *освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки* | | | | | | | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | 2019 год | | | | | | | | | | | | | ежегодный уход и придание эстетического вида территории Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | отсутствие эстетического вида территорий Дальнегорского городского округа и как следствие постепенное загрязнение окружающей среды | | | | | | | | | | | | | | увеличение освобожденной территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев и количества обрезки с 144 шт в 2014году до331шт в 2019году | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | *- обработка деревьев биопрепаратами от гусениц непарного шелкопряда на территории Дальнегорского городского округа* | | | | | | | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | | | | ликвидация последствий увеличения  гусениц непарного шелкопряда на территории Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | увеличение  гусениц непарного шелкопряда на территории Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | | | | | Разовое решение возникшей проблемы с летом бабочек  гусениц непарного шелкопряда на территории Дальнегорского городского округа путем обработки 20000шт деревьев | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | **Отдельное мероприятие *«*восстановление системы ливневой канализации»**  *-ремонт ливнестоков Дальнегорского городского округа* | | | | | | | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | 2019 год | | | | | | | | | | | | | приведение в работоспособное состояние ливнестоков Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | неприведение в работоспособное состояние ливнестоков Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | | | | | увеличение количества отремонтированных ливнестоков с 468 пм в 2014году до 7822пм в 2019году | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | *-обслуживание ливнестоков на территории Дальнегорского городского округа* | | | | | | | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | 2019 год | | | | | | | | | | | | | поддержание работоспособности ливнестоков Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | приведение в негодность отремонтированных ливнестоков | | | | | | | | | | | | | | увеличение количества обслуживаемых ливнестоков с 2шт в 2014году до 8шт в 2019году | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | **Отдельное мероприятие** - «**благоустройство территории»**  ***-*** *организация и обслуживание мест захоронения Дальнегорского городского округа* | | | | | | | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | 2019 год | | | | | | | | | | | | | поддержание эстетического вида территорий городского кладбища | | | | | | | | | | приведение в ненадлежащий вид территорий городского кладбища | | | | | | | | | | | | | | увеличение количества территорий городского кладбища, подлежащих обслуживанию с 36450кв.м. в 2014году до 57988кв.м. в 2019году | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | *- организация и обслуживание уличного освещения Дальнегорского городского округа* | | | | | | | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | 2019 год | | | | | | | | | | | | | увеличение количества освещенных улиц и территорий Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | отсутствие свободы передвижения населения в темное время суток по неосвещенным местам территории Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | | | | | увеличение количества горящих и обслуживаемых светильников уличного освещения на территории Дальнегорского городского округа с 528шт в 2014году до 791шт в 2019году | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | ***-***  *очистка от мусора территорий Дальнегорского городского округа* | | | | | | | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | 2019 год | | | | | | | | | | | | | обеспечение уборки от мусора территорий Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | отсутствие свободы передвижения населения по очищенным от мусора территориям Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | | | | | увеличение количества убранных площадей территории Дальнегорского городского округа от мусора с 503250 кв.м 2014году до 1957083кв.м. 2019году | | | | | | | | | | | | | |
| *- очистка от свежевыпавшего снега территорий Дальнегорского городского округа* | | | | | | | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | 2019 год | | | | | | | | | | | | | обеспечение уборки от мусора и снега территорий Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | отсутствие свободы передвижения населения по очищенным от снега территориям Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | | | | | увеличение количества убранных площадей территории Дальнегорского городского округа от снега с 268000кв.м. в 2014году до 750400кв.м. в 2019году | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | **Отдельное мероприятие** - **«уборка дорог»**  ***-***  *очистка от мусора дорог Дальнегорского городского округа* | | | | | | | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | | | | 2015 год | | | | | | | | | | 2019 год | | | | | | | | | | | | | обеспечение уборки от мусора дорог Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | отсутствие свободы передвижения населения и транспортных средств по очищенным от мусора дорогам Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | | | | | увеличение количества убранных площадей дорог Дальнегорского городского округа от мусора с 834315 кв.м 2014году до 1501579кв.м. 2019году | | | | | | | | | | | | | |
| *очистка от свежевыпавшего снега дорог Дальнегорского городского округа* | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | обеспечение уборки от мусора и снега дорог Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | отсутствие свободы передвижения населения и транспортных средств по очищенным от снега дорогам Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | | | | | увеличение количества убранных площадей дорог Дальнегорского городского округа от снега с 5488000кв.м. в 2014году до 8231999кв.м.в 2019году | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Приложение №3  к муниципальной программе «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского  городского округа» на 2015-2019 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство  Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | | | Наименование меры государственого регулирования | | | | | | | | | | | | | Объем доходов/расходов Дальнегорского городского округа\* (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Финансовая оценка результатотов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| очередной финансовый год | | | | | | | первый год планового периода | | | | | | | | | второй год планового периода | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство  Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы не требует мер государственного регулирования. | | | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | Х | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Приложение №4  к муниципальной программе «Развитие,  содержание улично-дорожной сети и  благоустройство Дальнегорского  городского округа» на 2015-2019 годы  Сведения об основных мерах правового регулирования  в сфере реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство  Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование проекта нормативного правового акта Российской Федерации, Приморского края, Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Основные положения проекта нормативного правового акта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ответственный исполнитель, соисполнители | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемые сроки принятия | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| 1. | | | Постановление администрации Дальнегорского городского округа «О правилах благоустройства и санитарного содержания территории Дальнегорского городского округа»» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | определение распределения обязанностей по благоустройству, санитарному содержанию территорий общего пользования Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | По мере изменений в законодательстве | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Приложение №5  к муниципальной программе «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство  Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство  Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполнения работы) | | | | | | | | | | | | Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения работы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| очередной финансовый год | | | | | | | | | | | первый год планового периода | | | | | | | | второй год планового периода | | | | | | | | | | очередной финансовый год | | | | | | | | | | первый год планового периода | | | | | | | | | | | второй год планового периода | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе не формируются. | | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие,

содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа

«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Расходы Дальнегорского городского округа (тыс.руб), годы** | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1. | Муниципальная программа | Всего, в том числе: | 964 | Х | Х | Х | **15523,00** | **15523,0** | **15523,0** | **26520,2** | **29205,7** |
| Отдел жизнеобеспечения | 964 | Х | Х | Х | 15523,00 | 15523,0 | 15523,0 | 26520,2 | 29205,7 |
| 1.1. | ***Отдельное мероприятие: «повышение безопасности дорожного движения»*** | Всего, в том числе: | 964 | Х | Х | Х | **1200,00** | **1200,00** | **1200,00** | **1894,50** | **2084,80** |
| Отдел жизнеобеспечения | 964 | Х | Х | Х | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1894,50 | 2084,80 |
| - *установка и содержание дорожных знаков дорожных знаков (помывка,окраска) на территории Дальнегорского городского округа* |  | 964 | Х | Х | Х | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 943,5 | 1037,8 |
| *- нанесение дорожной разметки дорожной краской на территории Дальнегорского городского округа* |  | 964 | Х | Х | Х | 467,00 | 467,00 | 467,00 | 621,00 | 684,00 |
| *- установка искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона (в том числе ограждения на пешеходных переходах) на территории Дальнегорского городского округа* |  | 964 | Х | Х | Х | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 330,00 | 363,00 |
| 1.2. | ***Отдельное мероприятие: «сохранение и развитие зеленых насаждений»*** | Всего, в том числе: | 964 | Х | Х | Х | **1423,00** | **1423,00** | **1423,00** | **2500,00** | **2800,00** |
|  | Отдел жизнеобеспечения | 964 | Х | Х | Х | 1423,00 | 1423,00 | 1423,00 | 2500,00 | 2800,00 |
| *- окос травы с целью обеспечения чистоты территорий, покрытых травяным покровом*; |  | 964 | Х | Х | Х | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 900,00 | 1000,00 |
| *- освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки* |  | 964 | Х | Х | Х | 700,00 | 823,00 | 823,00 | 1600,00 | 1800,00 |
| *- обработка деревьев биопрепаратами от гусениц непарного шелкопряда на территории Дальнегорского городского округа* |  | 964 | Х | Х | Х | 223,00 |  |  |  |  |
| 1.3. | ***Отдельное мероприятие: «восстановление системы ливневой канализации»*** | Всего, в том числе: | 964 | Х | Х | Х | **1300,00** | **1300,00** | **1300,00** | **3600,00** | **3600,00** |
|  | Отдел жизнеобеспечения | 964 | Х | Х | Х | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 3600,00 | 3600,00 |
| ***-*** *ремонт ливнестоков Дальнегорского городского округа* |  | 964 | Х | Х | Х | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| *- обслуживание ливнестоков на территории Дальнегорского городского округа* |  | 964 | Х | Х | Х | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.4. | ***Отдельное мероприятие: «благоустройство территории»*** | Всего, в том числе: | 964 | Х | Х | Х | **9800,00** | **9800,00** | **9800,00** | **16925,7** | **18920,9** |
|  | Отдел жизнеобеспечения | 964 | Х | Х | Х | 9800,00 | 9800,00 | 9800,00 | 16925,70 | 18920,90 |
| - *организация и обслуживание мест захоронения Дальнегорского городского округа* |  | 964 | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 725,7 | 870,9 |
| ***-*** *организация и обслуживание уличного освещения Дальнегорского городского округа* |  | 964 | Х | Х | Х | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 | 9900,00 | 11150,00 |
| *- очистка от мусора территорий Дальнегорского городского округа* |  | 964 | Х | Х | Х | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 3450,00 | 3800,00 |
| *- очистка от свежевыпавшего снега территорий Дальнегорского городского округа;* |  | 964 | Х | Х | Х | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2850,00 | 3100,00 |
| 1.5. | ***Отдельное мероприятие: «уборка дорог»*** | Всего, в том числе: | 964 | Х | Х | Х | **1800,0** | **1800,0** | **1800,0** | **1600,0** | **1800,0** |
| Отдел жизнеобеспечения | 964 | Х | Х | Х | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1600,0 | 1800,0 |
| *- очистка от мусора дорог Дальнегорского городского округа* |  | 964 | Х | Х | Х | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 900,0 |
| *- очистка от свежевыпавшего снега дорог Дальнегорского городского округа;* |  | 964 | Х | Х | Х | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 800,0 | 900,0 |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие,

содержание улично-дорожной сети и

благоустройство Дальнегорского

городского округа» на 2015-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство  Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| № п/п | | | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС\* мероприятия, отдельного мероприятия | | Источник ресурсного обеспечения | | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | |
| 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| **1.** | | | ***Отдельное мероприятие: «повышение безопасности дорожного движения»*** | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | всего | | **1200,0** | | **1200,0** | | **1200,0** | | **1894,50** | | **2084,80** | |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | | 1200,0 | | 1200,0 | | 1200,0 | | 1894,50 | | 2084,80 | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| иные внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **2.** | | | ***Отдельное мероприятие: «сохранение и развитие зеленых насаждений*** | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | всего | | **1423,00** | | **1423,00** | | **1423,00** | | **2500,00** | | **2800,00** | |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | | 1423,00 | | 1423,00 | | 1423,00 | | 2500,00 | | 2800,00 | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| иные внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **3.** | | | ***Отдельное мероприятие: «восстановление системы ливневой канализации»*** | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | всего | | **1300,00** | | **1300,00** | | **1300,00** | | **3600,00** | | **3600,00** | |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | | 1300,00 | | 1300,00 | | 1300,00 | | 3600,00 | | 3600,00 | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| иные внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **4.** | | | ***Отдельное мероприятие: «благоустройство территории»*** | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | всего | | **9800,00** | | **9800,00** | | **9800,00** | | **16925,70** | | **18920,90** | |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | | 9800,00 | | 9800,00 | | 9800,00 | | 16925,70 | | 18920,90 | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| иные внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **5.** | | | ***Отдельное мероприятие: «уборка дорог»*** | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | всего | | **1800,0** | | **1800,0** | | **1800,0** | | **1600,0** | | **1800,0** | |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | | 1800,0 | | 1800,0 | | 1800,0 | | 1600,0 | | 1800,0 | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| иные внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | | **Итого: Программа**  **«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство**  **Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы** | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | всего | | **15523,0** | | **15523,0** | | **15523,0** | | **26520,2** | | **29205,7** | |
| **6.** | | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | бюджет Дальнегорского городского округа | | **15523,0** | | **15523,0** | | **15523,0** | | **26520,2** | | **29205,7** | |
|  | | | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | территориальные государственные внебюджетные фонды | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | иные внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  | |  | |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Развитие,

содержание улично-дорожной сети и

благоустройство Дальнегорского

городского округа» на 2015-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  |  |  | |  | | |
| «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство  Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы  (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  |  |  | |  | | |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | | | Единица измерения | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | | | 2019 | | | | | | |
| с учетом дополни- тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов | | с учетом дополни- тельных ресурсов | | без учета дополни-тельных ресурсов | с учетом дополни- тельных ресурсов | | без учета дополни-тельных ресурсов | с учетом дополни- тельных ресурсов | | | без учета дополни-тельных ресурсов | | с учетом дополни- тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | | 11 | |  |  | | | | | |
| 1. | Увеличение доли установки и содержания дорожных знаков (помывка,окраска) на территории Дальнегорского городского округа | | | шт. | | Х | Х | | Х | | Х | Х | | Х | Х | | | Х | | Х | Х | | | | | |
| 2. | Увеличение доли нанесенной дорожной разметки дорожной краской на территории Дальнегорского городского округа | | | п.м. | | Х | Х | | Х | | Х | Х | | Х | Х | | | Х | | Х | Х | | | | | |
| 3. | Увеличение доли объектов установки искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона (в том числе ограждений на пешеходных переходах) на территории Дальнегорского городского округа | | | шт. | | Х | Х | | Х | | Х | Х | | Х | Х | | | Х | | Х | Х | | | | | |
| 4. | Увеличение окашиваемых площадей травы с целью обеспечения чистоты территорий, покрытых травяным покровом, увеличение доли окашиваемой территории Дальнегорского городского округа. | | | м2 | | Х | Х | | Х | | Х | Х | | Х | Х | | | Х | | Х | Х | | | | | |
| 5. | Увеличение освобожденной территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки | | | шт | | Х | Х | | Х | | Х | Х | | Х | Х | | | Х | | Х | Х | | | | | |
| 6. | Разовая обработка деревьев биопрепаратами от гусениц непарного шелкопряда на территории Дальнегорского городского округа | | | шт | | Х | Х | | Х | | Х | Х | | Х | Х | | | Х | | Х | Х | | | | | |
| 7. | Увеличение доли восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа | | | п.м | | Х | Х | | Х | | Х | Х | | Х | Х | | | Х | | Х | Х | | | | | |
| 8. | Увеличение доли принятых на содержание ливневых канализаций в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа | | | шт. | | Х | Х | | Х | | Х | Х | | Х | Х | | | Х | | Х | Х | | | | | |
| 9. | Увеличение доли протяженности освещенных частей улиц и проездов к общей протяженности улиц Дальнегорского городского округа | | | м2 | | Х | Х | | Х | | Х | Х | | Х | Х | | | Х | | Х | Х | | | | | |
| 10 | Увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников на территории Дальнегорского городского округа | | | шт | | Х | Х | | Х | | Х | Х | | Х | Х | | | Х | | Х | Х | | | | | |
| 11 | Увеличение доли территории содержания и обслуживания кладбища Дальнегорского городского округа | | | м2 | | Х | Х | | Х | | Х | Х | | Х | Х | | | Х | | Х | Х | | | | | |
| 12 | Увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от мусора) | | | м2 | | Х | Х | | Х | | Х | Х | | Х | Х | | | Х | | Х | Х | | | | | |
| 13. | Увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) | | | м2 | | Х | Х | | Х | | Х | Х | | Х | Х | | | Х | | Х | Х | | | | | |
| 14. | Увеличение доли содержания дорог Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) | | | м2 | | Х | Х | | Х | | Х | Х | | Х | Х | | | Х | | Х | Х | | | | | |
| 15. | Увеличение доли содержания дорог Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) | | | м2 | | Х | Х | | Х | | Х | Х | | Х | Х | | | Х | | Х | Х | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  |  |  | |  | | |
|  | |  |  | | | | | Приложение № 9  к муниципальной программе «Развитие,  содержание улично-дорожной сети и  благоустройство Дальнегорского  городского округа» на 2015-2019 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и непосредственные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство  Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
| № п/п | | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | | | | | Объем дополнительных ресурсов (тыс. руб.) | | |  | | | С учетом дополнительных ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| срок | | | | | | | | | | ожидаемый результат (краткое описание) | | | | | | | | | | | | |
| начала реализации муниципальной программы | | | | окончания реализации муниципальной программы | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | ***Отдельное мероприятие: «повышение безопасности дорожного движения»*** | | | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | | | | Х | | | 2015 | | | | 2019 | | | | |  | | Х | | | | | | | | | | |
| **2.** | | ***Отдельное мероприятие: «сохранение и развитие зеленых насаждений*** | | | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | | | | Х | | | 2015 | | | | 2019 | | | | |  | | Х | | | | | | | | | | |
| **3.** | | ***Отдельное мероприятие: «восстановление системы ливневой канализации»*** | | | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | | | | Х | | | 2015 | | | | 2019 | | | | |  | | Х | | | | | | | | | | |
| **4.** | | ***Отдельное мероприятие: «благоустройство территории»*** | | | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | | | | Х | | | 2015 | | | | 2019 | | | | |  | | Х | | | | | | | | | | |
| **5.** | | ***Отдельное мероприятие: «уборка дорог»*** | | | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | | | | | Х | | | 2015 | | | | 2019 | | | | |  | | Х | | | | | | | | | | |