Приложение № 8

к муниципальной программе

«Развитие, содержание улично-

дорожной сети и благоустройство

Дальнегорского городского округа» на 2015-2021годы

**Подпрограмма «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 год»**

Паспорт подпрограммы «Формирование современной городской среды

Дальнегорского городского округа на 2017 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского  городского округа |
| Участники подпрограммы | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, территориальные отделы администрации Дальнегорского городского округа, Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН, собственники жилых помещений многоквартирных домов (по согласованию). |
| Цель  подпрограммы | повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнегорского городского округа |
| Задачи  муниципальной подпрограммы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа;  - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Дальнегорского городского округа;  - обустройство мест массового отдыха населения (городские парки) Дальнегорского городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 1,9% в 2016 году до 2,7% в 2017 году.  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа от общего количества таких территорий от 5% в 2016 году до 12% в 2017 году;  - увеличение доли обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества парков Дальнегорского городского округа от 0% в 2016 году до 25% в 2017 году.  - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, от 8 ед. в 2016 году до 11 ед. в 2017 году;  - увеличение количества обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) Дальнегорского городского округа от 0 ед. в 2016 году до 0,5 ед. в 2017 году;  - увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа от 1 ед. в 2016 году до 2,4 ед. в 2017 году. |
| Сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в 2017 году в 1 этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств местного, краевого и федерального бюджетов составляет **8552,21863** тыс.руб., в том числе:  средства местного бюджета – **816,14593**тыс.руб.;  средства краевого бюджета – **1 315,13407** тыс.руб.;  средства федерального бюджета **– 6 420,93863** тыс.руб.  Дополнительные средства на реализацию подпрограммы не предусматриваются. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий, 3 ед.;  - количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), 0,5 ед.;  - количество благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа, 1,4 ед.  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов на 0,8%;  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий на 7%;  - увеличение доли благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества парков Дальнегорского городского округа на 25%. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в Дальнегорском городском округе Приморского края**

Важнейшей задачей администрации Дальнегорского городского округа является формирование и обеспечение среды, комфортной   
и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство  
и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Реализация подпрограммы осуществляется по трем направлениям:

- благоустройство дворовых территорий Дальнегорского городского округа;

- благоустройство общественных территорий Дальнегорского городского округа;

- обустройство мест массового отдыха населения (городские парки).

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Дальнегорского городского округа многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Состояние парков, скверов за последние годы на территории города ухудшилось вследствие растущих антропогенных и техногенных нагрузок, значительной части необходим постоянный уход. Часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. Зеленые насаждения содержатся недостаточно качественно и системно, не ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев, требующих сноса.

Парки представлены лишь наличием кустарников и деревьев, требующих ухода, формовочной обрезки, уборки. На сегодняшний день отсутствуют объекты благоустройства – тропиночная сеть, скамейки, урны, архитектурные элементы, спортивно-оздоровительные площадки. То есть, первоначальное функциональное назначение использования данной территории утрачено.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Дальнегорского городского округа, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач подпрограммы**

Основным приоритетом муниципальной политики в вопросах благоустройства города является создание и развитие благоприятной городской среды для проживания населения Дальнегорского городского округа, поэтому основной целью реализации подпрограммы является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнегорского городского округа.

Исходя из этого, формулируются следующие задачи подпрограммы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Дальнегорского городского округа;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Дальнегорского городского округа;

- обустройство мест массового отдыха населения (городские парки) Дальнегорского городского округа.

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы**

В целях решения задач, направленных на достижение цели подпрограммы, в ее составе предусмотрены мероприятия, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

В результате реализации данных мероприятий подпрограммы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение задач подпрограммы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность Дальнегорского городского округа.

Реализация подпрограммы позволит достичь:

- благоустройство дворовых территории;

- обустройство мест массового отдыха населения (городских парков);

- благоустройство общественных территорий Дальнегорского городского округа.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы отражены в табл. 1.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации Подпрограммы | | | Год формирования муниципальной программы  2017 год |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 7 | 8 | 8 | 11 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,7 |
| 3. | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| 4. | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) | % | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа | единиц | 1 | 1 | 1 | 2,4 |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа | % | 5 | 5 | 5 | 12 |

Таблица1

Необходимым условием реализации подпрограммы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 1 к подпрограмме),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, (приложение 2 к подпрограмме),

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложения 3-5 к подпрограмме),

- порядок трудового участия граждан в выполнении дополнительного перечня работ (приложение 6 к подпрограмме),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в подпрограмму на 2017 год (приложение 7 к подпрограмме).

- адресный перечень дворовых территорий общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству представлен в приложении 8 подпрограммы (формируется на основании заявок Управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, собственников жилых помещений многоквартирных домов в соответствии с «Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в подпрограмму «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы» и «Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в подпрограмму «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Дальнегорского городского округа в 2017году».

4. Состав и ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках подпрограммы, приведены в [приложениях](#P1127) 9,10 к муниципальной программе«Развитие, содержание улично**д**орожной сети и благоустройствоДальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы.

5. Сроки реализации и контрольные события подпрограммы

Сроки реализации и контрольные события подпрограммы отражены в приложении 11 к муниципальной программе«Развитие, содержание улично**д**орожной сети и благоустройствоДальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы.

6. Осуществление контроля за реализацией подпрограммы

В целях осуществления контроля за реализацией подпрограммы в Дальнегорском городском округе создана общественная комиссия из представителей администрации Дальнегорского городского округа, Думы Дальнегорского городского округа, представителей политических партий и движений, а также общественных организаций и иных лиц.

Приложение № 1

к подпрограмме «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа

на 2017 год» муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды работ** | |
| 1. **Ремонт дворовых проездов** | |
| 1. **Обеспечение освещения дворовых территорий**   **(некапитального характера)** | |
| 1. **Установка скамеек** | |
|  | **Скамья без спинки**     |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 1,5 м;  Ширина – 380 мм;  Высота - 680 мм. | |
|  | **Скамья без спинки**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,0 м;  Ширина - 385 мм;  Высота - 660 мм. | |  |  | |
| 1. **Установка урн для мусора** | |
| http://polistroy74.ru/thumb/O1WINVtP-x6INxMkIaPCBA/580r450/796303/IMG__7014.jpg | **Урна для мусора**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 540 м  Ширина – 400 мм  Объем: 20 л | |

Приложение № 2

к подпрограмме «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа

на 2017 год» муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| №  пп | Наименование видов работ |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение территорий |
| 4 | Иные виды работ некапитального характера |

Приложение № 3

к подпрограмме «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа

на 2017 год» муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Единичные расценки | | | | |
| на ремонт дворовых проездов | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед.  измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 люк | 1 | 2596 |
| 2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 5 см  (с погрузкой экскаватором и перевозкой автомобилями – самосвалами на расстоянии до 15 км) | м2 | 1 | 74 |
| 3 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой автомобилями – самосвалами на расстоянии до 15км) толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 228 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой автомобилями – самосвалами на расстоянии до 15км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 51 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 10 см (с доставкой на расстоянии 40 км) | м3 | 1 м2 х0,1м | 135 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 40 км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 184 |
| 7 | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн | 14 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона, толщ. слоя 2,5 см | тн | 1м2х0,025мх2,34тн | 242 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть | м2 | 1 | 579 |
| 10 | Разборка старого бортового камня | 1 пог.м | 1 | 338 |
| 11 | Установка нового бортового камня БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 1 пог.м | 1 | 1666 |

Приложение № 4

к подпрограмме «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа

на 2017 год» муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы

Единичные расценки на освещение дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 101 |
| 2 | Установка кронштейна | шт | 2 352 |
| 3 | Установка светильника | шт | 1 877 |
| 4 | Установка выключателя | шт | 70 |
| 5 | Установка фотоэлемента | шт | 312 |
| 6 | Установка распределительной коробки | шт | 686 |
| 7 | Прокладка труб гофра для защиты проводов | м | 31 |
| 8 | Затягивание провода в трубы | м | 8 |
| 10 | Установка опоры СВ-110-5 | шт | 2 765 |
| 11 | Подвес провода СИП | м | 101 |
| 12 | Демонтаж светильника | шт | 732 |
| 13 | Демонтаж провода с фасада | м | 24 |
| 14 | Демонтаж опоры | шт | 709 |
| 15 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 15 |
|  | **Материалы** |  |  |
| 17 | Провод ВВГ 3\*2,5 | м | 34,27 |
| 18 | Провод ВВГ 3\*1,5 | м | 21,12 |
| 19 | Опора СВ-110-5 | шт | 9 700 |
| 23 | Фотоэлемент | шт | 367 |
| 24 | Автоматический выключатель 16А | шт | 91,38 |
| 25 | Выключатель | шт | 54,52 |
| 26 | Гофротруба | м | 4,91 |
| 27 | Труба полипропиленовая | м | 48,00 |
| 28 | Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения | шт | 1 420 |
| 29 | Светильник светодиодный LED | шт | 5 750 |
|  | Кронштейн для светильников | шт | 482,86 |
| 30 | Провод СИП 2\*16 | м | 33,26 |
| 31 | Провод СИП 4\*16 | м | 57,37 |
| 32 | Провод СИП 4\*25 | м | 80,09 |
| 33 | Изолента ПВХ | шт | 37,24 |
| 34 | Коробка распределительная (IP-54) | шт | 72,50 |
| 35 | Клипса | шт | 7,96 |
| 36 | Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) | шт | 3,50 |
| 37 | Рейка DIN 30см | шт | 17,95 |
| 38 | Шина нулевая | шт | 347,93 |

Приложение № 5

к подпрограмме «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа

на 2017 год» муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы

Единичные расценки

на установку скамьи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 1545 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Скамья  Размеры: 1500\*380\*680 | шт | 5000 |
| 3 | Скамья  Размеры: 2000\*385\*660 | шт | 5630 |

Единичные расценки

на установку урны

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны на бетонном основании | шт | 1782 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Урна наземная  Объем: 20л  Размеры: 400\*300\*540 | шт | 5000 |

Приложение № 6

к подпрограмме «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа

на 2017 год» муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы

**Порядок трудового участия граждан в выполнении дополнительного перечня работ**

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения жителями неоплаченных работ, не требующих специальной квалификации (подготовка дворовой территории к началу работ, земляные работы, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объектов и т.д.).

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа расположенный по адресу: Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 125, 1-й этаж, кабинет № 7. Телефон для справок: 8(42372) 3 23 59,

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Приложение № 7

к подпрограмме «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа

на 2017 год» муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в подпрограмму «Формирования современной городской среды на территории города Дальнегорского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Дальнегорского городского округа (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа (далее - уполномоченный орган).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием и определением объёмов работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Дальнегорского городского округа, утвержденных постановлением Главы Дальнегорского городского округа от 24 июля 2015 года № 8-пг, Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае, утверждённых Постановлением Администрации Приморского края от 21 декабря 2016 № 593-па.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

Приложение № 8

к подпрограмме «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа

на 2017 год» муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы

**Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха, подлежащих благоустройству в Дальнегорском городском округе\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес многоквартирного дома | Площадь, га | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г.Дальнегорск, ул.Пионерская,9 | 0,163 |  |
| 2 | г.Дальнегорск, ул.Пионерская,7 | 0,5534 |  |
| 3 | г.Дальнегорск, ул.Менделеева, 1 | 0,45 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование общественных  территорий | Площадь, га | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория возле общественного здания МБУ «Централизованная  библиотечная система» по адресу Приморский край, г.Дальнегорск, проспект 50-лет Октября,80. | 0,18 |  |
| 2 | Сквер, расположенный примерно в 40 м. от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 17. | 0,3632 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мест массового отдыха населения (городских парков) | Площадь, га | Примечани |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Парк «Березка», расположен примерно в 107м. от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Дальнегорск, ул.Приморская, 23. | 2,1441 |  |

\*Заполняется после общественного обсуждения

Приложение № 9

к подпрограмме «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2017 год

|  |
| --- |
|  |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | 2017 |
| подпрограмма «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 год» | всего в том числе: | Бюджеты всех уровней | 964 | 0503 | 11101L5550;  11101L5600;  1110128820 | 244 | 8 552,21863 |
| Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | Местный бюджет | 964 | 0503 | 11101L5550;  11101L5600  1110128820; | 244 | 816,14593 |
| Краевой бюджет | 964 | 0503 | 11101L5550;  11101L5600; | 244 | 1 315,13407 |
| Федеральный бюджет | 964 | 0503 | 11101L5550;  11101L5600; | 244 | 6 420,93863 |

Приложение № 10

к подпрограмме «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Дальнегорского городского округа | | | | | | |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2017 год | 2017 год | Выполнение работ по  комплексному  благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов по ул.Менделеева,1 , ул.Пионерская № 9 и ул.Пионерская № 7 | создание и развитие благоприятной городской среды для проживания населения Дальнегорского городского округа | -количество благоустроенных дворовых территорий;  -доля благоустроенных дворовых территорий. |
| Задача 2 Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Дальнегорского городского округа | | | | | | |
| 2. Благоустройство территорий общего пользования Дальнегорского городского округа | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2017 год | 2017 год | Выполнение работ по комплексному  благоустройству  территорий общего пользования (сквер «Звезда», территория МБУ Централизован-ная библиотечная система») | создание и развитие благоприятной городской среды для проживания населения Дальнегорского городского округа | -количество благоустроенных общественных территорий  - доля благоустроенных общественных территорий |
|  | | | | | | |
| Задача 3 Обустройство мест массового отдыха населения (городские парки) | | | | | | |
| 3. Обустройство городского парка | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2017 год | 2017 год | Выполнение работ по  обустройству  мест массового отдыха (Парк «Березка») | создание и развитие благоприятной городской среды для проживания населения Дальнегорского городского округа | количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)  - доля благоустроенных мест массового отдыха населения. |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 11

к подпрограмме «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021годы

**Сроки реализации и контрольные события подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события под[программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2017 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1-  **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов**  Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в подпрограмму | Контрольная точка | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | - | 01.04.2017 |  |  |
| Общественные обсуждения по включению дворовой территории в подпрограмму | Контрольная точка |  | 24.04.2017 |  |  |
| Разработка и утверждение дизайн-проекта | Контрольная точка |  |  | 01.07.2017 |  |
| Заключение контракта на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, определен подрядчик | Контрольная точка |  |  | 20.07.2017 |  |
| Проект выполнен. Мероприятие завершено | Завершение этапа |  |  |  | 20.11.2017 |
| Контрольное событие № 2-  **Благоустройство территорий общего пользования**  Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений о включении территории общего пользования в подпрограмму | Контрольная точка | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | - | 01.04.2017 |  |  |
| Общественные обсуждения по включению территории общего пользования в подпрограмму | Контрольная точка |  | 28.04.2017 |  |  |
| Разработка и утверждение дизайн-проекта | Контрольная точка |  |  | 01.07.2017 |  |
| Заключение контракта на благоустройство территорий общего пользования, определен подрядчик | Контрольная точка |  |  | 20.07.2017 |  |
| Проект выполнен. Мероприятие завершено | Завершение этапа |  |  |  | 20.11.2017 |
| Контрольное событие №3  **Обустройство городского парка**  Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений о включении мест массового отдыха (городского парка) в подпрограмму | Контрольная точка | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | - | 15.04.2017 |  |  |
| Общественные обсуждения по включению мест массового отдыха (городского парка) в подпрограмму | Контрольная точка |  | 11.05.2017 |  |  |
| Разработка дизайн-проекта | Контрольная точка |  |  | 01.07.2017 |  |
| Заключение контракта на обустройство мест массового отдыха (городского парка), определен подрядчик | Контрольная точка |  |  | 20.07.2017 |  |
| Проект выполнен. Мероприятие завершено | Завершение этапа |  |  |  | 20.11.2017 |